TalentBridge 人才系統

現況與後續建議（給主管的說明）

日期：2026-07-16　｜　用途：了解目前成果、決定接下來的方向

# 一頁看懂

這是什麼

一套幫公司「找人、留住人才」的系統。HR 開職缺、應徵者資料進系統，系統會自動挑出適合的人、打分數並說明原因；主管在線上就能看名單、給意見、安排面試。目前在公司內部網路已經可以試用。

對公司的好處

建一筆人才資料從 15 分鐘 → 30 秒。

開一個職缺，1 小時內就有「推薦名單＋為什麼推薦」。

面試過的人都留在庫裡，下次有缺直接回頭找，不用重登廣告、重篩一次。

現在做到哪

找人、面試、推薦這些核心功能大致都好了、內部可試用；要正式對外開放，還差安全連線與備份（這塊需公司 IT 協助）。

建議先做 3 件（都快、看得到效果）

看得出系統推薦準不準。

到期資料自動清除（符合個資法）。

面試優先：來面試的人自己填資料。

未來還可延伸（選做）

跟 104 合法串接、公司文件集中管理、讓 HR 更省力的進階功能（用講的找人、AI 幫寫、流程看板）。詳見第 5 節。

需要您決定

要不要對外開放（需 IT 架安全連線／備份）、提供公司寄信信箱、要不要加強登入驗證、以及要不要採用「面試優先」做法。

# 1. 這套系統是什麼、對公司有什麼好處

可以把它想成「公司自己的人才庫 ＋ 一位聰明的招募助理」：

過去：履歷散在信箱和各人電腦、找人靠印象和試算表、面試意見寫在紙上、人一走資料就不見了。

現在：所有接觸過的人才集中管理、可搜尋；系統依條件自動推薦並排序、附上「為什麼推薦」；主管線上看、給意見、安排面試；面試過的人永久留庫，之後有缺再回頭利用。

具體效益

建檔時間：15 分鐘 → 30 秒。

開缺到拿名單：1 小時內，且每位人選都附推薦原因。

重複利用人才庫：減少一直重登廣告、重新篩選的時間與費用。

# 2. 現在做到哪

圖 1：目前完成度——核心功能大致完成，只剩正式對外上線

白話說明：找人、履歷匯入、職缺、智慧媒合這些核心功能都已完成，而且進度比原本規劃大幅提前，目前在公司內部網路可以試用。

還沒完成的是「正式對外開放上線」——這需要公司 IT 幫忙架設安全連線、每日備份、系統監控，屬於維運面，不是寫程式。

# 3. 建議接下來做什麼

圖 2：建議的先後順序

先做（很快、看得到效果）

看得出系統推薦準不準：做一個畫面，一眼看到「系統推薦的人後來有沒有真的被錄取」，好持續調整、越用越準。

到期資料自動清除：超過保存期限的人才資料自動去識別，符合個資法、降低風險。

面試優先：來面試的人用手機掃碼自己填資料（詳見第 4 節）。

再做（讓 HR 更省事）

面試／媒合完成自動寄通知、HR 下載的履歷自動匯入、大量資料時畫面依然順暢。

需公司 IT（正式對外上線前）

安全連線、每日備份與還原、系統監控。

# 4. 面試優先（一個建議的新做法）

圖 3：面試優先的流程

現在的做法：廣泛蒐集履歷進人才庫。

建議的新做法：來面試的人才才進庫，並由本人自己填資料。

為什麼更好（都是「加上去」，不用打掉重做）

本人自己填 → 資料更準（不是靠系統猜）。

每個入庫的人都面試過 → 系統學得更快、推薦越來越準。

用「邀請連結」自己填 → 個資同意更清楚，也更安全。

建議先做的 3 個小功能：① 邀請連結自填、② 面試評分表（面試更客觀好比較）、③ 舊面試者再媒合（新職缺時回頭找面試過的人）。

# 5. 未來還可以再延伸的方向（選做，不急）

圖 4：未來可以再延伸的 3 個方向（想讓系統更強時再考慮）

以下不是現在要做的，是之後想讓系統更好用時，可以再評估的方向：

| 方向 | 白話說明 | 對公司的用處 |
| --- | --- | --- |
| 跟 104 合法串接 | 用 104 官方管道把應徵資料帶進系統；絕不做爬蟲，守平台規定與個資法 | 少一道手動下載，資料更完整 |
| 公司文件庫 | 把勞動合約、薪資規範、員工手冊、各種表單集中存放，控管版本與誰能看 | 文件不再散在個人電腦，發 offer 時直接取用正確版本 |
| 讓 HR 更省力 | 用講的就能找人、AI 幫忙寫招募文件與摘要、流程看板自動提醒、一鍵安排面試 | 把重複的打字與盯進度交給系統，HR 專心在判斷與溝通 |

（以上都是「加上去」的，不會影響現有功能；要做時我們會再一項一項評估時間。）

# 6. 需要您決定的事

| 決定事項 | 為什麼需要 | 我的建議 |
| --- | --- | --- |
| 要不要對外開放 | 目前只在公司內網；對外要 IT 架安全連線與備份 | 先在內部用穩，對外時請公司 IT 規劃 |
| 提供公司寄信信箱 | 寄面試通知、提醒要用 | 提供一組公司信箱即可 |
| 要不要加強登入驗證 | 高權限帳號更安全（多一道驗證） | 對外開放前建議加上 |
| 要不要採用「面試優先」 | 資料更準、更符合個資法 | 建議採用，先小範圍試 |

# 7. 大概要花多少時間

| 項目 | 大概時間 | 需要誰 |
| --- | --- | --- |
| 先做的 3 件事 | 約 1–2 週 | 工程師 |
| 面試優先（3 個小功能） | 約 2–3 週 | 工程師（＋HR 定表單/評分項） |
| 對外上線的安全、備份、監控 | 另估 | 公司 IT |
| 未來延伸方向（選做） | 要做時再估（各約 1 週起） | 工程師，部分需 IT／HR 定規則 |

（時間為概估，實際依範圍調整。）

# 8. 提醒

「到期資料自動清除」是不可逆的——上線前會先備份、先小範圍試、並保留緩衝，確保不會誤刪。

「面試優先」是加上去的新做法，不會影響現有功能。

第 5 節的未來方向都是「加分項」，不影響現有功能；其中「跟 104 串接」一律走官方合法管道，不做爬蟲。

正式對外開放前，務必先完成安全連線與備份，以保護個人資料。

# 9. Gemini 3.5 與 3.6 客製化面試題 A/B 測試

試測日期：2026-07-28｜案例來源：TalentHub 後台人才庫的已確認履歷。測試前已移除姓名、Email、電話、地址等直接識別資訊，兩個模型收到完全相同的職務相關欄位。

最終決策：正式環境建議維持 gemini-3.6-flash。以 TalentHub 人才庫 confirmed 去識別化履歷實測，3.6 的 HR 5 題與主管 5 題均成功（共 10 題、6,090 Token）；3.5 的 HR 與主管兩階段皆無有效 Gemini 題目，系統均啟用規則式回退，因此目前不建議切換至 3.5。

## 9.1 人才庫履歷與職缺條件

這是從後台人才庫挑選的實際資料紀錄，不是另外編寫的模擬履歷。為保護候選人，報告只呈現系統送給 Gemini 的去識別化職務資訊。

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 案例來源 | TalentHub 後台人才庫；來源 direct，履歷確認狀態 confirmed。 |
| 個資處理 | 未寫入姓名、Email、電話、地址、生日、性別、公司名稱或其他直接識別資訊。 |
| 目前職稱 | 資料分析師 |
| 總年資 | 3.0 年 |
| 履歷技能 | Excel、Power BI、Python、SQL |
| 結構化工作經歷 | 人才庫目前沒有此候選人的工作經歷描述；模型只能依職稱、年資與技能設計追問題目。 |
| 比較職缺 | 人才庫現有招募中職缺：數據分析師 |
| 職缺工作內容 | 使用 SQL、Excel 與 Power BI 建立指標、資料模型及視覺化報表。 |
| 職缺必要技能 | SQL、Excel、Power BI、資料視覺化 |
| 測試控制條件 | GenerateContent API、Structured Output、maxOutputTokens = 4,096、模型預設 thinking；同一套 HR／主管提示詞及 JSON schema。 |

## 9.2 整體比較結果

| 比較項目 | Gemini 3.5 Flash | Gemini 3.6 Flash |
| --- | --- | --- |
| HR 五題 | 服務錯誤，未取得 Gemini 題目；系統回退全公司固定 HR 題。 | 成功產出 5 題，能引用資料分析師職稱、3 年年資及 SQL／Power BI 等技能。 |
| 主管五題 | API 有回應，但 thinking 使用過多，JSON 不完整；系統回退規則式主管題。 | 成功產出 5 題，並對履歷未載明的專案、指標定義經驗採查證式問法。 |
| 回應時間 | HR：45.50 秒後失敗。主管：37.28 秒後判定輸出無效。 | HR：21.73 秒。主管：15.62 秒；完整兩階段共 37.35 秒。 |
| 可確認 Token | 4,651 Token，全部來自無效的主管回應；HR 錯誤沒有 usage metadata。 | 6,090 Token，HR 與主管共 10 題皆有效。 |
| 本次完整產出率 | 0/2 階段成功。 | 2/2 階段成功。 |
| 履歷不足處理 | Gemini 輸出不可用；規則式回退沒有捏造經歷。 | 來源欄能標示「具體專案履歷未載明」，題目以請候選人補充為主。 |
| 建議 | 不建議在目前 4,096 輸出上限下切換使用。 | 建議維持正式使用，並保留人工覆核與規則式回退。 |

## 9.3 HR 五題比較

重要說明：3.5 HR 呼叫發生服務錯誤，沒有取得可忠實列出的 Gemini 題目。因此下表 3.5 欄呈現的是系統實際提供給面試官的固定回退題，不代表 Gemini 3.5 成功輸出。

| 評估面向 | Gemini 3.5 實際系統結果 | Gemini 3.6 題目 |
| --- | --- | --- |
| 1. 求職動機 | 生成失敗；系統回退： 請用三分鐘介紹自己，並說明這次轉職最主要的原因。 | 您目前擔任資料分析師已有 3 年經驗，且具備 Python、SQL、Power BI 及 Excel 等技能。請問是什麼原因讓您在這個時間點考慮轉職，並選擇應徵我們公司的數據分析師職務？ |
| 2. 職務期待 | 生成失敗；系統回退： 你為什麼想加入我們公司？你對這份工作的期待是什麼？ | 本職缺核心為使用 SQL、Excel 與 Power BI 建立指標、資料模型及視覺化報表。根據您過去 3 年的資料分析師經驗，您期待這份數據分析師工作在資料模型建立與報表開發上帶來哪些挑戰或成就感？ |
| 3. 合作溝通 | 生成失敗；系統回退： 請分享一次你和意見不同的同事合作，最後仍完成目標的經驗。 | 在您過往擔任資料分析師時，是否曾遇到跨部門需求方對於 Power BI 視覺化報表或指標定義有不同意見的情況？當時您如何溝通並達成共識？ |
| 4. 壓力應對 | 生成失敗；系統回退： 請分享一次工作遇到重大困難或時程壓力時，你如何處理。 | 請分享一次您在過去工作中使用 SQL 或 Python 處理複雜數據分析時，面臨時限緊迫或需求臨時變更的壓力經驗。您當時如何進行優先排序？ |
| 5. 到職條件 | 生成失敗；系統回退： 請說明你的到職時間、工作地點或型態期待，以及目前還需要確認的條件。 | 若通過面試錄取，請問您最快可以到職的日期為何？另外對於工作地點與排班型態是否有其他需要確認的條件？ |

## 9.4 部門主管五題比較

重要說明：3.5 主管回應共使用 4,651 Token，其中 thinking 佔 3,862，最後只有 218 個回答 Token，造成 JSON 不完整。下表 3.5 欄是系統回退題；3.6 欄才是 Gemini 完整產出。

| 評估面向 | Gemini 3.5 實際系統結果 | Gemini 3.6 題目 |
| --- | --- | --- |
| 1. 經驗轉移 | 生成失敗；系統回退： 你目前的職務是「資料分析師」。其中哪些經驗最能轉移到「數據分析師」，又有哪些能力需要重新建立？ | 您過去擔任資料分析師已有 3 年經驗，請問您過去主要負責的業務範疇與資料分析流程為何？ |
| 2. 專業能力 | 生成失敗；系統回退： 你的資料列出「Excel」。請用一個實際案例說明你在什麼情境使用它、做了哪些關鍵判斷，以及成果如何衡量。 | 本職缺需要頻繁使用 Power BI 與 SQL 建立資料模型，請問您過往如何結合 SQL 與 Power BI 進行資料建模？ |
| 3. 成果深挖 | 生成失敗；系統回退： 請分享一個和「數據分析師」最接近的專案，說明你的責任、關鍵決策與可驗證結果。 | 請分享一個您過去使用 SQL 或 Excel 進行數據分析並成功輔助決策的具體專案經驗？ |
| 4. 能力風險 | 生成失敗；系統回退： 職缺資料需要「資料視覺化」，但現有履歷尚未明確列出。你是否有相關經驗？若沒有，會如何規劃上手與驗證成果？ | 本職缺需要自主建立業務指標，由於履歷中未載明您過去定義關鍵指標的經驗，請說明您過去如何定義與設計業務指標？ |
| 5. 到職情境 | 生成失敗；系統回退： 假設你明天加入並負責「數據分析師」，前 90 天你會先了解什麼、交付什麼，如何和團隊確認優先順序？ | 若您順利錄取，在到職的前 90 天內，您會如何規劃並建立符合部門需求的 Power BI 視覺化報表？ |

## 9.5 Token 與回應時間明細

| 模型 | 階段 | 輸入 | 回答 | Thinking | 總 Token | 時間 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | HR | — | — | — | — | 45.50 秒 | 服務錯誤；無 usage metadata |
| 3.5 | 主管 | 571 | 218 | 3,862 | 4,651 | 37.28 秒 | JSON 不完整；回退規則題 |
| 3.5 小計 | 可確認 | 571 | 218 | 3,862 | 4,651+ | 82.78 秒 | 兩階段均無有效 Gemini 題目 |
| 3.6 | HR | 524 | 819 | 1,577 | 2,920 | 21.73 秒 | 有效 5 題 |
| 3.6 | 主管 | 571 | 877 | 1,722 | 3,170 | 15.62 秒 | 有效 5 題 |
| 3.6 小計 | 完整一組 | 1,095 | 1,696 | 3,299 | 6,090 | 37.35 秒 | 有效 10 題 |
| 測試總計 | 可確認 | 1,666 | 1,914 | 7,161 | 10,741+ | 120.13 秒 | 另有一次 3.5 HR 錯誤無 Token 資料 |

Token 計算口徑：總 Token = 輸入 Token + 回答 Token + Thinking Token。本次 API 回傳可確認的 Token 至少為 10,741；3.5 HR 服務錯誤沒有 usage metadata，所以無法納入精確值。此次使用免費層，實際 API 費用為 US$0，但會消耗免費額度。

## 9.6 主管回報重點與建議

資料來源：已改用 TalentHub 人才庫的 confirmed 履歷，不再使用模擬履歷；報告與 API 輸入皆未包含候選人姓名或聯絡資訊。

履歷完整度：目前只有資料分析師職稱、3 年年資與 Excel／Power BI／Python／SQL 技能，沒有結構化工作經歷，因此題目以查證經驗為主。

品質：3.6 能引用有限履歷欄位，也能在來源說明中標示具體專案未載明；沒有直接捏造公司、專案或量化成果。

效率：3.6 完成兩階段共 37.35 秒與 6,090 Token；3.5 嘗試共 82.78 秒仍沒有可用的 Gemini 題目。

決策：正式模型維持 gemini-3.6-flash；保留 HR／主管各五題、分階段重新產生、Token 紀錄及規則式回退機制。

資料改善：若希望題目更深入，應優先補齊人才庫的工作經歷、專案內容與量化成果，而不是要求模型自行推測。

## 9.7 資料來源與限制

Google 官方資料顯示，Gemini 3.6 Flash 著重減少推理步驟、Token 與輸出冗長度，並提升指令遵循。資料來源：

Google Gemini 最新模型說明：https://ai.google.dev/gemini-api/docs/latest-model

Google Gemini API 版本紀錄：https://ai.google.dev/gemini-api/docs/changelog

Google Gemini API 價格：https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

限制：此結果是單一人才庫履歷的小樣本 A/B 測試，可用於本次模型選型與主管回報，但不能視為所有職缺的統計性基準。由於該履歷沒有結構化工作經歷，本次同時反映了目前人才資料完整度對題目深度的限制。