TalentHub 系統文件與交接手冊

目錄（章節與頁碼）

主管摘要（Executive Summary）	8

1. 這是什麼、做什麼	8

2. 有沒有用（證據，與誠實的但書）	8

3. 現在狀態：已完成的	8

4. 現在狀態：誠實地還沒好的	8

5. 需要主管決定或協助的	9

名詞小辭典	9

導讀：如何使用本手冊	10

你是誰、要做什麼：先看哪一章	10

章節總覽：哪一章找什麼	10

01. 專案規劃書	12

1. 背景與痛點	12

2. 專案目標與效益指標	12

3. 使用者角色	13

4. 專案範圍	13

5. 核心使用情境（User Stories）	14

6. 端到端流程	15

7. 階段規劃摘要（詳見 docs/07）	17

8. 風險與因應	17

9. 未來擴充藍圖（Phase 2+）	18

02. 系統架構設計	19

1. 架構總覽	20

2. 技術選型與理由	22

3. 後端模組切分（對應 backend/app/）	23

4. 履歷解析管線（細節見 docs/04）	25

5. 配對引擎設計	27

6. 部署方案	29

7. 非功能需求	29

03. 資料庫設計	31

1. ER 總覽	31

2. 人才主檔 candidates	31

3. 人才子表	34

4. 履歷檔案 resume_files	35

5. 職缺需求 job_requisitions	36

6. 配對結果 match_results	37

7. 應徵與結構化面試	38

8. 系統與管理表	40

9. 資料生命週期	41

04. 履歷解析與匯入流程	42

1. 履歷的合法取得方式（前提）	42

2. 支援的輸入格式	43

3. 解析管線（Pipeline）	44

4. 欄位對應表（104 / 1111 → 資料庫）	46

5. 去重（Deduplication）	47

6. 信心分數與人工校對	48

7. LLM 輔助解析（選配，目前未實作）	48

8. 匯入操作流程（現行介面）	48

9. 解析器品質保證	49

05. API 規格書	50

1. 通用規格	50

2. 認證 Auth	51

3. 人才 Candidates	52

4. 履歷檔案 Resumes	53

5. 職缺需求 Requisitions	55

6. 配對 Matches	57

7. 應徵與結構化面試 Applications / Interviews	59

8. 報表 Reports	62

9. 通知 Notifications（規劃中，尚未實作）	63

10. 後台 Admin	63

11. 公開職涯站 Public（免認證）	65

06. 前端頁面與後台規劃	66

1. 資訊架構（Sitemap）	67

2. 角色 × 頁面權限矩陣	69

3. HR 端頁面規格	69

4. 主管端頁面規格	72

5. 系統後台（帳號與權限）	73

6. 全站 UX 原則	74

07. 開發時程與里程碑	75

0-E. 2026/08/27 綜合參考分與維運硬化交付線	75

0-D. 2026/08/05 結構化面試評分交付線	76

0-C. 2026/08/04 最新進度與交付線	77

0-A. 2026/07/14 實作進度更新	77

0-B. 2026/07/16 實作進度更新（依實際完成度）	78

0. 2026/07/31 壓縮交付方案	79

1. 甘特圖（2026-07-20 啟動）	81

2. 各階段內容與驗收條件	81

3. 里程碑總表	82

4. 開發節奏與品質守則	83

5. 資源方案比較	83

6. 成本概估（量級參考）	84

08. 個資保護與資訊安全	85

1. 法遵框架（個資法對應）	85

2. 同意與告知管理	86

3. 保存期限與當事人請求 SOP	87

4. 存取控制（RBAC + 欄位遮罩）	87

5. 稽核（Audit）	88

6. 技術性安全措施	89

7. 備份與災難復原	90

8. 事件應變（個資外洩）	90

9. 上線前檢查清單	90

10. 系統元件與資料庫使用手冊（維護版）	92

1. 系統全貌	92

2. 資料庫選型、連線與 migration	95

3. 實際資料表清單	97

4. 公開人才前端	102

5. Backend API	103

6. HR 管理後台	105

7. Local 與 Docker 快速操作	106

8. 常見驗證指令	108

9. 後續文件補充清單	109

11. 人才職缺媒合試行方案	110

可直接採用的業界做法	110

媒合引擎改進（本次）	111

平台試行方式	113

媒合評估報表	114

現階段結論	114

下一步（未做，需資料／決策）	114

參考	115

12. 後續規劃：待辦、做法與製作順序（Backlog + Plan）	116

0. 整體製作順序（建議波次）	117

A. 可直接做（自包含、無外部相依）	118

B. 可做但需設定或決策	121

C. 需公司 IT／維運（非寫程式，正式上公網前必備）	123

D. 媒合準確率的下一批（多需累積回饋資料）	123

E. 面試優先（Interview-first）方向	124

F. 104／人力銀行資料介接（合規建議）	127

G. 公司文件與規範庫	130

H. HR 大幅提效（高價值功能群）	131

建議起手順序	133

給主管討論的一頁摘要	134

13. 結構化面試評分與盲評操作規格	135

1. 目的與不可妥協原則	135

2. 角色與資料範圍	135

3. 評分欄位與 1–5 量表	136

4. 整體總評	137

5. 草稿、提交、鎖定與重開	138

6. 雙方盲評與釋出規則	140

7. 題目版本與歷史不可覆蓋	141

8. API 操作範例	142

9. 報表計算與禁止誤用	143

10. UAT 最小驗收清單	144

11. IT 後台與維運檢核	145

12. 公平性、隱私與發布阻擋項	145

13. System issue seed 與發布狀態	146

附錄A. Gemini 客製化面試題目：實作與啟用規格	148

目前畫面應呈現的兩階段	150

預覽範例（不呼叫 Gemini）	150

Gemini 啟用方式（程式已實作，正式啟用仍需核准）	151

實際的 Gemini 回傳格式	152

正式啟用前驗收	153

附錄B. 人才庫定期清理 Worker	154

正式環境啟用	156

驗證與安全操作	156

附錄C. 媒合小樣本基準：操作與指標說明	157

目的與限制	157

案例組成	157

安裝與建立資料	157

盲評流程	158

指標定義	160

API	160

系統整合位置	161

驗證	161

附錄D. 文件沿革與主來源規則	162

主來源規則：同一主題誰是最後答案	162

歷次整理紀錄	162

主管摘要（Executive Summary）

用五個問題一次講完，不需要任何技術背景；名詞不熟悉時看本章末的小辭典， 細節與依據在第 07 章（完成度）與第 12 章（後續規劃）。

1. 這是什麼、做什麼

TalentHub 是公司內網的人才庫與招募系統，把招募從收履歷到錄用討論做成一條 線上作業：求職者在官方網站投遞（含線上個資同意書）→ HR 建檔、履歷自動解析 → 系統依職缺條件自動排序推薦人選 → HR 與用人主管兩關各自獨立評分面試 → 雙方交卷後彙整六個分數輔助錄用討論。它解決三件事：少做人工整理、評分有一致 標準、個資全程受控。

2. 有沒有用（證據，與誠實的但書）

- 功能可靠性：300 多項自動測試＋13 條真實瀏覽器端對端流程，全數通過； 內網試用環境運行中，任何服務中斷 5 分鐘內自動復活。

- 安全防護實測：上傳檔案一律病毒掃描、「掃不出結果就拒收」；已用業界標準 測試病毒樣本實際驗證會攔截。

- 媒合準不準，量得出來：系統內建 50 個合成案例的「盲評基準」——HR 與主管 先人工判斷、再對照系統排序，準確率看得見、可追蹤。

- 誠實的但書：以上都是測試與試用環境的成績；尚未經三種角色的正式驗收 （UAT），也尚未承載真實求職者個資——等同「試車全部通過，還沒正式上路」。

3. 現在狀態：已完成的

收件與人才庫（線上投遞即建檔、批次上傳自動解析＋人工校對、重複履歷自動比對）； 職缺媒合（依技能／年資／學歷／地點自動評分排序，「只差一項」的可惜人選另行標示）； 兩關盲評面試與綜合參考分（互看不到對方分數，雙方交卷才公開並彙整，僅供參考不 自動決定錄取）；個資保護（同意書版本化可撤回、保存年限 1–20 年到期自動清理、 主管只見去識別化履歷、上傳掃毒）。

4. 現在狀態：誠實地還沒好的

- 程式定版：本輪成果合併回主版本（工程師作業，約 1–2 天）。

- 實機驗收（UAT）：HR／用人主管／IT 各約半天照真實流程走一遍並簽核—— 目前唯一還沒做的驗收。

- 正式環境（公司 IT）：HTTPS 加密、正式資料庫、備份還原演練、集中監控。

- 保存政策與告知同意文字待法務定稿；AI 產題功能待個資影響評估後才正式啟用。

上述完成之前，系統只放測試資料，不放真實求職者個資。

5. 需要主管決定或協助的

| 事項 | 需要什麼 |
| --- | --- |
| 驗收排程 | 指定 HR／主管／IT 各一位與時間，完成 UAT |
| 個資政策 | 保存年限（系統預設 2 年，可 1–20 年）與告知文字，請法務確認定稿 |
| AI 產題啟用 | 技術已就緒（送出資料僅含去識別化的工作證據）；正式啟用前需個資影響評估簽核 |
| 正式環境資源 | 由 IT 排期：HTTPS、正式資料庫（建議切換 PostgreSQL）、備份與監控 |

名詞小辭典

| 名詞 | 意思 |
| --- | --- |
| 盲評 | HR 與主管評分階段互相看不到對方的分數與建議，避免互相影響；雙方都交卷才公開 |
| 綜合參考分 | 履歷匹配、HR 逐題與總評、主管逐題與總評五個分數的加權平均；權重 HR 可調，僅供排序參考 |
| 去識別化 | 拿掉姓名、聯絡方式、生日等可辨識個人的資訊後的履歷版本，給主管評估用 |
| UAT | User Acceptance Test，使用者實機驗收：由實際使用者照真實流程操作並確認可用 |
| fail-closed 掃毒 | 病毒掃描「掃不出結果就拒收」：寧可擋下上傳，也不讓沒掃過的檔案進系統 |
| 合併主線（PR／CI） | 把開發成果經過自動測試把關後，正式併入主版本的工程流程 |

導讀：如何使用本手冊

本手冊是 TalentHub 全套系統文件與交接文件的合併版（2026-08-27）：開頭的 「主管摘要（Executive Summary）」是給主管的白話總結；第 01–13 章為核心文件（沿用原編號，09 從缺），附錄 A–C 為專題 Runbook，附錄 D 為文件沿革。前面的目錄列出每一章、每一節與頁碼，要找什麼先看 目錄；在 Word 中編修後若頁碼跑動，按 Ctrl+A 再按 F9 即可更新目錄。

你是誰、要做什麼：先看哪一章

| 讀者／目的 | 先看 | 再看 |
| --- | --- | --- |
| 主管快速掌握專案 | 主管摘要（Executive Summary）（本手冊第一章） | 第01章 專案規劃書、第07章 開發時程與里程碑 |
| HR 操作與流程驗收 | 第06章 前端頁面與後台規劃 | 第13章 結構化面試評分與盲評、第08章 個資保護與資訊安全 |
| IT 部署與維運（交接主軸） | 第10章 系統元件與資料庫使用手冊 | 第02章 系統架構設計、第08章 個資保護與資訊安全 |
| 開發／串接 API | 第05章 API 規格書 | 第03章 資料庫設計、FastAPI OpenAPI（開發環境 /docs） |
| 媒合試行與成效 | 第11章 人才職缺媒合試行方案 | 附錄C 媒合小樣本基準 |

章節總覽：哪一章找什麼

| 章節 | 找什麼 |
| --- | --- |
| 主管摘要（Executive Summary） | 五個問題講完：這是什麼、有沒有用（證據與但書）、做到哪、還沒好什麼、需要主管決定什麼 |
| 第01章 專案規劃書 | 專案目標、範圍、KPI、角色與商業風險 |
| 第02章 系統架構設計 | 系統邊界、技術選型、模組與部署架構 |
| 第03章 資料庫設計 | 概念資料模型與核心欄位；實際結構以 models／migrations 為準 |
| 第04章 履歷解析與匯入流程 | 履歷合法來源、解析、OCR、去重與校對流程 |
| 第05章 API 規格書 | API 導覽、主要端點與權限；完整 schema 以 OpenAPI 為準 |
| 第06章 前端頁面與後台規劃 | 頁面、角色介面與 UX 驗收基準 |
| 第07章 開發時程與里程碑 | 目前完成度與發布閘門的唯一主來源 |
| 第08章 個資保護與資訊安全 | 同意、保存、RBAC、遮罩、稽核與資安原則 |
| 第10章 系統元件與資料庫使用手冊 | 實際元件、資料表、啟動、migration、備份與驗證操作 |
| 第11章 人才職缺媒合試行方案 | 媒合策略、試行方法、限制與評估方向 |
| 第12章 後續工作與延伸建議 | 未完成／延伸項目的唯一 backlog 主來源 |
| 第13章 結構化面試評分與盲評操作規格 | 面試評分、提交鎖定、修訂、盲評、公平性與 UAT 契約 |
| 附錄A Gemini 客製化面試題目 | 題目產生、fallback、資料白名單與用量控管 |
| 附錄B 人才庫定期清理 Worker | 保存期限 worker 的設定與安全操作 |
| 附錄C 媒合小樣本基準 | 50 組合成案例、盲評與指標操作 |
| 附錄D 文件沿革與主來源規則 | 各主題的最後答案在哪一章、歷次整理紀錄 |

01. 專案規劃書

專案名稱：TalentHub — 企業人才庫與智慧媒合系統 文件版本：v1.1（2026-08-27，原規劃內容不動，僅於 §4.2 加現況註記） 目標讀者：專案發起人、HR 主管、開發團隊

文件定位：保留立項時的目標、範圍與 KPI 基準，不用來判斷目前完成度；最新完成度與發布閘門以 07-開發時程與里程碑 為準，未完成工作以 12-後續工作與延伸建議 為準。

1. 背景與痛點

| 現況 | 造成的問題 |
| --- | --- |
| 履歷散落在 104 / 1111 企業後台、Email、紙本 | 找過的人才無法累積；同一人重複花費開履歷點數 |
| HR 人工逐份閱讀履歷、用 Excel 記錄 | 建檔耗時、欄位格式不一、幾乎無法搜尋 |
| 主管用口頭 / Email / 通訊軟體描述用人需求 | 需求不完整、來回確認多次、進度無法追蹤 |
| 人選配對靠 HR 記憶與經驗 | 耗時且容易漏掉庫內既有的合適人選 |

2. 專案目標與效益指標

2.1 目標

- 建立公司自有人才資料庫：所有接觸過的求職者集中管理，可搜尋、可標籤、可追蹤狀態。

- 履歷匯入自動化：104 / 1111 下載的履歷檔自動解析欄位入庫，免人工重複輸入。

- 職缺需求數位化：主管線上填寫需求單，簽核與招募進度全程可追蹤。

- 智慧配對：職缺成立即自動從人才庫產生推薦名單，並持續累積主管回饋。

2.2 效益指標（KPI）

| 指標 | 現況（估） | 目標 |
| --- | --- | --- |
| 單份履歷建檔時間 | 10–15 分鐘/份 | < 30 秒/份（自動解析 + 快速校對） |
| 開缺到取得首批候選名單 | 3–7 天 | < 1 小時（人才庫即時配對） |
| 人才庫累積筆數 | 0（分散各處） | 上線第一年 ≥ 5,000 筆 |
| 庫內人才再聯繫比例 | — | ≥ 15%（省下重新開履歷費用） |
| 主管需求單線上化率 | 0% | 100%（需求單為開缺唯一入口） |

KPI 基準值請於 Phase 0 與 HR 實測校正（抽 10 份履歷計時）。

3. 使用者角色

| 角色 | 人數（估） | 主要操作 |
| --- | --- | --- |
| HR / 招募專員 | 2–5 | 匯入履歷、校對、維護人才庫、審核需求單、執行配對、聯繫追蹤、報表 |
| 部門主管 | 10–30 | 提出職缺需求單、檢視推薦人選、給回饋（安排面試 / 不合適+原因） |
| 系統管理員 | 1–2 | 帳號/角色/部門管理、技能字典維護、系統參數、稽核查詢 |
| 面試官（Phase 2） | — | 面試評語回填 |

4. 專案範圍

4.1 本期範圍（In Scope）

- 人才資料庫：建檔、複合搜尋、標籤、狀態機、聯繫紀錄、附件管理

- 履歷匯入：104 / 1111 下載檔（PDF）、Word、一般 PDF；批次上傳 + 監控資料夾

- 解析校對介面：低信心欄位人工確認後入庫；重複人才自動偵測與合併

- 職缺需求單（主管端）＋ 簽核流（HR / 權責主管）＋ 職缺看板

- 配對引擎：硬條件過濾 + 加權計分、推薦名單、主管回饋回寫

- 角色權限（RBAC）、聯絡資訊欄位遮罩、稽核日誌

- 基礎報表：招募漏斗、時效（time-to-fill）、來源成效、人才庫組成

- 通知：站內通知 + Email（需求單狀態、解析完成、待校對、保存期限將至）

4.2 本期不做（Out of Scope）

- ❌ 自動登入 104 / 1111 爬取履歷——違反平台會員條款、帳號有被停權風險，且以個資法角度屬高風險蒐集方式。替代方案：企業帳號合法下載 → 監控資料夾自動匯入（見 docs/04）

- ❌ 面試排程 / 行事曆整合（Phase 2）

- ❌ Offer / 薪資核定流程（Phase 2）

- ❌ 與現有 eHR / 薪資系統介接（Phase 2）

- ❌ 求職者自助入口（對外官網徵才頁）

現況註記（2026-08-27）：後續開發已將兩項原列 Phase 2／範圍外的能力提前納入並交付——求職者自助入口（career-frontend 公開職缺頁＋本人投遞，綁定版本化告知同意）與面試官評語回填（HR／主管兩階段結構化面試評分與盲評，見 docs/13）。最新完成度仍以 07 為準、未完成工作以 12 為準；本節原文保留立項時的範圍決策不改。

5. 核心使用情境（User Stories）

| # | 身分 | 情境 | 驗收條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | HR | 把今天從 104 下載的 30 份履歷 PDF 拖進系統 | 3 分鐘內全部解析完成；每份顯示信心分數；重複人才自動標示 |
| US-02 | HR | 用「Python + 3 年以上 + 台北/桃園 + 期望薪資 ≤ 70K」搜尋 | 2 秒內回傳；條件可儲存為常用搜尋 |
| US-03 | 主管 | 要找一名資深後端工程師，線上填需求單 | 精靈式表單 5 分鐘內完成；送出後 HR 即刻收到通知 |
| US-04 | HR | 需求單核准後要候選名單 | 系統自動列出 Top 20 推薦，附總分與各面向得分原因 |
| US-05 | 主管 | 對推薦人選逐一標記「安排面試 / 不合適（原因）」 | 回饋即時回寫，HR 看板同步更新 |
| US-06 | HR | 人才資料留存超過保存期限 | 後台可先 dry-run 覆核；核准後由排程完整清除人才、關聯資料與檔案並留下不含個資的稽核紀錄 |
| US-07 | Admin | 新進 HR 到職 | 可建帳號、指派角色，權限即刻生效並留有稽核紀錄 |
| US-08 | HR | 收到同一人第二次投遞的新版履歷 | 系統以 Email/電話比對出同一人，提示「更新既有檔案」而非新建 |

6. 端到端流程

01-專案規劃書 圖 1

7. 階段規劃摘要（詳見 docs/07）

| 階段 | 內容 | 產出 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0（1 週） | 需求確認、履歷樣本蒐集、環境盤點 | 欄位清單定稿、樣本庫、部署決策 |
| Phase 1（2 週） | Repo/CI、Docker Compose、Auth + RBAC、使用者/部門 | 可登入的系統骨架 |
| Phase 2（3 週） | 人才庫核心：CRUD、搜尋、標籤、聯繫紀錄 | M1：人才庫可手動運作 |
| Phase 3（4 週） | 104/1111 解析器、批次匯入、校對介面、去重 | M2：MVP 試營運 |
| Phase 4（2 週） | 需求單、簽核流、職缺看板 | M3 |
| Phase 5（3 週） | 配對引擎、推薦名單、主管回饋 | M4 |
| Phase 6（2 週） | 報表、通知完善、資安強化、效能 | 全功能完成 |
| Phase 7（2 週） | UAT、真實資料試跑、教育訓練、上線 | M5：正式上線 |

8. 風險與因應

| 風險 | 等級 | 因應 |
| --- | --- | --- |
| 104/1111 履歷版型改版導致解析失敗 | 高 | 解析器版本化 + 樣本回歸測試；解析失敗或低信心自動轉人工校對佇列，資料不會漏 |
| 個資法遵循（蒐集/利用/保存/當事人權利） | 高 | 見 docs/08：告知同意管理、保存期限自動化、RBAC + 欄位遮罩 + 全量稽核 |
| 主管不使用系統、繞過流程 | 中 | 精靈式表單 5 分鐘完成；制度面將需求單定為開缺唯一入口 |
| 人才資料重複 / 過期 | 中 | 去重引擎（Email/電話/姓名+出生年）+ 到期匿名化 + 年度清理 |
| 開發資源有限、時程壓力 | 中 | MVP 分階段：第 10 週先上線「人才庫 + 自動匯入」即開始產生價值 |
| 解析準確率不如預期 | 中 | 104/1111 為固定版型，規則解析可達高準確率；保底機制是人工校對介面（仍遠快於全手打） |

9. 未來擴充藍圖（Phase 2+）

- 語意配對：pgvector + embedding，JD 與履歷全文語意相似度，補足關鍵字比對盲區

- 回饋學習：以主管「不合適原因」統計自動建議權重調整

- 面試排程與行事曆整合、Offer 管理

- 官方 API 介接（若採購 104 企業方案含 API 服務）

- 人才池經營：定期 EDM、關懷追蹤、同意續存流程自動化

- eHR 整合：錄取後一鍵轉入員工主檔

02. 系統架構設計

文件版本：v1.2（2026-08-27）

文件定位：保留架構原則與技術決策。實際已存在的元件、資料表與啟動／部署方式，以 10-系統元件與資料庫使用手冊 及目前程式碼為準。

1. 架構總覽

02-系統架構設計 圖 1

現況：Redis／Celery 佇列與 SMTP 通知未使用（Redis 已自 docker-compose 移除）；解析於 API 程序內同步執行，通知功能尚未建置。

2. 技術選型與理由

| 層 | 建議選擇 | 理由 | 替代方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite（自建元件與 CSS） | 目前套件精簡，畫面、權限提示與無障礙行為可直接依內部流程調整 | Vue 元件庫；React + Ant Design（團隊偏 React 時） |
| 後端 | Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2 | 與履歷解析（pypdf／PyMuPDF＋Tesseract OCR）、配對演算法同一語言；型別檢核 + OpenAPI 文件自動生成 | NestJS（團隊偏 TypeScript 時） |
| 背景任務 | FastAPI 程序內執行（解析同步、保存期限 worker 用 asyncio 排程） | 目前量級無需獨立佇列，維運面積最小；批次解析以 threadpool 分擔 | Celery / RQ + Redis（吞吐不足時再引入） |
| 資料庫 | PostgreSQL 16（開發／E2E 亦支援 SQLite） | JSON 保存解析原始結果；日後可加 pg_trgm／pgvector 做模糊與語意配對 | MySQL 8 |
| 全文/模糊搜尋 | ILIKE 複合查詢 + 正規化技能字典（含程式內建同義詞表） | 10 萬筆量級足夠，少維運一套系統 | pg_trgm、PGroonga、Elasticsearch（量級成長再評估） |
| 檔案儲存 | 本機磁碟（Docker volume，預設）；選配 MinIO（S3 相容，compose.storage.yml） | 檔案一律經 API 權限檢核串流存取，易備份與搬遷 | 公司 NAS 目錄 |
| 上傳防護 | ClamAV（clamd instream 掃描） | 正式環境 fail-closed：掃描器不可用即拒收上傳 | 商用防毒 API |
| AI 產題 | Google Gemini（httpx 直呼，預設關閉）＋規則式 fallback | 面試題個人化；輸入採去識別工作證據白名單，token 用量入庫稽核 | 純規則式 |
| 部署 | Docker Compose（內網 Linux VM） | 一鍵起落、環境一致、易還原 | Windows Server 原生排程工作（見 §6.2，目前實際運行方式） |

選型原則：單一後端語言（Python 同時吃 API、解析、演算法）、單一資料庫（Postgres 兼任 FTS 與 JSON 儲存），把維運面積壓到最小——這是內部系統成敗關鍵。

3. 後端模組切分（對應 backend/app/）

| 模組 | 職責 |
| --- | --- |
| auth | 登入（帳密）、JWT 發放/更新、refresh token 撤銷、RBAC 檢核、連續失敗鎖定（TOTP／AD/LDAP 仍為選配，未實作） |
| candidates | 人才 CRUD、複合搜尋、狀態、聯繫紀錄、大頭照、去重比對 |
| resumes | 上傳接收（防毒掃描＋檔頭驗證）、同步解析與 OCR、來源判定覆核、校對確認、原始檔下載／預覽（經權限檢核串流並稽核） |
| parsers | Parser104 / Parser1111 / GenericParser——策略模式，各自版本化（見 docs/04） |
| requisitions | 需求單 CRUD、簽核流、狀態機、職缺看板、盲評與綜合評分權重設定 |
| matching | 硬條件過濾 + 加權計分、名單產生與快照、主管回饋、成效評估與小樣本基準 |
| applications／interview_records | 應徵流程、HR／主管兩階段結構化面試、版本化面試題組（Gemini／規則式）、綜合評分 |
| consent／public | 版本化告知同意、求職者公開投遞端點（career-frontend 使用） |
| talent_retention | 保存期限政策、dry-run 預覽、到期清理 worker 與檔案刪除 outbox |
| reports | 招募漏斗、time-to-fill、來源成效、人才庫組成 |
| admin | 使用者/角色/部門、技能字典與標籤、系統參數、稽核查詢、系統問題追蹤 |
| audit | 稽核日誌（write_audit）——含原始履歷下載／預覽等個資讀取事件 |

原規劃的 notifications（站內通知＋Email）尚未實作。

4. 履歷解析管線（細節見 docs/04）

02-系統架構設計 圖 2

現況：解析在 API 程序內同步執行（無 Redis 佇列）；監控資料夾自動匯入尚未實作；所有履歷一律經 HR 確認後才入庫，沒有「高信心自動入庫」路徑。

5. 配對引擎設計

5.1 兩階段計算

階段一：硬條件過濾（Gate，不符者不計分）

- 工作地點不在可接受通勤範圍（期望地點 ∩ 職缺縣市／鄰近城市 = 空——地點比對已放寬為接受鄰近城市）

- 年資低於需求下限、學歷低於門檻

- 缺少必備技能（可用 required_skill_ratio 軟化門檻：達必備技能命中比例即通過，而非全有全無；語言能力目前僅記錄於需求單，尚未納入 gate）

- 狀態排除：黑名單、已刪除、已撤回同意，及 hired / declined / archived / withdrawn 狀態

- 各 gate 可逐張需求單以 require_skills / require_years / require_education / require_location 開關停用

Gate 現況：門檻不再是純二元。僅些微未達門檻者不直接淘汰，改標記 near_miss 旗標保留於名單，供 HR 判讀是否放行。

階段二：加權計分（0–100 分）

| 面向 | 預設權重 | 計分方式 |
| --- | --- | --- |
| 技能符合度 | 40% | 加權比對：必備技能權重 2 倍、加分技能 1 倍；除技能字典別名正規化外，另比對同義詞表並採保守模糊比對（僅高相似度才算命中，避免誤配） |
| 職務/產業相關性 | 20% | 最近職稱與職缺職稱以雙語 role-token 比對（中英職稱詞元對應，無詞元時退回字串相似度）；同產業加成尚未實作 |
| 年資契合 | 15% | 達最低年資 = 滿分，不足按比例遞減；未提供年資給中性分 0.5（目前僅比對下限，over-qualified 遞減尚未實作） |
| 期望薪資重疊 | 10% | 期望區間與職缺區間的重疊比例；未填寫給中性分 0.5 |
| 學歷 | 10% | 達門檻 = 滿分；學歷不明給中性分 0.5，不足按比例（高於門檻不另加成） |
| 地點通勤 | 5% | 同縣市滿分、鄰近縣市 0.6、其餘 0.2；未填期望地點給中性分 0.5 |

- 總分 = Σ (權重 i × 面向得分 i) × 100，每筆推薦保留 score_breakdown JSON（含逐面向證據、near_miss 旗標與資料完整度信心），前端可展開「為什麼是這個分數」。

- 預設權重為程式常數，每張需求單可個別覆寫（match_weights，HR／該部門主管透過 matching-weights API 調整，變更入稽核並即時重算）；原規劃的 Admin 全域系統參數未實作。

- 面試階段另有綜合評分（履歷媒合分＋兩階段面試分數，依需求單 composite_score_weights 加權），存於應徵紀錄，詳見 docs/03 §7 與 docs/13。

- 回饋學習（Phase 2）：統計主管「不合適原因」分佈，產出權重調整建議。

5.2 觸發時機

| 時機 | 行為 |
| --- | --- |
| HR／主管手動觸發（rematch） | 對全庫（未刪除人才）重算該職缺，重排名次 |
| 媒合條件或權重變更 | 儲存後自動全量重算該職缺，並寫入稽核 |
| 綜合評分權重變更／重新媒合 | 連動重算該職缺所有應徵的綜合評分，維持同一量尺 |

重算一律保留人工操作過的名單狀態不覆蓋。原規劃的「需求單核准自動計算」「新履歷入庫增量計算＋通知」「每日夜間排程」尚未實作，目前以上表的手動／事件觸發為準。

5.3 媒合評估（調權重前的量測）

調整權重或門檻前，先以 match_results 累積的人工標記回饋（主管採用／拒絕、拒絕理由）量測現行引擎表現，避免僅憑感覺調參：

| 指標 | 意義 |
| --- | --- |
| Precision@K / Recall@K | 前 K 名推薦被主管採用的比例，以及實際合適者被推進前 K 名的涵蓋率 |
| Gate 誤殺率 | 遭 Gate 排除、事後卻判定合適（含 near_miss）的比例 |
| 分數校準 | 分數高低是否與實際採用率單調對應（高分段採用率應明顯較高） |
| 排名有效性 | 名單排序與主管實際偏好的一致程度 |

評估結果作為 §5.1 權重／門檻調整與回饋學習（Phase 2）的量化依據。

6. 部署方案

6.1 建議：內網 Linux VM + Docker Compose

services: frontend（nginx：HR/主管 SPA 靜態 + /api 反代）｜ career-frontend（nginx：求職者站）
          backend（FastAPI×uvicorn，僅綁 127.0.0.1）｜ migrate（alembic upgrade head，一次性）｜ postgres
選配（compose.storage.yml）： minio ｜ clamav
volumes:  postgres_data、resume_data、candidate_photo_data（納入每日備份；選配 minio_data、clamav_data）

（Redis 服務已移除——程式從未使用；Celery worker／beat 未納入，背景工作於 backend 程序內執行。）

主機規格建議：4 vCPU / 8 GB RAM / 200 GB SSD（10 萬份履歷 PDF 約需 50–100 GB）。

6.2 Windows Server（目前實際運行的內網 LAN 部署）

實作於 deploy/windows-lan/：以四個 SYSTEM 排程工作啟動並守護服務——TalentHub-LAN-ClamAV（可攜版 clamd，預設 C:\Users\Administrator\clamav，127.0.0.1:3310，先於後端啟動）、TalentHub-LAN-Backend（alembic 升級後以 uvicorn 綁 127.0.0.1:8010）、TalentHub-LAN-HR（5173）與 TalentHub-LAN-Career（5174，兩者以 vite preview 服務正式 build 並反代 /api）。每個工作帶「開機」與「每 5 分鐘 watchdog」雙觸發：watchdog 先探測服務埠（clamd 用 PING/PONG），健康即退出，可承受外部終止而自動復活。防火牆僅對內網開 5173/5174，8010 維持 loopback。LAN 環境以 APP_ENV=production 執行：/docs 停用、上傳掃描 fail-closed。

- 替代：於 Windows Server 啟用 WSL2 / Hyper-V 跑 Linux VM（回到 6.1）

6.3 環境規劃

dev（工程師本機）→ staging（UAT，用去識別化資料）→ prod（正式）。 所有設定走 .env 環境變數，機密（DB 密碼、JWT secret）不進版控。 APP_ENV 非 development 時自動停用 FastAPI /docs、/redoc 與 /openapi.json；掃描政策等安全預設亦依環境切換（正式環境防毒 fail-closed）。

7. 非功能需求

| 項目 | 目標 |
| --- | --- |
| 搜尋效能 | 人才庫 10 萬筆規模，複合條件查詢 < 2 秒 |
| 解析吞吐 | 批次匯入 ≥ 10 份/分鐘（目前於 API 程序內同步解析；不足時再引入獨立 worker 水平擴充） |
| 可用性 | 上班時間 99.5%；每日備份，RPO ≤ 24h、RTO ≤ 4h（LAN 部署另有 5 分鐘 watchdog 自動復活） |
| 安全 | 全站 TLS（目標；LAN 試行仍為內網 HTTP）、scrypt 密碼雜湊、JWT 短效（15 分）+ refresh（7 天，登出撤銷）、連續失敗登入鎖定、上傳檔 ClamAV 防毒掃描（正式環境 fail-closed） |
| 稽核 | 個資讀取/修改/匯出全量記錄（見 docs/08） |
| 瀏覽器支援 | Chrome / Edge 最新兩個版本 |

03. 資料庫設計

文件版本：v1.2（2026-08-27）｜資料庫：PostgreSQL 16（開發／E2E 亦支援 SQLite） 需啟用擴充：目前無必要擴充——模糊搜尋以 ILIKE 實作；pg_trgm（模糊搜尋加速）與 pgvector（語意配對）為後續選項

本文件保存概念資料模型與核心欄位。實際已部署結構以 backend/app/models/、Alembic migrations 為準；目前完整資料表清單與維運方式見 10-系統元件與資料庫使用手冊。

1. ER 總覽

03-資料庫設計 圖 1

skill_catalog（技能字典）與 tags（標籤字典）為獨立字典表，目前未以 FK 關聯人才（見 §3）。原規劃的 candidate_languages、candidate_certifications、candidate_tags、requisition_skills、saved_searches、notifications 尚未建表（見各節註記）。

2. 人才主檔 candidates

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGSERIAL PK |  |
| code | varchar(20) UNIQUE | 人才編號（顯示用，如 T2026-00001） |
| name | varchar(100) NOT NULL | 姓名 |
| gender | char(1) | M / F / N，可空 |
| birth_year | smallint | 出生年（履歷常只有年齡→匯入時換算） |
| birth_date | date | 完整生日（若履歷提供） |
| email | varchar(255) | 原始值 |
| email_norm | varchar(255) | 正規化（lower/trim），去重與索引用 |
| phone | varchar(50) | 原始值 |
| phone_norm | varchar(20) | 正規化（09xxxxxxxx），去重與索引用 |
| city | varchar(50) | 居住縣市 |
| address | varchar(255) | 詳細地址（選填，預設不匯入） |
| highest_education | varchar(20) | 中文學歷標籤：國中 / 高中 / 高職 / 專科 / 學士 / 大學 / 碩士 / 研究所 / 博士（配對引擎依此排序比較） |
| total_years | numeric(4,1) | 總年資 |
| current_title | varchar(100) | 最近職稱 |
| current_company | varchar(100) | 最近公司 |
| expected_title | varchar(100) | 期望職稱 |
| expected_job_categories | json | 期望職務類別（字串清單） |
| expected_cities | json | 期望工作地點（字串清單） |
| expected_salary_min / _max | integer | 期望薪資區間 |
| salary_type | varchar(10) | monthly / annual / hourly / negotiable |
| availability | varchar(20) | immediately / two_weeks / one_month / negotiable |
| job_type | varchar(20) | full_time / part_time / contract / intern |
| source | varchar(20) | manual / hr_upload / manager_upload / career_site（公開投遞）/ demo |
| source_note | varchar(200) | 例：內推人姓名 |
| photo_path / photo_content_type / photo_updated_at |  | 大頭照檔案位置與格式（照片不作為任何評分特徵） |
| status | varchar(20) | 見 §2.1 狀態機，預設 new |
| owner_id | bigint FK→users | 主責 HR |
| summary | text | 自傳/摘要 |
| consent_status | varchar(20) | 常用值 consented / withdrawn；內部樣本另以 internal_sample / synthetic_benchmark 標示（見 docs/08） |
| consent_at | timestamptz |  |
| retention_years_override | smallint | 單筆覆寫保存年限（1–20；空＝公司預設） |
| retention_until | date | 保存期限（預設 2 年；明確同意時以 consent_at 起算，否則以建檔日；可依公司政策或單筆設定 1–20 年） |
| is_blacklisted | boolean | 黑名單（連動 gate 排除） |
| blacklist_reason | varchar(200) |  |
| dedup_hash | varchar(64) | sha256(姓名+出生年)，輔助去重 |
| created_at / updated_at / deleted_at |  | deleted_at = 軟刪除；建立／刪除者由稽核日誌追溯 |

2.1 人才狀態機 status

new → contacted → interviewing → hired
         │             │
         └──────┬──────┘
                ▼
  declined（婉拒）/ withdrawn（撤回）/ archived（歸檔）
priority（重點人才）可於任一階段標記為狀態

黑名單不是狀態：以 is_blacklisted 旗標標記（需填 blacklist_reason），任一狀態皆可設定並連動配對 gate 排除。留庫養才以「人才庫（talent_pool）」視角呈現於媒合來源篩選，不是獨立狀態值。

2.2 索引

CREATE INDEX ix_candidates_email_norm      ON candidates (email_norm);
CREATE INDEX ix_candidates_phone_norm      ON candidates (phone_norm);
CREATE INDEX ix_candidates_status          ON candidates (status);
CREATE INDEX ix_candidates_city            ON candidates (city);
CREATE INDEX ix_candidates_retention_until ON candidates (retention_until);
CREATE INDEX ix_candidates_dedup_hash      ON candidates (dedup_hash);

姓名／職稱／編號／Email 的模糊搜尋目前以 ILIKE 複合查詢實作；資料量成長後再評估 pg_trgm GIN 索引。

去重採「應用層比對 + 索引加速」，不設 UNIQUE 硬約束——同一人二次投遞是合法情境，應走「合併/更新」而非報錯。

3. 人才子表

candidate_educations（學歷，一對多）

id、candidate_id FK、school、major、degree（同 highest_education 枚舉）、start_ym varchar(7)、end_ym、is_graduated bool、sort_order

candidate_experiences（工作經歷，一對多）

id、candidate_id FK、company、title、industry、start_ym、end_ym（NULL=至今）、years numeric(4,1)、description text、sort_order

skill_catalog（技能字典，全域正規化）

id、name、name_norm UNIQUE（casefold 正規化）、is_active

技能字典是配對品質的地基：初始資料由種子程式匯入，Admin 後台可維護。別名／中英同義詞正規化（如 JS→JavaScript、機器學習↔machine learning）目前由配對引擎內建對照表處理，不存於字典欄位。

candidate_skills

id PK、candidate_id FK、skill（原始字串）、skill_norm（正規化），UNIQUE (candidate_id, skill_norm)。正式可搜尋／可配對的技能以此表為準；解析器輸出僅是 resume_files.parsed_payload 的匯入快照。等級（level）、年資、來源欄位未實作。

candidate_languages／candidate_certifications（規劃保留，尚未建表）

語言能力與證照目前只存在 resume_files.parsed_payload 解析快照與 candidates.summary，尚無正規化子表；配對引擎也尚未使用語言條件。

tags

id、name、category（預設 candidate）、is_active，UNIQUE (name, category)。用途：如「2026 校園徵才」「主管推薦」「碩士儲備」。原規劃的 color 欄位與 candidate_tags 關聯表尚未實作——標籤目前是 Admin 維護的字典，尚未落到單一人才身上。

candidate_activities（聯繫與異動紀錄）

id、candidate_id FK、user_id FK、type（note/call/email/interview/status_change/system）、content text、happened_at、created_at

4. 履歷檔案 resume_files

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGSERIAL PK |  |
| candidate_id | bigint FK NULL | 校對確認前可為空 |
| target_requisition_id | bigint FK NULL | 指定投遞／指定招募的職缺（主管上傳與公開投遞用，並限定主管可見範圍） |
| storage_key | varchar(500) | 儲存鍵——預設本機磁碟（volume），選配 S3/MinIO |
| original_filename | varchar(255) |  |
| file_hash | varchar(64) UNIQUE | sha256——同一檔案重複上傳以既有紀錄回應（duplicate 旗標），不建新列 |
| file_size / mime |  |  |
| source_platform | varchar(20) | direct（預設）/ p104 / p1111 / generic |
| requested_source_platform / source_confidence / source_evidence / source_review_required / source_reviewed_by / source_reviewed_at |  | 來源自動判定（信心分數＋證據 JSON）與人工覆核欄位 |
| platform_code | varchar(50) | 平台履歷代碼（104 代碼等，輔助去重） |
| parse_status | varchar(20) | pending / parsed / needs_review / confirmed / failed |
| parsed_payload | jsonb | 解析出的完整結構化結果（原始，供校對與回溯） |
| field_confidence | jsonb | 逐欄位信心分數 {"name":0.99,"email":0.62,...} |
| overall_confidence | numeric(3,2) | 整體信心 |
| parser_version | varchar(20) | 如 p104-v1.3——版型改版時追蹤用 |
| error_message | text | 解析失敗原因 |
| resume_text / resume_url |  | 抽取全文（含 OCR 結果，供校對與檢索）／外部履歷連結 |
| uploaded_by / uploaded_at / updated_at / confirmed_at |  | 確認人未另設欄位，以稽核日誌追溯 |

5. 職缺需求 job_requisitions

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGSERIAL PK |  |
| req_no | varchar(20) UNIQUE | 需求單號 R2026-0001 |
| title | varchar(100) | 職缺名稱 |
| department_id | bigint FK |  |
| requested_by | bigint FK→users | 提出主管 |
| headcount | smallint | 需求人數，預設 1 |
| employment_type | varchar(20) | full_time / part_time / contract / intern |
| work_city / work_address |  | 工作地點 |
| salary_min / salary_max / salary_type |  | 核定薪資區間 |
| min_years | numeric(4,1) | 最低年資 |
| education_req | varchar(20) | 學歷門檻 |
| language_req | varchar(100) | 語言需求（目前僅記錄，配對引擎未使用） |
| jd | text | 工作內容與職責 |
| summary | varchar(500) | 職缺摘要（公開頁與名單顯示用） |
| skills | json | 必備／加分技能清單快照（詳細條件見 match_weights） |
| urgency | varchar(10) | low / normal / high / critical |
| needed_by | date | 期望到職日 |
| status | varchar(20) | 見 §5.1 |
| return_reason | varchar(500) | 退回原因 |
| match_weights | jsonb NULL | 覆寫配對權重與 gate 設定（required_skills / preferred_skills / required_skill_ratio / require_* 開關；可空=用預設） |
| composite_score_weights | jsonb NULL | 綜合評分權重覆寫（履歷媒合／HR 逐題／HR 總分／主管逐題／主管總分；可空=用預設，讀取時正規化為總和 1）。僅 HR 可透過 PATCH 修改，改動即重算該職缺所有應徵的 composite_score 並寫入稽核 |
| blind_review_enabled | boolean | 盲評開關（預設開；該職缺任一面試正式提交後即鎖定不可再改） |
| approved_by / approved_at / published_at / filled_at / closed_at |  |  |
| created_at / updated_at |  |  |

5.1 需求單狀態機

draft → submitted → approved → sourcing ⇄ interviewing → filled → closed
          │  ▲
          ▼  │（修改後重送）
        returned            任一狀態 → closed（結案；無獨立 cancelled 狀態）

合法轉換由後端統一檢核（ALLOWED_REQUISITION_TRANSITIONS）；draft／returned 亦允許直接核准，簡化小規模流程。

技能條件的儲存方式

原規劃的 requisition_skills 關聯表未實作：必備／加分技能存於 job_requisitions.skills（JSON 清單）與 match_weights.required_skills / preferred_skills（另有 required_skill_ratio 軟性門檻）；單一技能的個別權重尚未支援。

6. 配對結果 match_results

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGSERIAL PK |  |
| requisition_id / candidate_id | FK，UNIQUE 複合 | 一缺一人一筆 |
| gate_passed | boolean | 硬條件是否通過 |
| total_score | numeric(5,2) | 0–100 |
| score_breakdown | jsonb | {"skill":{"score":0.8,"hit":["Python","FastAPI"],"miss":["K8s"]},"years":...} |
| rank | integer | 名單內排名（僅通過 gate 者） |
| status | varchar(30) | ineligible / recommended / shortlisted / contacted / interview / offered / hired / rejected_by_manager / withdrawn |
| stage_updated_by / stage_updated_at |  | 人工階段異動者與時間——區分人為決策與自動計算 |
| manual_override_category / _note / _by / _at |  | 人工覆核標記（例：gate 誤殺放行）與追溯 |
| feedback_category / feedback_note / feedback_reason |  | 主管不合適原因（分類 + 自由填） |
| feedback_by / feedback_at |  |  |
| computed_at | timestamptz | 最後計算時間 |

重算（HR／主管手動觸發，或媒合條件、權重變更時自動執行）只更新 gate_passed / total_score / breakdown / rank，不覆蓋人工操作過的 status，並同步重算該職缺所有應徵的 composite_score（見 §7）。原規劃的夜間全量排程尚未實作。

7. 應徵與結構化面試

job_applications

連結人才與職缺，保存應徵來源、使用履歷、流程狀態及 HR／主管兩階段的排程摘要。同一人才對同一職缺不可重複建立應徵紀錄。

另保存綜合評分快照：composite_score（numeric(5,2)，0–100）與 composite_score_breakdown（各分項分數、實際套用權重與缺項原因）。綜合評分由履歷媒合分、HR／主管逐題平均與兩位面試官自評總分共五項，依需求單 composite_score_weights 加權而得；兩階段都正式提交後才寫入。HR 調整權重與重新媒合都會重算整張職缺的綜合評分；綜合評分不回寫應徵 status。

interview_question_plans

| 欄位群 | 說明 |
| --- | --- |
| application_id、stage、version | 同一應徵、同一階段的題組版本；三欄組合唯一 |
| context_hash | 去識別、職務相關的產題輸入雜湊，用來判斷題組是否仍符合目前履歷／職缺脈絡 |
| questions、personalization_basis | 題目、目的、追問、來源及產題依據的 JSON 快照；每題 source（出題依據）上限 200 字元，超長於產生時截斷（既有資料由 migration a9e3d51c7b82 補截） |
| generation_mode、provider、model_name、generation_warning | Gemini／規則式產生模式、供應者中繼資料與降級警示 |
| token 欄位、generated_by_*、時間欄位 | 用量、產生者與稽核資訊 |

重新產生整組或單題都建立新版本，不覆蓋舊題組。

interview_records

| 欄位群 | 說明 |
| --- | --- |
| application_id、stage | 所屬應徵與 HR／主管階段 |
| question_plan_id、question_plan_version | 建立時綁定的題組與版本快照；後續不可透過 PATCH 換綁 |
| questions | 每題的 question、response、rating、not_asked_reason、notes 與題目脈絡 JSON |
| summary、recommendation、overall_rating、overall_score | 整體總評（1–5 評等＋面試官自評 0–100 總分）；只有完整正式提交可進入 completed |
| private_notes | HR 私人備註，不因雙方完成而對主管釋出 |
| submitted_at、submitted_by_*、revision_number | 最近正式提交時間、提交者快照與修訂編號 |
| last_reopen_reason | 最近一次授權重開原因；不得放候選人敏感個資或完整回答 |
| interviewer_*、updated_by_*、時間欄位 | 建立／更新責任與歷史歸屬 |

逐題評分、完成鎖定、重開與盲評規則詳見 13-結構化面試評分與盲評操作規格。盲評遮罩由 API 權限層執行；資料庫仍保存完整評估，因此備份、資料庫瀏覽器與管理權限必須同樣受控。

8. 系統與管理表

users

id、username UNIQUE、password_hash（scrypt）、display_name、email UNIQUE、department_id FK、role（admin/it/hr/manager）、is_active、登入鎖定／token 失效／強制改密碼欄位、created_at

MVP 用單一角色欄位；若日後需一人多角，再擴充 user_roles 中介表。另有 refresh_tokens 表保存 refresh token 的 jti 雜湊與撤銷時間（登出即撤銷）。

departments

id、name UNIQUE、parent_id NULL（樹狀）、is_active

原規劃的 manager_user_id 未實作：部門主管以 users.department_id ＋ role='manager' 對應。

saved_searches／notifications（規劃保留，尚未建表）

儲存常用搜尋條件與站內通知的兩張表均未建置；系統目前沒有站內通知／Email 通知機制。

audit_logs

id、actor_user_id、action（login/create/update/delete/approve/resume.download/matching.weights.update/talent_retention.purge…）、resource_type、resource_id、department_id、details jsonb、ip_address、user_agent、created_at

ip_address 一律經 client_ip() 解析 X-Forwarded-For 取得實際用戶端 IP。原始履歷下載／預覽等個資讀取已入稽核（resume.download／resume.preview）；「檢視人才詳情」的讀取稽核尚未實作。量大時按月分區。

system_settings

key varchar(100) PK、value jsonb、description、is_secret、created_at / updated_at 目前種子鍵值：

| key | 預設值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| matching.default_min_score | 60 | 媒合頁預設最低分數 |
| candidate.retention_years | 2 | 人才資料預設保存年限（1–20 可調，另可單筆覆寫） |
| resume.allowed_extensions | ["pdf","doc","docx"] | 履歷上傳允許副檔名 |

配對權重與綜合評分權重不放系統參數：預設值為程式常數，逐張需求單以 match_weights／composite_score_weights 覆寫（見 §5）。原規劃的解析信心門檻、到期提醒與遮罩開關等鍵值未實作——遮罩由 API 權限層依角色固定執行。

consent_notices／candidate_consents

版本化的招募告知／同意條款（同一時間僅一版 is_active），與人才對特定版本的不可變同意存證（含管道與撤回時間）；政策與流程見 docs/08。

其他實際存在的維運表

retention_storage_deletions（到期清檔的 durable outbox，僅存不可識別的儲存鍵）、system_issues（IT 問題追蹤，不得含個資）、deidentified_resume_documents（去識別履歷 PDF 衍生檔）、matching_benchmark_*（媒合小樣本基準三表）、semantic_shadow_evaluations（語意影子評估）。

9. 資料生命週期

- 入庫：解析確認 → candidates + 子表 + resume_files.confirmed

- 活動：每次聯繫/狀態變更寫 candidate_activities。retention_until 以同意日（無明確同意則建檔日）＋保存年限計算，不因聯繫自動順延；撤回同意即改為當日到期

- 到期：保存期限 worker（預設停用，由 IT 啟用；亦可由 HR 後台先 dry-run 覆核）掃描 retention_until，逾期執行完整刪除——人才、應徵、履歷紀錄與原始檔／照片／去識別衍生檔一併刪除（實體檔案經 retention_storage_deletions outbox 重試），只留下不含個資的稽核紀錄。原規劃的「到期前 30 天通知」與「匿名化保留統計欄位」未實作，政策改採完整清除（見 docs/08）

- 刪除請求（當事人行使權利）：HR 於後台對單筆軟刪除（deleted_at，進行中應徵須先結束）或縮短單筆保存年限使其進入清理流程，稽核留紀錄

04. 履歷解析與匯入流程

文件版本：v1.1（2026-08-27）

文件定位：保存履歷合法取得、解析、OCR、校對與去重的流程基準；實際支援欄位、掃描政策與操作指令以程式、OpenAPI 及 10-系統元件與資料庫使用手冊 為準。

1. 履歷的合法取得方式（前提）

| 來源 | 方式 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 官方職涯網站（career_site） | 求職者於公開職涯站閱讀個資告知並勾選同意後，送出表單＋履歷檔 | 送出當下即自動建檔（人才＋履歷檔；應徵指定職缺時連同應徵紀錄一次建立），不必等 HR 校對；履歷檔仍會列在解析佇列供 HR 後續校對 |
| 104 人力銀行 | 企業會員後台手動下載應徵者履歷 PDF / 主動開發下載 | 平台會員條款允許的正常使用 |
| 1111 人力銀行 | 同上 |  |
| 求職者直接投遞 | Email 附件、紙本掃描 |  |
| 內部推薦 | 推薦人轉交檔案 | 記錄推薦人於 source_note |
| 部門主管送交 | 主管於「送交履歷並指派職缺」選定本部門職缺後上傳 | 主管不可讀取原始檔與解析結果；HR 確認入庫後自動建立該職缺應徵紀錄 |

為什麼不做自動登入爬取？

- 平台條款：104 / 1111 會員條款禁止自動化程式抓取，違者企業帳號可能被停權——招募主要管道中斷的代價遠大於省下的下載時間。

- 個資法風險：以爬蟲繞過平台機制取得個資，蒐集手段的適法性有疑慮。

- 技術成本：反爬蟲對抗（驗證碼、行為偵測）維護成本高且不穩定。

替代方案（規劃中，尚未實作）：監控資料夾

構想：HR 在 104/1111 後台批次下載履歷到約定資料夾（如 \\NAS\resume_inbox\104\、\resume_inbox\1111\）， Watcher 定時掃描：發現新檔 → 排入解析佇列 → 成功移至 processed/、失敗移至 failed/ 並通知， 讓 HR 唯一的手動步驟只剩「在平台按下載」。目前系統未實作 Watcher，現行做法為網頁批次上傳（見 §8）。

未來若採購 104 企業方案的 API 服務，可增設 Api104Source 介接層，架構已預留（來源與解析器解耦）。

2. 支援的輸入格式

| 格式 | 解析器 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 104 履歷 PDF（文字層） | p104 adapter | 依文字特徵簽章辨識版型，規則解析；目標欄位準確率 ≥ 95% |
| 1111 履歷 PDF（文字層） | p1111 adapter | 同上 |
| 一般 PDF / Word（.docx） | generic adapter | 自由格式，準確率較低，低信心進校對；.docx 以 python-docx 抽取段落與表格 |
| 掃描影像 PDF | 本地 OCR（PyMuPDF 渲染 + Tesseract） | 已實作：文字層為空時自動 OCR（45 秒上限、20 頁上限），中文 OCR 文字先正規化；OCR 結果一律進人工校對 |
| 舊版 Word（.doc） | 不自動抽取 | 檔案安全保存，標記 needs_review 走人工建檔或轉檔 |

上傳限制：僅接受 PDF / DOC / DOCX（multipart 可一次多檔，不支援 ZIP）、單檔上限 10 MB、空檔回 415； 檔頭簽章與副檔名不符回 415。所有上傳（含公開職涯站）先落到隔離區並做惡意軟體掃描（ClamAV / clamd）： 偵測到惡意內容回 422、掃描器不可用回 503（fail-closed）；只有 APP_ENV 為 development/test/local 且 RESUME_SCAN_POLICY=allow_unavailable 時才放行未掃描檔。正式環境（APP_ENV=production、RESUME_SCAN_POLICY=fail、 clamd 127.0.0.1:3310）一律拒絕無法掃描的上傳。

3. 解析管線（Pipeline）

圖：履歷入庫管線——四種入口共用驗證、掃毒、同步解析與人工校對

上傳（HR/主管網頁、公開職涯站）→ 掃毒與簽章驗證 → 同步解析（threadpool）
  → ①來源/版型判別 → ②文字抽取（含 OCR 後援）→ ③欄位抽取 → ④去重比對
  → ⑤信心計分 → 解析佇列（待校對/來源待確認）→ HR 確認入庫

| 步驟 | 做法 |
| --- | --- |
| ① 來源/版型判別 | 文字特徵簽章計分判定 p104 / p1111 / generic；分數不足即標記 source_review_required（來源待確認），由 HR 於校對介面人工指定（PUT /resumes/{id}/source），並保留判別依據 source_evidence |
| ② 文字抽取 | PDF 先讀 pypdf 文字層；文字層為空才以 PyMuPDF 渲染 + 本地 Tesseract OCR（不外送雲端），OCR 文字再做中文正規化；.docx 用 python-docx（段落＋表格）；.doc 不自動抽取 |
| ③ 欄位抽取 | 標籤錨點 + regex（Email、台灣手機、年資數字）與關鍵字啟發式；現行 adapters（adapters-2.2）抽取欄位為：姓名、Email、電話、居住地、目前職稱、總年資、技能 |
| ④ 去重比對 | 見 §5 |
| ⑤ 信心計分 | 見 §6 |

規劃中（尚未實作）：區塊切分（工作經歷／教育背景／語文／證照／自傳）、民國年→西元年與期間/薪資正規化、 技能字串對映 skills 字典（目前僅做小寫正規化 skill_norm；管理端技能字典為獨立維護）。 另有「結構化 PDF」快速通道：系統產出的自製履歷內嵌簽章後的 talenthub.resume.v1 中繼資料， 簽章驗證通過直接高信心帶入欄位；簽章不符則降信心並強制人工校對。

4. 欄位對應表（104 / 1111 → 資料庫）

| DB 欄位 | 104 履歷區塊/欄位 | 1111 履歷區塊/欄位 |
| --- | --- | --- |
| name | 基本資料—姓名 | 基本資料—姓名 |
| gender / birth_year | 基本資料—性別、年齡 | 基本資料—性別、年齡 |
| phone / email | 基本資料—聯絡電話、Email | 基本資料—行動電話、電子信箱 |
| city | 基本資料—居住地 | 基本資料—居住地區 |
| expected_title | 求職條件—希望職稱 | 希望條件—希望職務 |
| expected_job_categories | 求職條件—職務類別 | 希望條件—職務類別 |
| expected_cities | 求職條件—希望地點 | 希望條件—上班地點 |
| expected_salary_* | 求職條件—希望待遇 | 希望條件—希望待遇 |
| availability | 求職條件—可上班日 | 希望條件—可上班日 |
| job_type | 求職條件—工作性質 | 希望條件—工作性質 |
| total_years | 工作經歷—累計年資 | 工作經驗—總年資 |
| candidate_experiences | 工作經歷（公司/職稱/期間/產業/內容）× N | 工作經驗 × N |
| candidate_educations | 教育背景（學校/科系/學位/期間）× N | 教育程度 × N |
| candidate_languages | 語文能力（聽說讀寫等級） | 語文能力 |
| candidate_skills | 技能專長／電腦專長／擅長工具 | 專長技能 |
| candidate_certifications | 證照 | 證照 |
| summary | 自傳 | 自傳 |
| platform_code | 履歷代碼 | 履歷編號 |

⚠️ 兩平台實際欄位名稱與版面以 Phase 0 蒐集的樣本為準逐一核對；本表為對應框架。每次平台改版：解析器 bump 版本號 + 樣本回歸測試。

實作現況：現行 adapters 僅自動帶入基本欄位（name / email / phone / city / current_title / total_years / skills）， 其餘欄位為對應目標，入庫後由 HR 於人才詳情補齊；platform_code 欄位已預留但尚未由解析器填寫。

5. 去重（Deduplication）

比對鍵優先序（現行）：

- file_hash（SHA-256 全檔內容雜湊）相同 → 視為重複檔案：HR 上傳回 duplicate=true、介面顯示「重複檔案／相同檔案已存在人才庫，不會重複建立」，並在合法範圍內補上缺少的人才或職缺連結（已綁其他職缺/人才則回 409）；公開職涯站遇到屬於他人的相同檔案時，靜默捨棄檔案、只保存表單資料，避免向匿名者洩漏檔案存在

- email_norm 或 phone_norm 命中既有人才 → 確認入庫時自動改為「更新既有人才」：只補既有資料的空欄、技能做合併不覆蓋（回應 created=false）；公開職涯站送出時亦依此合併

- platform_code（平台履歷代碼）與 dedup_hash（姓名＋出生年）欄位已預留，比對邏輯尚未啟用（規劃：命中時列出候選，由 HR 決定合併或新建）

處理策略：校對介面確認入庫後以「已建立人才／已更新人才」回饋結果；同一人才可掛多份原始履歷檔（依上傳時間排序保存），聯繫與留言紀錄集中在人才主檔。

6. 信心分數與人工校對

- 逐欄位信心：依規則命中方式給分（標籤精準命中高分、regex 命中次之、啟發式猜測低分）。

- 整體信心 = 有抽到值的欄位信心平均（不除以全欄位數，避免懲罰「欄位少但每欄都準」的履歷）。

- 解析狀態：版型可辨識、姓名與聯絡方式（Email 或電話）齊備、且 overall >= 0.55 → 標記 parsed（可入庫）；否則 needs_review 進校對佇列。OCR 抽取的欄位一律信心 ×0.78 並強制 needs_review；source_review_required（來源待確認）也會擋住確認入庫。

- HR 上傳的履歷一律由人工按「確認並寫入人才庫」才入庫，系統不自動建檔；公開職涯站例外——送出即建檔，解析結果僅供 HR 後續校對。

- 校對介面：解析佇列選檔後，右側欄位表單搭配唯讀「解析原文」對照；低信心欄位標示提醒；校對修改過的欄位信心記為 1.0。已確認（confirmed）的履歷不可再編輯或重解析（回 409）。

- 入庫後人才詳情頁仍可回看原始 PDF（內嵌預覽）並直接修改人才欄位。

7. LLM 輔助解析（選配，目前未實作）

自由格式履歷（generic adapter）規則法準確率有限，未來可啟用 LLM 結構化抽取提升品質（現行解析管線完全不經 LLM）：

| 事項 | 做法 |
| --- | --- |
| 抽取方式 | Claude API + JSON Schema 強制結構化輸出，欄位同 parsed_payload |
| 個資保護 | 先以本地 regex 抽出並遮罩 Email/電話/身分證字號再送出（聯絡資訊本地已取得，不需 LLM）；啟用前完成個資影響評估並記錄於 docs/08 |
| 成本量級 | 每份履歷約 NT$0.3–2（依模型），僅對 generic 格式啟用，104/1111 固定版型走規則即可 |
| 替代方案 | 地端開源模型（需 GPU 主機）——資料不出內網，成本換硬體 |

8. 匯入操作流程（現行介面）

- HR／相容管理員網頁上傳：「新增人才」→「上傳履歷」→ 拖放多檔（PDF/DOC/DOCX，單檔 10 MB）→ 逐檔顯示狀態（等待上傳／上傳中／等待解析／需人工確認／可入庫／重複檔案／失敗），批次完成顯示本批結果摘要

- 主管送交：主管在「送交履歷並指派職缺」先選定本部門職缺再上傳；看不到解析佇列與校對區，HR 校對入庫後自動建立該職缺的應徵紀錄

- 公開職涯站：求職者勾選個資告知同意後送出表單＋履歷 → 送出即建檔（來源 career_site）；同步解析失敗時檔案保留在佇列（pending）供 HR 重試

- 校對：「解析佇列」只列尚未入庫的檔案（側欄徽章顯示待校對數）→ 選檔 → 必要時先做「來源確認」→ 修正欄位 →「確認並寫入人才庫」→ 到人才庫查看

- 錯誤處理：失敗／需確認的檔案留在佇列並附原因（無文字層且 OCR 失敗、舊版 .doc、版型未知等），可按「重新解析」或改走「手動填寫」建檔；格式不符（415）、超過大小（413）與掃毒攔下（422/503）在上傳當下即被拒絕，不會進入佇列

9. 解析器品質保證

- 樣本庫位於 backend/tests/fixtures/resumes/（附 CALIBRATION.md 操作準則）：目前為去識別合成樣本（p104 / p1111 / generic / 未知版型各一），不含任何真實個資；接入真實樣本前必須先去識別化，且不得將原始履歷提交進 Git

- Golden 斷言寫在 backend/tests/test_parser_calibration.py：每份樣本核對預期 payload（欄位級），版型改版時 bump 對應 adapter 的 VERSION 並通過全部 golden tests 才能發布

- 擴充目標（未達成）：104、1111 各版本 ≥ 10 份＋自由格式 20 份；固定版型必填欄位準確率 ≥ 95%、整體 ≥ 90%

- 已知不保證範圍見 CALIBRATION.md（加密 PDF、複雜表格、年資語意推論等）；不符已知平台簽章的 p104/p1111 檔案保留可抽取欄位但一律 needs_review

- 線上監控（規劃中）：週報「自動解析成功率 / 校對率 / 失敗率」，校對率突升 = 平台可能改版的警訊

05. API 規格書

文件版本：v1.4（2026-08-27）｜Base URL：/api/v1 實作後以 FastAPI 自動生成的 OpenAPI（/docs）為準；本文件定義端點框架與慣例。

1. 通用規格

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 認證 | Authorization: Bearer <JWT>；access token 15 分鐘、refresh token 7 天輪替 |
| 分頁 | 部分清單（GET /candidates、GET /resumes）採 page（1 起）、page_size（預設 20、上限 100），回應為裸陣列 |
| 輕量分頁 | 另一批清單端點（GET /requisitions、GET /applications、matches 相關）採選用 limit/offset 查詢參數，過濾後真實總數置於 X-Total-Count response header（GET /requisitions/{id}/matches 回 {items, total}） |
| 排序 | 各清單為伺服器固定排序（多為 updated_at／建立時間降冪、配對依 rank）；尚無 sort 查詢參數 |
| 時間 | ISO 8601；資料庫以 UTC 儲存，回應含時區資訊 |
| 錯誤格式 | FastAPI 慣例 { "detail": "訊息" }；422 驗證錯誤時 detail 為欄位錯誤陣列 |
| 常用錯誤碼 | 401、403、404、409（重複/狀態衝突）、413（檔案過大）、415（格式不符）、422、429（登入鎖定/公開上傳限流）、503（掃毒不可用，fail-closed） |
| 權限標記 | 下表「權限」欄：A=相容管理員（admin）、H=HR、M=主管（限自己部門/自己的單）、IT=資訊管理員。IT 僅使用系統管理端點（§10），招募端點（人才、履歷、配對、面試）一律拒絕，不接觸招募個資 |

2. 認證 Auth

圖：Token 生命週期——15 分鐘 access、7 天輪替 refresh 與失效規則

| Method | Path | 說明 | 權限 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | 帳密登入 → {access_token, refresh_token, expires_in}；連續失敗達門檻回 429 + Retry-After（帳號級短時自動過期鎖） | 公開 |
| POST | /auth/refresh | 換發 access token | 持 refresh |
| POST | /auth/logout | 撤銷所持 refresh token（僅限本人、冪等） | 登入者 |
| POST | /auth/change-password | 修改密碼 {current_password, new_password}（new_password ≥ 12 碼）；成功後清除 must_change_password、撤銷全部 refresh token、令既發 access token 失效 | 登入者 |
| GET | /auth/me | 目前使用者資訊與權限（含 must_change_password） | 登入者 |

強制改密流程：IT 重設密碼（POST /admin/users/{id}/reset-password）或管理員設定密碼後，該帳號 must_change_password 生效並即時令既發 token 失效；使用者首次登入後、正式使用前須先呼叫 POST /auth/change-password 改密。完成改密前，除 /auth/change-password、/auth/logout、/auth/me 外的受管端點一律回 403。

3. 人才 Candidates

| Method | Path | 說明 | 權限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /candidates | 清單＋條件搜尋（query 見 §3.1）；主管請改用 /department/workspace | A H |
| GET | /candidates/{id} | 人才詳情（技能/經歷/學歷、應徵與履歷摘要）；讀取寫入 PII 稽核 | A H M(遮罩，僅見本部門應徵，不含原始履歷) |
| POST | /candidates | 手動建檔（自動編號、套用保存期限） | A H |
| PATCH | /candidates/{id} | 更新欄位（Email/電話同步正規化鍵） | A H |
| DELETE | /candidates/{id} | 軟刪除；仍有進行中應徵回 409 | A H |
| GET / POST | /candidates/{id}/activities | 聯繫／留言紀錄查詢、新增（可附 next_status 變更人才狀態；主管可留言但帶 next_status 回 403） | A H M(範圍內) |
| PUT / GET / DELETE | /candidates/{id}/photo | 大頭照上傳（5 MB、JPEG/PNG/WebP）／讀取／移除 | A H（讀取含 M 範圍內） |
| GET / POST | /candidates/{id}/consents、POST /consent/candidate-consents/{id}/withdraw | 個資同意紀錄查詢／補登／撤回 | A H |
| GET / PUT | /talent-retention/policy、PUT /talent-retention/candidates/{id}、POST /talent-retention/purge | 保存年限政策、個別覆寫與到期清理 | A H |

規劃中（尚未實作）：合併重複、貼標／移除標籤、反向配對（人才→職缺）、匿名化、CSV/XLSX 匯出。

3.1 搜尋參數範例

GET /candidates?q=後端&skill=Python&status=new&min_years=3&city=台北市&department_id=2&page=1&page_size=20

q 比對姓名／職稱／編號／Email；skill 走正規化技能鍵（skill_norm）；條件間為 AND；回應為裸陣列。

4. 履歷檔案 Resumes

| Method | Path | 說明 | 權限 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /resumes/upload | multipart 多檔上傳（PDF/DOC/DOCX，單檔 10 MB，不支援 ZIP）；表單欄位 source_platform、candidate_id?、requisition_id?（主管必填職缺）；同步解析後回傳各檔 resume_id、parse_status、來源判別與 duplicate 旗標；掃毒 fail-closed（422/503） | A H M(限本部門職缺) |
| GET | /resumes | 清單；?parse_status=needs_review 取校對佇列，另有 source_platform、query、include_confirmed、page/page_size | A H |
| GET | /resumes/{id} | 解析結果（parsed_payload、逐欄信心、來源判別依據） | A H |
| PUT | /resumes/{id}/parsed | 校對修改解析欄位（存回 payload，改過欄位信心=1.0）；已確認回 409 | A H |
| PUT | /resumes/{id}/source | 人工指定來源平台（來源待確認時必經此步才能入庫） | A H |
| POST | /resumes/{id}/confirm | 確認入庫：body 選填 {candidate_id?}；未指定時依 email/phone 去重自動「建立或更新」人才（回 created）；有目標職缺則同時建立應徵紀錄 | A H |
| POST | /resumes/{id}/reparse | 重新解析（解析器修復後）；已確認回 409 | A H |
| GET | /resumes/{id}/file | 原始檔下載（登入直接下載並寫稽核；非預簽名網址） | A H |
| GET | /resumes/{id}/preview | 原始 PDF 內嵌預覽（inline；僅 PDF，寫稽核） | A H |

原始履歷檔與解析內容一律擋在 HR／相容管理員邊界內：主管呼叫上述讀取端點回 403，改用去識別化文件（§4.1）。

4.1 去識別化文件 De-identified Resumes

| Method | Path | 說明 | 權限 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST / GET | /resumes/{id}/deidentifications | 上傳去識別化 PDF 版本（版本化保存、自動掃描殘留個資與可讀性）／列出版本 | 上傳 A H；列出含 M(僅已核准) |
| GET | /candidates/{id}/deidentified-resumes | 該人才可用的去識別化文件（主管僅見已核准版本） | A H M |
| GET | /deidentified-resumes/{id}/preview、/file | 預覽／下載去識別化文件 | A H M(已核准) |
| POST | /deidentified-resumes/{id}/approve、/reject | 核准／退回；validation_summary.blocker_count > 0（含 pypdf 無法開啟的 PDF）時不可核准 | A H |
| POST | /deidentified-resumes/{id}/analyses/recommended-roles、/role-match | 依去識別化內容做職位推薦／單一職缺適配分析 | A H M(部門範圍) |

5. 職缺需求 Requisitions

| Method | Path | 說明 | 權限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /requisitions | 清單；?status=；選用 limit/offset，總數見 X-Total-Count header；主管自動限本部門 | A H M(本部門) |
| POST | /requisitions | 建立（狀態限 draft 或 submitted；發佈須走核准流程） | A H |
| POST | /requisitions/lint | 反歧視用語檢查（就服法 §5 等）：掃描職稱/摘要/JD 並回改寫建議，僅警示不擋存檔 | A H M |
| GET | /requisitions/{id} | 詳情（含技能條件、狀態時間戳） | A H M(本部門) |
| PATCH | /requisitions/{id} | 修改欄位與狀態機轉換（draft→submitted→approved→sourcing/interviewing→filled→closed，submitted 可退回 returned；不合法轉換回 409）；blind_review_enabled、composite_score_weights 規則見 §5.1／§5.2 | A H |
| POST | /requisitions/{id}/approve | 核准（draft/submitted/returned → approved；不會自動觸發配對，配對見 §6 rematch） | A H |
| GET | /requisitions/{id}/matches | 推薦名單；?min_score=&status=&source=&include_ineligible=&limit=&offset= | A H M(自己) |
| POST | /requisitions/{id}/rematch | 手動重新配對（重寫履歷分數並於同一交易重算綜合參考分） | A H |

送審、退回、結案沒有獨立端點，一律以 PATCH /requisitions/{id} 的 status 轉換完成。 部門主管另走部門端點：POST /department/requisitions（建立即為 submitted 送審、部門自動鎖定）、 PUT /department/requisitions/{id}、DELETE /department/requisitions/{id}（已有應徵者回 409）、 GET /department/workspace（本部門職缺＋實際應徵者），權限皆為 M(本部門)。

5.1 面試評分揭露規則 blind_review_enabled

職缺層級的布林欄位，決定該職缺的面試採盲評（true，預設）或 HR 與主管即時互看評分（false）。建立與修改走相同規則：

- 只有 hr 能把值設成非預設；其他角色送出變更回 403。POST 與 PATCH 皆適用，建立時省略或重述預設值不算一次決策，因此送整份表單的 client 不受影響。

- 該職缺一旦有任何面試紀錄正式提交，欄位即鎖定，再變更回 409，訊息為「已有面試提交紀錄，評分揭露規則不可變更」。唯讀的 blind_review_locked 供前端先行停用控制項。

- 變更成功會寫入 requisition.blind_review.update 稽核紀錄（含變更前後值）。

遮罩與釋出時機見 13-結構化面試評分與盲評操作規格 §6。

5.2 綜合參考分權重 composite_score_weights

職缺層級的選填 JSON 欄位，決定五個分數（resume 履歷匹配、hr_questions、hr_overall、manager_questions、manager_overall）如何加權成應徵的綜合參考分。NULL 代表內建 20/15/25/15/25；部分覆寫只影響指名的鍵。比較與呈現一律使用正規化成總和 1 的 composite_score_weights_resolved：以相同比例的另一種寫法重述（如 40/30/50/30/50）不算一次變更。

- 只有 hr 能送出真實變更（PATCH /requisitions/{id}）；其他角色回 403。未知鍵或負值回 422；全零總和視同未設定，伺服器退回內建權重。

- 真實變更會立即以新權重重算該職缺所有已儲存的綜合分——同一份名單不能一半用舊權重、一半用新權重排序——並寫入 requisition.composite_score_weights.update 稽核紀錄，內含前後權重與每筆移動的綜合分（recomputed_applications）。

- 綜合分存於應徵：GET /applications 回應含 composite_score（兩位小數，雙方皆提交後才有值）與 composite_score_breakdown（各分量取值、實際套用權重、缺項原因；未齊時 status="pending_stages"）。重新配對（rematch）改寫履歷配對分數時，會在同一交易重算綜合分。

計算規則以實作為準（backend/app/services/interview_scoring.py）：缺項不以 0 計、同一階段內缺項權重折算給另一分量、其餘缺項重新正規化、Decimal 四捨五入到兩位；雙方提交前不出現任何部分綜合分，與盲評釋出規則一致。評分面的完整規則見 13-結構化面試評分與盲評操作規格 §6（盲評釋出）與 §9 第 8 項（綜合參考分）。

6. 配對 Matches

| Method | Path | 說明 | 權限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /requisitions/{id}/candidates/{candidate_id}/match | 單筆讀取該人才在此職缺的配對分數，回應與清單中的單一項目同形（含主管聯絡資訊遮罩）；面試卡片只需一個分數時使用，不必下載整份名單 | A H M(自己) |
| GET | /requisitions/{id}/candidate-match-overview | 全體人才總覽（含尚未計算配對者）；?source=applicants¦talent_pool¦all，回應含已計算/未計算與應徵/人才庫計數 | A H M(自己) |
| GET | /requisitions/{id}/match-readiness | 配對前檢查（樣本量與條件是否足以排序） | A H M(自己) |
| POST | /matches/{id}/feedback | 主管回饋 {status: "interview" ¦ "rejected_by_manager", reason_category?, note?}；婉拒必附結構化原因（reason_category；other 需備註），舊欄位 reason 僅保留相容 | M(自己職缺) H A |
| POST | /matches/{id}/status | HR 更新進度（contacted / offered / hired…） | A H |
| POST | /matches/{id}/manual-override | 未過硬門檻的例外覆核：附結構化原因後推進階段；已過門檻或已錄取回 409，寫入稽核 | A H M(自己職缺) |
| GET / PUT | /requisitions/{id}/matching-weights | 讀取／調整六面向權重（skill/relevance/years/salary/education/location），PUT 後即時重配對並寫稽核 | A H M(自己) |
| GET | /requisitions/{id}/matching-criteria | 讀取職缺媒合條件（MatchingCriteria，見 §6.2） | A H M(自己) |
| PUT | /requisitions/{id}/matching-criteria | 更新媒合條件並即時重配對 | A H |
| POST | /requisitions/{id}/matching-criteria/preview | 試算條件變更的門檻影響（不落地、不改動已存配對） | A H |

單筆讀取沿用清單的權限判斷，不另寫一套：職缺不存在回 404、跨部門回 403，人才則套用與清單相同的可見範圍條件。凡是尚未計算配對、人才已軟刪除，或人才不在呼叫者可見範圍內，一律回 404——刻意不用 403 區分，以免回應反過來證實一組呼叫者無權查看的配對確實存在。min_score、status 等是清單的顯示篩選而非權限，故不套用；成立的保證是：此端點只會回傳同一位呼叫者用清單查詢也能看到的資料列。

6.1 推薦名單回應範例

{
  "items": [{
    "id": 501,
    "requisition_id": 12,
    "candidate_id": 88,
    "candidate": { "id": 88, "code": "T2026-00088", "name": "王○明",
                   "current_title": "後端工程師", "total_years": 6.0,
                   "phone": "*******678", "email": "m***@gmail.com" },
    "gate_passed": true,
    "total_score": 92.5,
    "rank": 1,
    "status": "recommended",
    "score_breakdown": {
      "skill":     { "weight": 0.4,  "score": 1.0, "hit": ["Python","FastAPI","PostgreSQL"], "miss": [] },
      "relevance": { "weight": 0.2,  "score": 0.85 },
      "years":     { "weight": 0.15, "score": 1.0, "note": "6y 落於 5–10y" },
      "salary":    { "weight": 0.1,  "score": 0.7 },
      "education": { "weight": 0.1,  "score": 1.0 },
      "location":  { "weight": 0.05, "score": 1.0 }
    }
  }],
  "total": 20
}

主管角色一律套用聯絡資訊遮罩（電話保留末 3 碼、Email 保留首字元；由程式固定套用，非系統設定項）；HR／相容管理員取得完整值。 score_breakdown.near_miss=true 標示「僅差一項硬條件、但整體分數 ≥ 60」的 stretch 人選，供 HR 覆核；另附 recommendation 與 highlights 說明推薦理由。

6.2 媒合條件 MatchingCriteria

required_skills、preferred_skills、min_years、education_req、work_city、salary_min、salary_max，以及硬門檻開關 require_skills、require_years、require_education、require_location（預設全開）。

新增 required_skill_ratio（0–1，預設 1.0）：1.0 表示須具備全部 required 技能；調低則命中比例達標即通過技能硬門檻，用於放行「只差一兩項」的強配對。地點硬門檻已放寬為「接受鄰近城市」，與地點軟分數一致。

7. 應徵與結構化面試 Applications / Interviews

應徵紀錄（application）是人才×職缺的正式關聯，面試端點都掛在它底下：

| Method | Path | 說明 | 權限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /applications | 清單；?requisition_id=&department_id=＋limit/offset（總數見 X-Total-Count）；回應含 composite_score／composite_score_breakdown（§5.2）；主管自動限本部門 | A H M(本部門) |
| POST | /applications | HR 把人才庫人選指派到職缺（重複指派回 409，來源 manual_hr） | A H |
| PATCH | /applications/{id}/assignment | 更正應徵的職缺/部門歸屬（已有面試或錄取歷程回 409） | A H |
| POST | /applications/{id}/mark-interview-ready | HR 標記「確定面試」；只要已存在任何結構化面試紀錄或舊制階段資料即回 409，非面試前狀態亦回 409 | A H |
| PATCH | /applications/{id}/interviews/{stage} | 舊制（非結構化）階段欄位：時間、結果、備註 | H（hr 階段）／M(本部門，manager 階段) |

完整欄位、完成鎖定、修訂與雙方盲評契約見 13-結構化面試評分與盲評操作規格。下表只保留 API 導覽。

| Method | Path | 說明 | 權限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /applications/{id}/interview-question-plan?stage=hr¦manager | 取得該應徵、階段的最新題組與版本 | A H M（部門範圍） |
| POST | /applications/{id}/interview-question-plan/generate?stage=...&force=false | 初次產生或建立新題組版本 | H（HR 階段）／M（主管階段） |
| POST | /applications/{id}/interview-question-plan/questions/{index}/regenerate?stage=... | 只重產指定題並建立新版本，其餘題與舊版保留 | H／M（各自階段） |
| POST | /applications/{id}/interview-question-suggestions | 依職務證據與選定特質產生額外追問題建議 | A H M（部門範圍） |
| GET | /applications/{id}/interview-records | 列出面試紀錄；盲評釋出前遮罩另一方評分結論 | A H M（部門範圍） |
| GET | /applications/{id}/interview-records/{record_id} | 讀取單筆紀錄及提交／修訂中繼資料 | A H M（部門範圍） |
| POST | /applications/{id}/interview-records | 建立草稿或直接正式提交 | H（HR 階段）／M（主管階段） |
| PATCH | /applications/{id}/interview-records/{record_id} | 更新未完成紀錄；completed 一般修改回 409 | H／M（各自階段） |
| POST | /applications/{id}/interview-records/{record_id}/reopen | 以 { "reason": "..." } 重開已完成紀錄 | H／M（各自階段） |

正式提交為 completed 時：每題必須有 rating=1..5 或非空 not_asked_reason（兩者互斥），且必填面試總分（overall_score 0–100；舊紀錄可用 overall_rating 1–5，擇一即可）、recommendation 與非空 summary；違反回 422。IT 不屬招募角色，不能透過面試 API 讀取紀錄。

8. 報表 Reports

| Method | Path | 說明 | 權限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /reports/funnel | 招募漏斗（推薦→聯繫→面試→錄取）?from&to&department_id | A H M(自動限本部門) |
| GET | /reports/time-to-fill | 各職缺開缺→補齊天數 | A H M(自動限本部門) |
| GET | /reports/sources | 來源成效（career_site / p104 / p1111 / 內推… 的投遞數與錄取率） | A H M(自動限本部門) |
| GET | /reports/talent-pool | 人才庫組成（技能 Top N（skill_limit，預設 20）、年資/地區/學歷分佈、月增量） | A H M(自動限本部門) |
| GET | /reports/matching-evaluation | 媒合品質評估（見 §8.1）；?requisition_id=（省略＝可視範圍彙總） | A H M(本部門) |

8.1 媒合評估報表 matching-evaluation

以 match_results 的人工標記結果為真值（interview／offered／hired 為正向，rejected_by_manager／withdrawn 為負向），量測排序與硬門檻是否可靠。回應欄位：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| sample_size / labeled_outcomes | 樣本數與已標記筆數 |
| precision_at_k | { "5": …, "10": … }，前 K 名推薦的正向比例 |
| recall_at_k | { "5": …, "10": … }，用於抓被 gate 誤殺的好人選 |
| gate_false_negatives | 被硬門檻淘汰、事後卻獲正向結果的人數（gate 誤殺） |
| score_calibration[] | 分數分桶（如 0–20…80–100）對應的實際正向率 |
| rank_effectiveness | 排名有效性：名次越前是否對應越高正向率 |
| notes[] | 樣本不足或門檻警示等提示 |

需累積約 30 筆標記結果，指標才足以支撐自動調權重；未達門檻時 notes 會提示樣本不足。權限：HR/admin 可查全公司，主管限本部門（requisition_id 省略時回傳其可視範圍彙總）。

9. 通知 Notifications（規劃中，尚未實作）

目前系統沒有站內通知端點；前端僅以側欄「新增人才」徽章顯示待校對數（由清單即時計算）。以下為規劃框架：

| Method | Path | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /notifications?unread=true | 我的通知 |
| POST | /notifications/{id}/read、/notifications/read-all | 標記已讀 |

規劃觸發事件：需求單送審/核准/退回、解析批次完成、待校對積壓 > N 件、新推薦人選入榜、主管回饋、保存期限將至。

10. 後台 Admin

系統管理端點由 IT（資訊管理員）與相容管理員使用；HR 只開放使用者相關端點（且僅能檢視/管理 hr、manager 帳號）。

| Method | Path | 說明 | 權限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET / POST / PATCH | /admin/users | 使用者管理（停用而非刪除，無 DELETE） | IT A（GET/POST/PATCH 含 H，限 hr/manager 帳號） |
| POST | /admin/users/{id}/reset-password | 產生 24 碼臨時密碼並強制首登改密（§2） | IT A |
| GET / POST / PATCH | /admin/departments | 部門維護（清單含 H） | IT A |
| GET / POST / DELETE | /admin/skills | 技能字典（合併別名功能未實作） | IT A |
| GET / POST / DELETE | /admin/tags | 標籤管理 | IT A |
| GET / PUT | /admin/settings、/admin/settings/{key} | 系統參數（鍵值設定，機密值遮罩顯示） | IT A |
| GET | /admin/audit-logs | 稽核查詢 ?action=&resource_type=&limit=（最多 500 筆，時間倒序） | IT A |
| GET / POST / PATCH / DELETE | /admin/system-issues | 系統問題追蹤（狀態/嚴重度篩選；不得存放候選人內容） | IT A |
| GET | /admin/database/overview、/admin/database/tables/{name}/rows、…/rows/{id} | 資料庫瀏覽（招募敏感欄位預設遮罩；揭示個資須帶 X-PII-Access-Reason 並寫稽核） | IT A |
| POST / PATCH / DELETE | /admin/database/tables/{name}/rows、…/rows/{id} | 受政策限制的資料列維護（僅白名單資料表） | IT A |
| GET / POST | /consent/notices、POST /consent/notices/{id}/activate | 個資告知條款版本管理與啟用（公開站讀取用 GET /public/consent-notices/active） | 讀 A H M；寫 A H（招募端點，非 /admin） |

11. 公開職涯站 Public（免認證）

| Method | Path | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /public/jobs、/public/jobs/{id} | 已發佈職缺清單／詳情 |
| GET | /public/consent-notices/active | 現行個資告知條款（送出表單必附其 id＋version，版本已更換回 409 要求重新同意） |
| POST | /public/applications | 應徵職缺（multipart 表單＋選附履歷）；job_id 省略時等同加入人才庫。送出即建檔：人才＋應徵＋履歷一次建立 |
| POST | /public/talent-pool | 加入人才庫（Email 或電話擇一必填、必勾同意；同檔重複上傳依 §4 去重規則處理） |
| POST | /public/applications/json、/public/talent-pool/json | 無檔案的純 JSON 版本 |

公開上傳共用 §4 的格式/大小/掃毒限制，另有每 IP 每分鐘 20 次的上傳限流（超過回 429）。 其他專用模組（媒合基準 /matching-benchmark、語意影子 /semantic-shadow、存活檢查 /health）請直接查 OpenAPI。

06. 前端頁面與後台規劃

文件版本：v1.3（2026-08-27）｜技術：Vue 3 + TypeScript + Vite（HR 工作台為單一 SPA，依角色顯示選單；另有獨立公開職涯站 career-frontend，免登入）

1. 資訊架構（Sitemap）

06-前端頁面與後台規劃 圖 1

2. 角色 × 頁面權限矩陣

實際角色為四種：IT（資訊管理員）、相容管理員（admin）、HR、部門主管。

| 頁面 | IT | Admin | HR | 主管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作總覽 | ✔（系統入口） | ✔ | ✔（四關路線導覽） | ✔ |
| 部門後台 | ✖ | ✖ | ✖ | ✔（本部門職缺與實際應徵者） |
| 人才庫（搜尋/詳情/編輯） | ✖ | ✔ | ✔ | ✖（於部門後台/媒合頁看應徵者，聯絡資訊遮罩） |
| 新增人才（匯入與校對） | ✖ | ✔ | ✔ | 僅「送交履歷並指派職缺」（無佇列與校對區） |
| 職缺管理 | ✖ | ✔（建立/編輯/核准） | ✔（同左） | 唯讀「我的職缺」清單 |
| 人才評估與面試 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ 本部門（回饋＋主管階段面試） |
| 招募分析 | ✖ | ✔ 全公司 | ✔ 全公司 | ✔ 本部門（後端自動限定） |
| 帳號與權限 | ✔ 全部分頁 | ✔ 全部分頁 | 僅使用者（限 hr/manager 帳號）＋告知同意條款 | ✖ |

3. HR 端頁面規格

3.1 工作總覽（登入首頁）

- HR／相容管理員：HR 招募四關路線互動導覽（①建立人才基本資料 → ②帶入履歷與經歷（可略過）→ ③指定應徵部門與職缺 → ④確認建檔並送交主管），點路標直達對應頁

- 主管：歡迎橫幅＋「招募中職缺」指標卡＋「檢視推薦人才」入口

- IT：歡迎橫幅＋「開啟管理中心」入口（不顯示招募數據）

- 側欄「新增人才」項目帶待校對數徽章

3.2 人才庫列表

- 指標卡：人才總數、活躍人才、優先／面試中、平均年資；保存政策面板（公司預設年限、逐人覆寫、到期清理）

- 關鍵字搜尋（姓名/Email/電話/職稱/來源）＋技能搜尋（後端以正規化技能鍵比對）＋狀態下拉

- 清單一人一列：人才（照片/姓名/編號）、目前職務、來源／更新時間、保存期限、應徵狀態（含目標職缺）、人才狀態；點列開詳情抽屜

- 規劃中：進階篩選抽屜（年資/縣市/學歷/薪資/標籤）、批次貼標與匯出、儲存搜尋

3.3 人才詳情（抽屜）

- 三個分頁：基本資料（聯絡資訊、期望條件、技能、經歷/學歷）／履歷與去識別化（原始履歷檔清單與 PDF 內嵌預覽（僅 HR）、去識別化版本上傳→自動驗證→預覽→核准；驗證阻擋項（含 pypdf 無法開啟的 PDF）未清除前「核准」停用；核准後開放職位推薦與單一職缺適配分析）／應徵與紀錄（應徵清單＋HR 與主管共享的留言/聯繫時間軸，可新增）

- 動作列：進入面試（銜接「人才評估與面試」）、新增留言／聯繫、編輯人才、封存、刪除（仍有進行中應徵時擋刪）

- 主管視角：聯絡資訊遮罩、僅見本部門應徵、只看得到已核准的去識別化文件

- 規劃中：疑似重複警示與合併、黑名單標示

3.4 履歷匯入（新增人才 → 上傳履歷）

- 三步驟版面：①上傳履歷（拖放多檔，PDF/DOC/DOCX、單檔 10 MB，不支援 ZIP）→ ②解析佇列（狀態篩選＋更新進度；僅列未入庫檔案）→ ③人工校對

- 逐檔狀態：等待上傳／上傳中／等待解析／需人工確認／可入庫／重複檔案（相同位元組不重複建檔）／失敗

- 校對介面（本系統關鍵畫面）：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. 人工校對 ｜檔名.pdf ｜狀態:需人工確認 ｜ [重新解析]         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 指定應徵職缺：R2026-0012 資深後端工程師（確認後自動建應徵）     │
│ 逐檔來源判別：疑似 104 匯出格式 · 62%（依據：版面簽章…）        │
│   來源待確認 → [104] [1111] [自製] [無法驗證]（人工指定）       │
│ 姓名* [王小明]  Email [ming@x.com]  電話 [0912345678]          │
│ 居住地 [台北市] 目前職稱 [後端工程師] 總年資 [6]               │
│ 技能（逗號分隔）[Python, FastAPI, PostgreSQL]                  │
│ 解析原文（唯讀，供對照）┆ 解析錯誤訊息（如有）                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            [儲存校對]        [確認並寫入人才庫]                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

- 低信心欄位標示提醒；來源待確認時「確認並寫入人才庫」停用；入庫結果顯示「已建立人才／已更新人才」（email/電話命中既有人才時自動改為更新）

- 主管沒有佇列與校對區：僅「送交履歷並指派職缺」（先選本部門職缺再上傳，由 HR 校對入庫）

3.5 職缺管理與人才評估（配對）

- 職缺管理為精簡清單（.job-list-row 一列一職缺）：職缺/編號/發布狀態、部門與技能、地點與需求人數、狀態；HR/相容管理員可「編輯」，草稿與待審核列有「核准」鈕；主管視角標題為「我的職缺」且唯讀（附「查看人才」捷徑）。建立/編輯表單內建反歧視用語即時檢查（僅警示）、盲評開關與綜合分權重（HR 限定，規則見 05 §5.1／§5.2）

- 人才評估（「人才評估與面試」頁的第一個分頁）：

┌─ 職缺選單：資深後端工程師 (R2026-0012)｜ [重新配對] ────────────┐
│ 來源切換：實際應徵者 ｜ 人才庫推薦        進階設定（權重/必要條件）│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ▸ 92.5 王○明｜ABC 後端｜排名 #1｜通過必要條件｜[安排面試]        │
│ ▸ 87.0 林○華｜XYZ 全端｜排名 #2｜未過門檻（可例外覆核）          │
│   …點列展開：六面向 breakdown（技能命中/缺少、年資、薪資…）、     │
│   near-miss 標示、人工婉拒／例外覆核紀錄、按需 AI 分析…          │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- 未計算配對的人才也會列出（總覽含已計算/未計算計數）；「加入此職缺並安排面試」會建立正式應徵紀錄後跳到面試流程

- 規劃中：勾選批次操作、寄送名單、匯出、漏斗小結

3.6 結構化面試評分工作區

- 入口位於「人才評估與面試」工作區的「面試流程」分頁，依應徵紀錄切換 HR 初談／主管複試。

- 每題直接顯示原生 radio 語意的 1–5 分量表；若未詢問，改選「未詢問」並填寫原因。

- 顯示已評題數、略過題數、總題數與實際評分題平均；未詢問題不當成 0 分。

- 面試官可先存不完整草稿；正式提交前檢查所有題目、0–100 面試總分、錄用建議與非空總評（舊紀錄可沿用 1–5 整體評分）。

- 完成後整筆唯讀；合法階段面試官輸入原因後才能重開，畫面顯示提交者、提交時間、題目版本及修訂編號。

- 卡片提供雙方共識帶（consensus strip）與六分數總覽：①履歷匹配、②HR 題目分、③HR 總結、④主管題目分、⑤主管總結、⑥綜合參考分（權重見 05 §5.2，雙方提交後才出現）；缺項一律標示原因、不以 0 分計，資料載入前以「—」顯示。

- 評分顯示（共識帶、六分數列、盲評釋出徽章）一律跟隨各階段最新一筆紀錄，與題目版本無關：重新產生題目不會讓已提交的評分看起來未提交。

- HR／主管最新紀錄都完成前，另一方只看共享問答，不顯示分數、未詢問原因、觀察、總評與建議；任一方重開即恢復遮罩。

- 取消／未到場只顯示「儲存狀態」，不要求評分，也不誤導為正式提交。

- 量表平均與錄用建議只供人類決策參考，不自動改變應徵狀態。

完整操作與 UAT 契約見 13-結構化面試評分與盲評操作規格。

3.7 報表（招募分析）

- 招募漏斗（部門/期間篩選）、time-to-fill 排行、來源成效、人才庫組成（技能 Top 20、年資/地區/學歷分佈、月增量）；所有指標由資料庫即時聚合

- 圖表為輕量 HTML/CSS 呈現（無第三方圖表庫）；主管開啟時後端自動限縮為本部門

- 規劃中：PNG/CSV 匯出

4. 主管端頁面規格

4.1 建立部門職缺（部門後台）

- 單一表單對話框（非多步精靈）：職缺名稱、人數、性質、地點、技能、年資、學歷、薪資區間、JD／摘要

- 部門由系統自動鎖定；送出即為送審（submitted）、職缺編號自動產生、薪資區間檢核

- 尚無應徵者的職缺可編輯與刪除（已有應徵者刪除回 409）；核准由 HR／相容管理員在職缺管理執行

- 規劃中：JD 範本、期望到職日／緊急度欄位、簽核進度視覺化

4.2 我的職缺與部門後台

- 「職缺管理」主管視角＝唯讀「我的職缺」清單（狀態、部門送交註記、發布時間，附「查看人才」捷徑）

- 「部門後台」工作區：左欄本部門職缺清單（含各職缺應徵數），主區顯示職缺細節與實際應徵者卡（配對分數、應徵時間、狀態），並可開啟去識別化「職位分析」抽屜

4.3 推薦人選檢視（人才評估與面試）

- 與 HR 共用「人才評估」清單：分數、遮罩後基本資料（電話 *******678、Email 首字元）、技能命中/缺少、必要條件結果

- 操作：安排面試（實際應徵者可直接進面試流程；人才庫人選須先由 HR 加入職缺）／婉拒（下拉結構化原因：技能不足/相關經驗不足/薪資期待不符/地點通勤不符/學歷條件不符/職務方向不符/到職時間不符/職缺暫停關閉/其他＋備註）

- 回饋即時回寫配對紀錄供 HR 檢視；主管不可下載或預覽履歷原檔（僅能檢視 HR 已核准的去識別化文件）

4.4 主管面試評分

- 主管只能維護自己部門實際應徵者的主管階段紀錄，不能修改 HR 階段。

- 使用與 HR 相同的 1–5 分量表、草稿／提交／重開流程及題目版本提示。

- 雙方完成前看不到 HR 評分結論；HR 私人備註即使釋出後仍不可見。

5. 系統後台（帳號與權限）

IT 與相容管理員看得到全部分頁；HR 只有「使用者」（限 hr/manager 帳號）與「告知同意條款」。

| 頁面 | 功能 |
| --- | --- |
| 使用者管理 | 建立/停用帳號（不刪除）、指派角色（it/admin/hr/manager）與部門、重設密碼（產生 24 碼臨時密碼並強制首登改密） |
| 部門管理 | 部門維護（上層部門、啟用狀態） |
| 技能與標籤 | 技能字典與標籤的新增/刪除（合併別名與待審新技能核可為規劃項） |
| 系統設定 | 鍵值系統參數（機密值遮罩顯示） |
| 稽核查詢 | 依動作/資源類型篩選，時間倒序（期間篩選與匯出為規劃項） |
| 告知同意條款 | 個資告知條款版本管理與啟用（公開站送出表單須引用現行版本） |
| 系統問題 | 追蹤功能、缺陷、維運進度、預計完成日與處理說明；不得存候選人內容 |
| 資料庫瀏覽 | 僅供診斷；面試題目、總評、建議、分數、私人備註與重開原因等招募內容遮罩；揭示個資欄位須填 5–200 字理由（X-PII-Access-Reason）並寫入稽核，且僅限白名單資料表 |

6. 全站 UX 原則

- 空狀態頁附「下一步指引」；重開已完成的面試紀錄需填原因（表格欄位排序、欄寬記憶、虛擬捲動為目標，尚未全面實作）

- 破壞性操作（刪除人才、封存、清理到期資料）二次確認；刪除受進行中應徵保護（後端 409）

- 錯誤訊息顯示在使用者當下所在的層級：對話框或抽屜開啟時，儲存失敗的訊息顯示在該視窗內（置於送出按鈕上方），不留在被遮罩蓋住的頁面本體。同一則訊息只渲染一處，關閉鈕不得觸發表單送出，且錯誤不得阻擋關閉或影響鍵盤操作。表單驗證與後端回傳的 409／403 等阻擋原因都適用此規則——否則使用者只會看到「按了沒反應」，尤其成功提示（toast）本來就顯示在遮罩之上，成敗回饋會不對稱。

- 登入工作階段具韌性：token 換發若只是網路中斷或後端 5xx／重啟，不會把使用者登出（沿用既有 refresh token 重試）；只有後端明確回 4xx 判定時才清除工作階段

- 規劃中：清單 URL 帶參數（把「篩選好的視圖」貼給同事）、站內通知鈴鐺＋Email 雙通道與深連結

- 介面繁體中文；日期時間以 zh-TW 本地化格式顯示（依使用者電腦時區）

07. 開發時程與里程碑

文件版本：v1.6（2026-08-27，綜合參考分／面試工作台硬化／LAN 維運與掃毒納管同步版） 前提假設：1 名全端工程師全職投入（搭配 AI 輔助開發）＋ HR 窗口 0.2 人力（需求確認/UAT）。 若配置 2 名工程師（前後端分工），總時程可壓縮約 30–35%（詳 §5）。

主管請先看「主管摘要（Executive Summary）」章：本章是工程細節版（含程式術語與提交依據），交付線依日期新到舊排列——最新現況看 0-E 即可，更早的節次為歷史紀錄；正式上線條件見各表的「發布閘門」列。

0-E. 2026/08/27 綜合參考分與維運硬化交付線

| 工作流 | 狀態 | 完成定義／下一關 |
| --- | --- | --- |
| 綜合參考分（08/06） | 🟢 程式完成 | 每筆應徵以五分量（履歷匹配、HR／主管逐題與總評）加權保存綜合分；六分數同屏於分析畫面並顯示於應徵清單；雙方皆提交才有值，缺項不以 0 分計 |
| HR 權重調整與重算（08/10–08/27） | 🟢 程式完成 | 職缺層級 composite_score_weights 可由介面調整；真實變更立即以新權重重算該職缺所有已存綜合分並寫入稽核（含前後權重與每筆移動）；重新配對改寫履歷分數時於同一交易重算；規格見 docs/05 §5.2 |
| 面試工作台硬化（08/27） | 🟢 程式完成 | 換人／換階段有 epoch 防護，過期回應不再污染他人紀錄；評分顯示對齊後端「每階段最新紀錄」規則，重新產題後不再誤報等待提交；儲存失敗顯示於原對話框，不再靜默丟資料 |
| 題目出處與紀錄一致性（08/27） | 🟢 自動驗收完成 | 規則產題出處受 schema 上限約束，不再產生存不進紀錄的出處；migration a9e3d51c7b82 截斷既存過長來源；mark-interview-ready 增加結構化紀錄 guard |
| 測試與相依收斂（08/06–08/27） | 🟢 自動驗收完成 | 評分算術單元測試；面試評分＋人才流程 e2e 13/13 全綠（spec 已對齊現行匯入與職缺清單 UI）；httpx 改列 runtime 相依；compose 移除未使用的 Redis |
| LAN 維運與掃毒納管（08/10–08/27） | 🟢 內網已生效 | 三服務排程任務加每 5 分鐘 watchdog，被外部終止後可自我復活；新增 ClamAV daemon 任務（啟動前更新病毒碼、loopback PING 健檢），履歷上傳掃毒 fail-closed 持續有效；APP_ENV=production 運行中 |
| 個資／資安修補（08/27） | 🟢 程式完成 | 獨立去識別工具補市話、URL、精確日期與生日欄位遮罩（對齊後端 deidentification 規則），multipart 解析移除 Python 3.13 已刪的 cgi；audit client_ip 統一 proxy-aware 判斷；token refresh 遇暫時性失敗不再踢出登入 |
| 發布閘門 | 🟡 未過 | 功能分支 08/27 領先 main 45 個 commit，PR／全量 CI／合併未完成；三角色 UAT、PostgreSQL migration 演練、HTTPS、加密備份還原、集中監控、MFA、保存政策簽核均未動 |

0-D 原訂 08/06–08/07 的瀏覽器 UAT 與發布簽核截至 2026-08-27 尚未執行；本節僅更新程式與內網維運事實，正式上線（承載真實個資）的條件與 0-C／0-D 判定不變。

0-D. 2026/08/05 結構化面試評分交付線

| 工作流 | 狀態 | 完成定義／下一關 |
| --- | --- | --- |
| 逐題 1–5 分與未詢問原因 | 🟢 程式完成 | HR／該部門主管可用單選量表評分；每題在正式提交時必須「評分」或「未詢問＋原因」二擇一 |
| 整體總評 | 🟢 程式完成 | 正式提交必填整體 1–5 分、錄用建議與非空總評；分數不自動改變應徵狀態 |
| 草稿、鎖定與修訂 | 🟢 程式完成 | 草稿可不完整；完成後一般修改回 409；帶原因重開後再次提交會遞增修訂編號並保存提交者／時間 |
| HR／主管雙方盲評 | 🟢 自動驗收完成 | 雙方最新紀錄都完成前遮罩評分結論；任一方重開即恢復遮罩；HR 私人備註始終不釋出 |
| 題目版本與資料庫 migration | 🟢 自動驗收完成 | 面試紀錄維持原題目版本；歷史完成紀錄回填第一版提交中繼資料；SQLite upgrade／downgrade 測試通過 |
| 瀏覽器 UAT 與正式發布 | 🟡 待公司驗收 | 08/06 由 HR／主管走查桌機與手機流程；08/07 完成 PostgreSQL migration 演練、PR／CI 與內網發布簽核 |

本列的「程式完成」代表功能與自動化契約已交付，不代表正式環境已部署。正式 UAT 應使用虛構或已授權且去識別資料，並依 docs/13 的阻擋項逐項簽核。

0-C. 2026/08/04 最新進度與交付線

| 工作流 | 狀態 | 完成定義／下一關 |
| --- | --- | --- |
| 人才、履歷、職缺、可解釋媒合、報表 | 🟢 MVP 已完成 | 以取得授權且去識別化的樣本做解析與媒合 UAT |
| 面試優先流程 | 🟢 已實作 | HR／主管分階段權限、依實際應徵職位產題、逐題重新產生與版本追蹤 |
| 公開本人填寫與版本化同意 | 🟢 本輪完成 | 顯示目前生效告知內容；投遞綁定版本；撤回即同步停止正式媒合 |
| 主管最小權限 | 🟢 本輪完成 | 只見所屬部門實際應徵者；聯絡資訊遮罩；原始履歷下載／預覽限 HR／管理員 |
| 認證與 Gemini 最小揭露 | 🟢 本輪完成 | 前端登出同步撤銷 refresh token；Gemini 預設關閉，輸入只採結構化工作證據白名單 |
| 保存期限清理 | 🟡 程式已具備 | worker、批次清理及 durable outbox 已完成；待 HR／法務確認政策後由 IT dry-run 並啟用排程 |
| 功能分支發布 | 🟡 待閘門 | 2026/08/05 目標：PR、PostgreSQL migration、全量 CI、內網三角色 UAT、主線合併 |
| 正式環境 | 🔴 待公司 IT | HTTPS、正式 PostgreSQL／檔案儲存、ClamAV、加密備份／還原演練、集中監控與告警 |

進度判讀：程式「已實作」不等於「已正式上線」。必須通過 PR／CI、UAT、法務政策確認及正式環境檢核後，才能承載真實個資。

0-A. 2026/07/14 實作進度更新

| 工作流 | 狀態 | 本次交付與驗收重點 |
| --- | --- | --- |
| 多角色權限 | 已完成 MVP | IT 可管理系統與權限；HR 可管理全部職缺與人才；主管僅能存取所屬部門／被指派職缺與其人才；前後端同時限制 |
| 104／1111 OCR 匯入 | 已完成 MVP | PDF／圖片文字擷取後依來源模板映射固定欄位，保存原始文字、解析結果、來源與信心分數；低信心欄位進人工校對 |
| 人才職缺配對 | 已完成 MVP | 以必要條件、技能、經驗、地點等面向產生可解釋分數與排序，不以敏感個資作評分特徵 |
| 後台互動介面 | 已完成 MVP | 依角色顯示可用功能與資料範圍，強化首頁任務導引、狀態回饋、人才／職缺／配對工作台 |
| 公司官網整合 | 已完成介面基線 | 採可嵌入品牌導覽與公開職缺入口的響應式版型；正式上線前仍需提供公司 Logo、色票與官網導覽規格 |

「已完成 MVP」指程式、資料模型與自動測試可供內部展示／試用；正式處理真實個資前，仍需以取得授權且去識別化的 104／1111 履歷樣本做欄位校準、資安檢核與 UAT。

更新後近期驗收線

| 日期 | 驗收項目 | 完成定義 |
| --- | --- | --- |
| 07/14 | RBAC、OCR 固定欄位、可解釋配對、角色化 UI | 單元測試與前端 build 通過；越權請求回傳 403；履歷解析結果可校對後入庫 |
| 07/15–07/17 | 真實樣本校準與品牌套版 | 各來源至少 10 份去識別樣本；欄位準確率報告；確認 Logo、色票、官網導覽與 SSO／反向代理方式 |
| 07/20–07/24 | 整合 UAT 與缺陷修正 | IT、HR、主管三角色走完主要流程；高風險缺陷清零 |
| 07/27–07/31 | MVP 封版 | 操作文件、稽核紀錄、備份與部署檢查完成，使用去識別資料驗收 |

0-B. 2026/07/16 實作進度更新（依實際完成度）

AI 輔助開發使功能建置大幅提前：Phase 1–5 的功能範圍已大致完成，Phase 6 的報表與資安強化亦完成大半，並已完成受控公司內網（LAN）試用部署。實際進度遠早於下方原甘特圖（原訂 M4 於 10/30、M5 於 11/27）。剩餘主要是正式上線等級的維運與資安（需公司 IT／決策），非功能開發本身。

各階段完成度

| 階段 | 狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 基礎建設 | 🟢 完成 | Auth/JWT/RBAC、使用者/部門；並加固帳號級自動過期鎖定、強制首登改密、密碼重設令 token 失效、refresh 重用偵測 |
| Phase 2 人才庫核心 | 🟢 完成 | 人才 CRUD、經歷/學歷/技能、搜尋/標籤/聯繫紀錄、種子資料 |
| Phase 3 履歷解析匯入 | 🟢 大致完成 | 104／1111／通用解析、OCR、去重、並排校對、確認入庫、THR1 範本 PDF。未做：監控資料夾 Watcher、大量批次／效能承諾 |
| Phase 4 職缺需求管理 | 🟢 完成 | 需求單、簽核狀態機（合法轉換＋filled_at/closed_at 寫入）、部門工作台。未做：Email／SMTP 通知 |
| Phase 5 智慧配對 | 🟢 完成並強化 | 硬門檻＋加權計分、可解釋 breakdown、人工回饋；本次強化：技能同義詞＋模糊比對、門檻軟化（required_skill_ratio／鄰近城市／near_miss）、雙語職稱、媒合評估報表（Precision／Recall／Gate 誤殺／校準） |
| Phase 6 完善強化 | 🟡 大致完成 | ✅ 招募／媒合評估報表；✅ 版本化同意、撤回 gate、主管遮罩、登出撤權、Gemini 工作證據白名單；✅ 保存期限清理 worker＋durable outbox；✅ 登入限流、掃毒 fail-closed、上傳限流／threadpool、nginx 安全標頭、容器非 root、API loopback、pip-audit CI。待完成：政策簽核後啟用 retention worker、通知完善、10 萬筆壓測、備份還原演練、TLS |
| Phase 7 UAT 與上線 | 🟡 部分 | ✅ 公司內網（LAN）試用部署、開機自啟、防火牆限網段。待完成：最新分支 PR／CI／主線合併、三角色 UAT、教育訓練、HTTPS／反向代理／WAF、每日加密備份與還原演練、監控／log 平台 |

本輪新增（07/15–07/16）

- 招募與行政工作流、面試兩關協作、LAN 部署與稽核。

- 兩輪資安／資料完整性／部署強化（詳 docs/08）：履歷確認資料清空修復、匿名投遞覆蓋防護、軟刪除 PII 一致性、狀態機守衛、認證強化、上傳安全、CSP／容器／CI 等。

- 媒合準確率強化＋媒合評估報表；文件同步（docs/02、05、08、10、11）。

剩餘（需維運／決策，非功能開發）

PR／全量 CI／主線合併、HTTPS／反向代理／WAF、每日加密備份與異地保存＋還原演練、監控／log rotation／磁碟告警、MFA、refresh token 改 httpOnly cookie、保存期限政策簽核與正式排程啟用、Email 通知、監控資料夾 Watcher、效能壓測、取得授權且去識別資料 UAT 與教育訓練。

0. 2026/07/31 壓縮交付方案

交付目標

在 2026/07/31 前交付可登入、可管理人才、可匯入測試履歷、可建立職缺並產生規則式推薦的 內部展示／試用 MVP。此版本供虛構或去識別資料驗收，不視為已符合正式個資上線條件。

時程

| 日期 | 工作內容 | 當日驗收 |
| --- | --- | --- |
| 07/13 | Repo 骨架、前後端建置、DB schema、migration、健康檢查 | 測試與前端 build 通過；核心資料表可建立 |
| 07/14–07/15 | 登入、JWT、Admin/HR/主管 RBAC、使用者與部門 | 三種角色可登入，未授權 API 回傳 403 |
| 07/16–07/17 | 人才 CRUD、經歷/學歷/技能、種子資料 | 可建立、編輯、檢視 10 位虛構人才 |
| 07/20–07/21 | 人才搜尋、篩選、標籤、聯繫紀錄 | 可依技能、年資、地區查詢 |
| 07/22–07/23 | PDF 上傳、文字擷取、通用規則解析、校對 | 測試 PDF 可上傳並產生待確認欄位 |
| 07/24 | 去重基礎版、確認入庫 | Email/電話相同會提示重複 |
| 07/27–07/28 | 職缺 CRUD、條件設定、規則式配對 | 職缺可產生排序推薦名單與原因 |
| 07/29 | 前端主流程串接 | 登入→人才→匯入→職缺→推薦可操作 |
| 07/30 | 整合測試、權限與錯誤修正 | 關鍵 API/E2E smoke test 通過 |
| 07/31 | UAT、操作文件、展示版封版 | HR 以去識別資料完成主流程 |

7 月底明確不納入

- 104／1111 真實版型 95% 準確率承諾（需真實去識別樣本校準）

- Celery 大量批次處理、監控資料夾與 30 份／3 分鐘效能承諾

- SMTP、完整報表、保存期限自動匿名化、ClamAV、備份還原演練

- 可直接承載正式個資的 production hardening

上述項目保留在原 Phase 3、6、7，於 MVP 驗收後排入正式上線階段。

今日 07/13 完成線

- 前後端可建置骨架、環境範本、開發啟動文件。

- SQLAlchemy 2 與 Alembic 初始化。

- 第一版核心 schema migration（組織、帳號、人才及主要子表）。

- DB model 基礎測試與既有 API／前端建置驗證。

1. 甘特圖（2026-07-20 啟動）

07-開發時程與里程碑 圖 1

2. 各階段內容與驗收條件

Phase 0：需求確認（1 週）

- 與 HR 逐欄確認 candidates 欄位清單（以 docs/03 為底稿）

- 蒐集 104 / 1111 下載履歷樣本各 ≥ 10 份、Email 履歷 ≥ 10 份

- 確認部署環境（主機/Docker 可用性）、SMTP 帳號、監控資料夾位置

- 抽樣計時現況建檔時間（KPI 基準值）

- 產出：欄位清單定稿、樣本庫（去識別化）、部署決策紀錄

Phase 1：基礎建設（2 週）

- Git repo + 目錄結構（README §預計程式碼結構）、CI（lint + test）、Docker Compose（dev）

- DB migration 框架（Alembic）+ 全部資料表建立

- 登入/JWT/RBAC、使用者/部門/角色管理（Admin 頁）

- 驗收：三種角色可登入，權限選單正確；docker compose up 一鍵起環境

Phase 2：人才庫核心（3 週）→ M1

- 人才 CRUD + 子表（經歷/學歷/技能/語言/證照）、手動建檔表單

- 複合搜尋（含 pg_trgm 模糊）、儲存常用搜尋、標籤、狀態機、聯繫紀錄

- 技能字典管理 + 初始資料匯入

- M1 驗收：HR 可手動建檔並以「技能+年資+地區」2 秒內搜得；聯繫紀錄可追蹤

Phase 3：履歷解析匯入（4 週）→ M2（MVP）

- W1：解析框架 + Parser104（樣本準確率 ≥ 95%）

- W2：Parser1111 + GenericParser（regex 基礎版）+ 正規化驗證器

- W3：批次上傳、佇列與進度、校對介面（PDF 並排）、去重與合併

- W4：監控資料夾 Watcher、失敗處理、樣本回歸測試進 CI

- M2 驗收：30 份 104 履歷拖入 → 3 分鐘內解析完成、自動入庫率 ≥ 70%、重複自動標示 → 開始試營運，人才庫每天累積

Phase 4：職缺需求管理（2 週）→ M3

- 需求單精靈（4 步）、簽核流（送審/核准/退回）、職缺看板、通知（站內+Email）

- M3 驗收：主管 5 分鐘完成需求單；HR 即刻收到通知並可核准

Phase 5：智慧配對（3 週）→ M4

- W1：硬條件過濾 + 六面向計分引擎（單元測試含邊界案例）

- W2：推薦名單 API + 配對工作台 UI（breakdown 展開）、觸發機制（核准/入庫/夜間）

- W3：主管推薦檢視 + 回饋、遮罩邏輯、名單寄送

- M4 驗收：需求單核准 1 分鐘內產出 Top 20 附原因；主管回饋即時回寫；HR 抽查推薦合理性認可 ≥ 80%

Phase 6：完善強化（2 週）

- 四張報表、通知完善、保存期限排程與匿名化、稽核查詢頁

- 資安強化：速率限制、上傳防毒（ClamAV）、TLS、備份排程與還原演練

- 效能：灌 10 萬筆假資料壓測搜尋與配對

- 驗收：docs/02 §7 非功能需求全數達標

Phase 7：UAT 與上線（2 週）

- HR + 2 位種子主管 UAT（真實流程走一輪）、缺陷修復

- 歷史履歷回灌（既有存量 PDF 批次匯入）

- 教育訓練（HR 90 分鐘、主管 30 分鐘 + 操作手冊）

- M5 驗收：正式環境上線、備份還原演練通過、KPI 追蹤儀表板啟用

3. 里程碑總表

| 里程碑 | 預計日期 | 內容 | 對 HR 的意義 | 實際狀態（2026-08-27） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 2026-07-24 | Kickoff、需求定稿 | 欄位與流程共識 | 🟢 已達 |
| M1 | 2026-08-28 | 人才庫可用 | 可開始集中管理人才 | 🟢 已達（提前） |
| M2 | 2026-09-25 | 履歷自動匯入（MVP 試營運） | 縮短結構化建檔時間（待 UAT 量測） | 🟢 已達（提前，內網試用） |
| M3 | 2026-10-09 | 需求單上線 | 主管需求數位化 | 🟢 已達（提前） |
| M4 | 2026-10-30 | 智慧配對上線 | 產出附原因的候選名單（成效待 UAT 校準） | 🟢 已達（提前，且已強化＋評估報表） |
| M5 | 2026-11-27 | 全功能正式上線 | 完整生態圈運作 | 🟡 功能大致齊備（08/27 起 ClamAV 掃毒已由 LAN 排程納管）；尚缺 PR 合併主線與正式上線硬化（HTTPS／備份還原／監控／MFA／真實資料 UAT） |

4. 開發節奏與品質守則

- 每週五 30 分鐘 Demo 給 HR 窗口：以可操作畫面確認方向，避免最後才發現不合用

- 需求變更走「變更清單」：小改當週吸收，大改列入 Phase 順延並同步時程

- 測試策略：解析器樣本回歸（CI 必跑）、計分引擎單元測試、關鍵 API 整合測試；前端以 E2E 煙霧測試涵蓋主流程

- 每階段結束：更新本文件實際進度、風險燈號（🟢🟡🔴）

5. 資源方案比較

| 方案 | 人力 | 全功能上線 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- |
| A（本文件基準） | 1 全端 | 約 19 週（4.5 個月），MVP 第 10 週 | 預算有限、可接受漸進上線 |
| B | 2 工程師（前/後端） | 約 12–13 週，MVP 第 7 週 | 希望年底前完整運轉 |
| C | 1 全端 + 分包前端 | 約 14–15 週 | 內部僅一名後端時 |

6. 成本概估（量級參考）

| 項目 | 估算 |
| --- | --- |
| 主機 | 內網 VM 4 vCPU / 8 GB / 200 GB（利用既有虛擬化平台則近乎零增支） |
| 軟體授權 | 全開源（Postgres/Redis/MinIO/FastAPI/Vue），$0 |
| LLM API（選配） | 僅自由格式履歷使用，每份約 NT$0.3–2；月匯入 500 份估 NT$1,000 內 |
| 104/1111 企業會員 | 既有支出，不新增（系統反而透過留庫再利用降低重複開履歷費用） |
| 人力 | 依 §5 方案；Phase 2 之後維運約 0.2 人力/月 |

08. 個資保護與資訊安全

文件版本：v1.3（2026-08-27） 定位：本系統儲存大量求職者個人資料，屬《個人資料保護法》規範之「非公務機關蒐集、處理及利用個資」情境。本文件為系統設計依據，正式上線前建議由公司法務（或外部顧問）覆核。

圖：個資生命週期總覽——從告知同意到到期清理

1. 法遵框架（個資法對應）

| 法規要求 | 系統對應設計 |
| --- | --- |
| 蒐集須有特定目的與法定要件（§19） | 目的明確：招募甄選與人才庫管理（特定目的代號以主管機關公告為準，如「人事管理」類）；來源為當事人主動投遞或平台合法取得 |
| 告知義務（§8 直接蒐集／§9 間接蒐集） | 求職者於 104/1111 投遞時已同意平台條款供企業會員使用；企業自建庫長期留存屬延伸利用，系統支援告知信發送與狀態追蹤（見 §2） |
| 目的內利用（§20） | 資料僅用於招募媒合；系統無對外分享介面；匯出功能限 HR 且全程稽核 |
| 當事人權利：查詢、複製、補正、停止利用、刪除（§3、§11） | 提供單筆匿名化/刪除功能與處理 SOP（見 §3） |
| 安全維護義務（§27） | 存取控制、加密、稽核、備份（見 §4–§6） |

⚠️ 注意：104/1111 會員條款通常限制「下載之履歷僅得用於本次招募目的」。將履歷長期留存於自建人才庫，須以告知/取得同意來補強適法性——這是本系統把 consent_status 設為一級欄位的原因。

2. 同意與告知管理

2.1 consent_status 狀態定義

| 狀態 | 意義 | 系統行為 |
| --- | --- | --- |
| platform | 僅平台投遞授權（初始匯入狀態） | 可用於該次招募配對；建議在保存期限內完成告知 |
| notified | 已寄送告知信（含退出連結/回覆方式） | 正常使用；信件寄送記錄於活動紀錄 |
| consented | 已明確同意納入人才庫長期留存 | 正常使用，retention_until 依同意條款設定 |
| withdrawn | 當事人拒絕/撤回 | 立即停止配對（gate 排除），依 SOP 匿名化 |

2.2 告知信要點（範本要素，法務定稿）

公司名稱與聯絡窗口／蒐集目的（招募甄選與未來職缺媒合）／個資類別（履歷所載基本、學經歷、聯絡資訊）／ 利用期間（至保存期限）、地區（台灣）、對象（本公司 HR 與用人單位）、方式（電子檔於內部系統）／ 當事人依個資法 §3 得行使之權利與行使方式／不同意之影響（僅本次招募後即刪除）。

2.3 面試同意書

候選人由公開頁本人填寫時，頁面會讀取目前生效的版本化「個資蒐集告知暨同意書」，送出資料必須同時帶回該 notice 的 ID 與版本；若條款已更新，舊表單會被拒絕並要求重新閱讀。系統保存同意時間、管道與版本。其他來源進入面試階段時，仍應由候選人簽署同意書，再由 HR 完成存證。撤回會關閉該人才所有仍有效的同意紀錄、把人才狀態同步為 withdrawn，並立即排除正式媒合。

3. 保存期限與當事人請求 SOP

- 預設保存 2 年（candidate.retention_years，Admin 可設定 1–20 年，單筆人才可覆寫）。目前起算點為明確同意時間；尚無明確同意時以建檔時間起算。一般聯繫或編輯不會自動展延，避免未經重新同意而無限延長。

- 到期前通知與續存同意仍待 Email／通知流程完成；未完成前由 HR／Admin 以後台 dry-run 清單覆核（保存期限 API 僅開放 HR 與 Admin，IT 不在此權限內）。

- 到期清理目前採完整刪除：人才主檔、關聯招募資料、履歷資料與照片一併清除；檔案刪除失敗會留在 durable outbox 重試。worker 預設關閉，只有明確啟用或執行才會刪除。

- 撤回同意會立即停止媒合，並把保存期限設為當日，使資料可進入下一次清理；是否立即執行清理仍須依公司核准 SOP。

- 當事人請求刪除 SOP：收到請求 → HR 核對身分與請求範圍 → 由授權人員預演影響 → 核准後執行清理 → 確認 audit 與檔案 outbox 完成 → 回覆當事人。回覆期限與例外保留義務須由法務定稿。

正式環境設定、dry-run 與安全操作見 人才庫定期清理 Worker。

4. 存取控制（RBAC + 欄位遮罩）

| 資料 / 操作 | Admin | HR | 部門主管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才完整聯絡資訊（電話/Email） | ✔ | ✔ | 遮罩（電話僅留末 3 碼，如 *******678；Email 留首字元與網域） |
| 地址／生日 | ✔ | ✔ | 不提供 |
| 期望薪資 | ✔ | ✔ | ✔（可設定遮罩） |
| 履歷原始檔下載 | ✔ | ✔（稽核） | ✖（需要時由 HR 提供） |
| 人才庫全庫搜尋 | ✔ | ✔ | ✖（僅見自己職缺的推薦名單） |
| 匯出名單 | ✔ | ✔（稽核+浮水印） | ✖ |
| 刪除 / 匿名化 | ✔ | 申請（Admin 執行）或雙人確認 | ✖ |
| 需求單核准 | ✔ | ✔ | ✖（僅提出與檢視） |
| 系統設定 / 稽核日誌 | ✔ | ✖ | ✖ |
| 帳號管理 | ✔ | 僅 HR／主管帳號（不可代設密碼） | ✖ |

原則：最小權限＋主管「看得到適配度、拿不到聯絡方式」——聯繫候選人統一由 HR 執行，兼顧個資與招募流程紀律。

IT 與相容 admin 必須分開理解：IT 可維護系統、帳號、資料庫健康與問題追蹤，但不是招募使用者，不能透過人才／面試 API 讀取招募內容；IT 資料庫瀏覽器同樣遮罩個資與評估內容。相容 admin 為既有全域管理角色，仍可依招募 API 規則讀取跨部門資料，但不能冒充 HR 或主管填寫各自階段的面試評分。

4.1 結構化面試評分與盲評

- HR 與主管在雙方最新紀錄都完成前，互相遮罩 rating、not_asked_reason、notes、summary、recommendation、overall_rating、提交者與重開原因。

- 候選人的 response 仍可共享以供下一階段追問，因此操作提示必須要求只記客觀回答證據，不得把面試官結論塞入回答欄繞過盲評。

- HR private_notes 永不對主管釋出；任一方重開後，雙方盲評立即恢復。

- IT 資料庫瀏覽器遮罩面試題目 JSON、總評、建議、整體分數、HR 私人備註與重開原因，不能把診斷介面當成繞過招募權限的入口。

- 完成紀錄只能經 stage owner 填寫原因後重開；重開原因不得包含候選人敏感個資或完整回答。

完整欄位與 UAT 阻擋項見 13-結構化面試評分與盲評操作規格。

5. 稽核（Audit）

必記錄事件（audit_logs，含 who/when/what/ip）：

- 登入成功/失敗、登出；帳號級連續失敗計數達門檻即自動過期鎖定（users.failed_login_count / locked_until），鎖定期間回 429 + Retry-After

- refresh token 重用偵測（撤銷整個 token family、連動令既有 access token 失效時記錄）

- 檢視人才詳情（個資讀取軌跡——查外洩時的關鍵證據）

- 建立/修改/刪除/匿名化人才；下載原始履歷檔；匯出（含筆數與條件）

- 需求單核准/退回；盲評開關與綜合評分權重調整（requisition.blind_review.update、requisition.composite_score_weights.update，記錄新舊權重與被重算的應徵單）；權限與角色變更；系統參數變更

- 面試紀錄建立、更新、正式提交與帶原因重開；稽核 details 只記欄位名稱、狀態、題數／完成數及修訂編號，不複製完整回答、總評或私人備註

保留 ≥ 3 年與按月分區為政策目標；目前後台／API 可依動作與資源類型過濾最新稽核紀錄，依人／期間查詢與匯出功能仍待補。

6. 技術性安全措施

| 面向 | 措施 |
| --- | --- |
| 傳輸加密 | 全站 HTTPS/TLS 1.2+（內網用企業 CA 或自簽憑證佈署至員工電腦） |
| 儲存加密 | 磁碟層加密（LUKS/BitLocker）；備份檔加密後異地存放 |
| 密碼 | scrypt 雜湊；長度 ≥ 12；IT 重設／管理員設定密碼後 must_change_password 生效，須先改密才能繼續使用；帳號級連續失敗計數 + 自動過期鎖定（達門檻回 429 + Retry-After）；未知帳號亦跑 dummy hash 以消除 timing 枚舉 |
| Token | JWT access 15 分鐘 + refresh 7 天輪替；密碼變更／重設令既有 access token 失效（users.tokens_valid_after）；refresh token 具重用偵測（撤銷整個 token family 並連動 access token 失效 + 稽核）；提供 POST /auth/change-password、POST /auth/logout，前端登出會先 best-effort 撤銷伺服器 refresh token 再清除本機狀態 |
| 上傳安全 | 副檔名/MIME 白名單、大小上限、ClamAV 掃描（非 dev 環境一律 fail-closed：掃描不可用即拒收）、解析/OCR 移至 threadpool 避免阻塞事件迴圈、公開上傳加 per-IP 限流、檔案存 MinIO 不落 Web 根目錄、下載一律預簽名短效網址；THR1 履歷 PDF 需 HMAC 簽章才自動信任，未簽章者轉人工審核 |
| 應用安全 | ORM 參數化（防 SQL injection）、輸出轉義（防 XSS）、CSRF（SPA 用 Bearer 天然緩解）、依賴套件掃描（pip-audit / npm audit 進 CI） |
| 網路 | 系統僅開放內網存取；DB／MinIO 不對外開 port（Redis 已自部署組態移除，系統未使用）；管理埠限跳板機 |
| LLM 選配 | Gemini 預設關閉；面試題 prompt 僅使用職缺條件與結構化工作證據白名單（如職稱、年資、技能），不傳姓名、聯絡資訊、地址、生日、公司／學校名稱或自由文字經歷；啟用前仍須完成個資影響評估與核准 |

已完成的程式／部署設定強化（正式環境仍須逐項驗證）：

- 容器以非 root 使用者執行；正式環境 API 僅綁 loopback（對外一律由 nginx 反代），MinIO 亦綁 loopback。

- 正式環境關閉 /docs（連同 /redoc、/openapi.json）；nginx 加上安全標頭（X-Frame-Options、X-Content-Type-Options、Referrer-Policy、Content-Security-Policy）。

- 內網 LAN 主機自 2026-08-27 起以 APP_ENV=production 執行：/docs、/redoc、/openapi.json 實際停用，示範／初始種子資料一律拒絕載入，履歷掃描 fail-closed 生效。

- 履歷惡意程式掃描已在 LAN 主機實際啟用：可攜式 ClamAV 1.5.4（clamd 綁 127.0.0.1:3310；RESUME_SCANNER=clamav、RESUME_SCAN_POLICY=fail），由排程工作 TalentHub-LAN-ClamAV（開機啟動＋每 5 分鐘 watchdog）維持常駐，並已以 EICAR 測試樣本驗證攔截；掃描器停機期間上傳一律被拒。

- 真實用戶端 IP 經反向代理標頭取得（X-Forwarded-For、uvicorn --proxy-headers），使限流與稽核記錄正確來源；所有稽核寫入點已統一改用 X-Forwarded-For 感知的 client_ip() 取得來源 IP，不再直接使用 request.client.host。

- /health 實際檢查 DB 連線（SELECT 1）而非僅回 200；CI 加入 pip-audit 相依套件弱點掃描；已移除版控內的 cloudflared.exe。

仍待處理（維運／決策）：

- 正式 HTTPS／反向代理／WAF 佈署與憑證管理；

- 自動加密備份與定期還原演練；

- 集中式監控／log 平台（告警與外洩追查）；

- 多因子驗證（MFA）；

- refresh token 改以 httpOnly cookie 存放（降低 XSS 竊取風險）。

7. 備份與災難復原

- PostgreSQL：每日 pg_dump 全備 + WAL 歸檔；MinIO：每日同步至 NAS/異地

- 保留 30 天；備份檔加密

- 每半年還原演練一次（沒演練過的備份等於沒有備份）

- 目標：RPO ≤ 24 小時、RTO ≤ 4 小時

8. 事件應變（個資外洩）

- 發現（稽核告警/通報）→ 立即停用相關帳號、保全稽核證據

- 4 小時內通報：資訊負責人 + HR 主管 + 管理層

- 影響評估：外洩範圍（筆數/欄位）、原因

- 依個資法 §12 評估通知當事人義務與方式；必要時知會主管機關

- 事後檢討：修補 + 稽核規則補強 + 記錄存檔

9. 上線前檢查清單

- 法務覆核：告知信範本、面試同意書、保存期限政策

- 公開頁同意驗證：顯示生效版本、舊表單拒絕、同意存證與撤回排除媒合皆正確

- 全帳號權限抽查（每角色實測一次越權操作被拒）

- 遮罩驗證：以主管帳號檢視推薦名單，確認聯絡資訊遮罩

- 稽核驗證：檢視/匯出/刪除各觸發一次，日誌完整

- TLS 憑證佈署完成；DB/MinIO 埠外部掃描不可達

- 備份排程運轉 + 首次還原演練通過

- 保存期限排程試跑（測試資料）：提醒與匿名化行為正確

10. 系統元件與資料庫使用手冊（維護版）

文件基準：2026-08-27 目前程式碼。本文以 SQLAlchemy models、Alembic migrations、 FastAPI routes、兩套 Vue 前端與 Docker Compose 為準；規劃文件中尚未落地的功能不視為已完成。 文件角色與主來源關係見 00-文件導覽與保留原則。同名 DOCX 是交付快照，內容不一致時以本 Markdown 為準。

1. 系統全貌

圖：Windows LAN 部署拓撲——四個 SYSTEM 排程服務與網路邊界

TalentHub 目前由五個主要部分組成：

| 元件 | 目錄／服務 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 公開人才前端 | career-frontend/ | 求職者查看公開職缺、應徵職缺或直接留下履歷；不需註冊登入 |
| HR 管理後台 | frontend/ | HR、主管與管理員登入後管理人才、履歷、職缺、配對、報表與系統資料 |
| Backend API | backend/ | 驗證、權限、資料驗證、履歷處理、配對、報表及資料庫存取 |
| PostgreSQL | Compose 的 postgres | 正式資料庫，保存結構化人才、職缺、流程、權限及稽核資料 |
| 履歷檔案儲存 | Local volume 或 S3／MinIO | 保存 PDF、DOC、DOCX 原檔；DB 只存 key、hash、大小及解析結果，不存檔案 binary |

主要資料流如下：

求職者 ─→ 公開人才前端 ─→ /api/v1/public/* ─┐
                                               ├─→ Backend ─→ PostgreSQL
HR／主管 ─→ HR 後台 ─→ Bearer JWT API ────────┤              └→ 履歷檔案儲存
Admin ───→ HR 後台 Admin 頁 ─→ /admin/* ──────┘

實際核心流程：

- HR 建立並核准職缺；核准、招募中或面試中的職缺可由公開 API 讀取。

- 求職者應徵時會建立或連結 candidates 與 job_applications；若有附履歷，Backend 另外驗證檔案、 寫入檔案儲存並建立 resume_files。

- 沒有指定職缺時可只用姓名、至少一種聯絡方式與同意加入人才庫；未附履歷會直接建立人才主檔， 有附履歷則先進解析與 HR 校對流程。

- HR 也可將合法取得的 104、1111 或一般履歷批次上傳，校對解析欄位後確認入庫。

- 針對職缺重新計算配對時，結果保存到 match_results，不是只存在瀏覽器。

- 報表 API 直接聚合 DB 的人才、投遞、職缺與技能資料，不使用前端 mock 數字。

1.1 為什麼前後端使用不同技術？

可以把 TalentHub 想成一間餐廳：

- 前端是用餐區與服務人員：負責讓使用者看得懂、填得快、立即知道哪裡需要修正。

- Backend 是廚房：負責驗證資料、解析履歷、計算配對分數，以及決定資料可以如何被使用。

- 資料庫是倉庫與帳本：負責長期、正確地保存人才、職缺、權限與操作紀錄。

- 履歷儲存是文件庫：保存 PDF、DOC、DOCX 原始檔，資料庫只記錄檔案位置與解析結果。

各層工作不同，因此選擇最適合該工作的工具，比強迫全部使用同一種語言更容易維護。

1.2 技術選擇對照表

| 系統層 | 使用技術 | 主要負責工作 | 選擇原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公開人才前端 | Vue 3＋TypeScript | 職缺瀏覽、人才表單、下拉選單、履歷上傳、錯誤提示 | Vue 適合互動表單與元件化畫面；TypeScript 可在開發階段找出欄位型別錯誤 |
| HR 管理後台 | Vue 3＋TypeScript | 人才列表、搜尋篩選、履歷校對、職缺、配對、報表及系統管理 | 管理後台有大量重複的表格、按鈕與表單，元件可以重複使用並保持操作一致 |
| Backend API | Python＋FastAPI | 權限、資料驗證、履歷解析、OCR、去重、配對及報表 | Python 有成熟的文件解析、OCR、資料處理與 AI 工具；FastAPI 可快速建立有型別驗證及 API 文件的服務 |
| 正式資料庫 | PostgreSQL＋SQL | 保存人才、經歷、技能、履歷、職缺、配對、帳號及稽核資料 | 支援交易、外鍵、索引、複雜查詢、多人同時操作及正式備份還原 |
| 本機測試資料庫 | SQLite | 單元測試及快速本機驗證 | 不需另外安裝資料庫服務；啟動快速，但不作為正式多人環境 |

1.3 從畫面到資料庫的架構圖

┌──────────────────────── 使用者看到的畫面 ────────────────────────┐
│  求職者 → 公開人才前端（Vue＋TypeScript）                       │
│  HR／主管／Admin → HR 管理後台（Vue＋TypeScript）               │
└────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                             │ HTTPS／JSON／履歷檔案
                             ▼
┌──────────────────────── 系統處理中心 ───────────────────────────┐
│  Backend API（Python＋FastAPI）                                 │
│  驗證身分與權限 → 檢查欄位 → 解析履歷／OCR → 去重／配對／報表   │
└───────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┘
                        │ 結構化資料         │ PDF／DOC／DOCX 原檔
                        ▼                    ▼
              ┌──────────────────┐  ┌─────────────────────────┐
              │ PostgreSQL       │  │ Local／S3／MinIO        │
              │ 人才、職缺、權限 │  │ 履歷原始檔案            │
              │ 配對、稽核紀錄   │  │ 隔離區與惡意檔案掃描    │
              └──────────────────┘  └─────────────────────────┘

1.4 各項選擇的白話原因

前端使用 Vue 3＋TypeScript

- Vue 適合人才表單、資料表格、篩選器、彈出視窗等互動畫面，並能將畫面拆成可重複使用的元件。

- 公開人才網站與 HR 後台都採用相同前端技術，工程師不必維護兩套不同的畫面框架。

- TypeScript 會檢查資料型別。例如 API 回傳的人才缺少 name，或年資被誤傳成文字時，開發階段就較容易發現。

Backend 使用 Python＋FastAPI

- 本系統不只有資料新增與修改，還需要處理 104、1111、一般履歷、PDF、DOCX、OCR、技能正規化及配對計分。

- Python 在文件解析、OCR、資料清理與未來 AI 輔助解析方面有成熟工具，適合本專案的核心工作。

- FastAPI 可驗證前端送來的資料、自動產生 OpenAPI／Swagger 文件，並容易整合 JWT、RBAC、檔案上傳及自動測試。

正式資料庫使用 PostgreSQL

- 一位人才可能有多筆學歷、經歷、技能、履歷、應徵與配對結果，屬於需要明確關聯的資料。

- PostgreSQL 的交易可避免只寫入一半資料；外鍵可避免履歷連到不存在的人才；索引則能提升大量人才篩選速度。

- PostgreSQL 適合多人同時操作，也具備正式環境所需的備份、還原與權限能力。

為什麼不全部使用同一種語言？

全部使用 JavaScript／TypeScript 可以減少語言種類，但會放棄 Python 在履歷解析、OCR 與資料處理上的優勢。 目前的分工讓 Vue＋TypeScript 專注於畫面與操作、Python＋FastAPI 專注於規則與文件處理、PostgreSQL 專注於可靠保存資料。 不同層透過清楚的 HTTP API 規格溝通，因此仍能分開測試、替換與維護。

2. 資料庫選型、連線與 migration

2.1 PostgreSQL 與 SQLite 的定位

| 項目 | PostgreSQL 16 | SQLite |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 正式部署與整合驗證的資料庫 | 單元測試、快速本機檢查 |
| 多使用者／併發 | 適合 | 不適合作為正式多人系統 |
| 型別 | 真正 BIGINT、時區 timestamp、JSON | 測試時有型別簡化與反射差異 |
| 備份 | pg_dump／pg_restore、託管快照 | 複製單一 DB 檔案，但不能代表 PostgreSQL 備份測試 |
| 建議 | 正式環境唯一選擇 | 不可用來宣稱 PostgreSQL migration 已驗證 |

SQLAlchemy 的主鍵型別在 PostgreSQL 使用 BIGINT，在 SQLite 測試時切換為 INTEGER，讓測試資料庫可以自增。

2.2 連線設定

Backend 從 DATABASE_URL 讀取連線字串。Docker Compose 範例使用服務名稱 postgres：

postgresql+psycopg://<db_user>:<db_password>@postgres:5432/<db_name>

若 Backend 直接在 Windows 主機執行，而 PostgreSQL 對外開在本機，host 通常要改成 localhost。 帳號、密碼與 AUTH_SECRET_KEY 應放在未提交版本控制的 .env，不得沿用範例值至正式環境。

2.3 Alembic migration

目前 migration chain 的 head 是 a9e3d51c7b82（近期新增 f4b8c26d90a7 綜合評分欄位，以及 a9e3d51c7b82 將既存面試題「產題依據」截斷到 200 字元上限）。實際部署一律執行 Alembic，不要用 Base.metadata.create_all() 取代正式 migration：

Set-Location backend
python -m alembic heads
python -m alembic current
python -m alembic upgrade head

Docker Compose 的 migrate service 會等 PostgreSQL healthcheck 通過後執行 alembic upgrade head； 只有 migration 成功，Backend 才會啟動。

2.4 備份基本原則

PostgreSQL 邏輯備份範例（請替換 placeholder，且將輸出保存到受控備份位置）：

docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec -T postgres pg_dump `
  -U <db_user> -d <db_name> -Fc > talenthub.dump

還原時應先建立空白的還原用資料庫，先在非正式環境演練：

pg_restore -d <empty_restore_database_url> talenthub.dump

注意：DB 備份不包含履歷原檔或人才大頭照。Local storage 部署必須同時備份 resume_data 與 candidate_photo_data 兩個 Docker volume；公司 NAS 或 S3／MinIO 部署則須備份對應物件儲存。 還原時必須讓 DB 與兩份檔案備份來自同一個備份時間點，並定期抽驗「DB 的 storage_key 能找到履歷原檔」 及「photo_path 能讀取大頭照」。正式環境也應設定備份加密、保存期限、異地副本與還原演練。

3. 實際資料表清單

除 Alembic 自己維護的 alembic_version 外，目前 SQLAlchemy metadata 共有 27 張應用程式資料表。下列為維運導覽；欄位與 constraint 仍以 models／migrations 為準。

3.1 組織與帳號

| 資料表 | 用途與主要欄位 | 關聯 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| departments | 部門階層；name、parent_id、is_active | parent_id 自關聯；被 users、jobs、audit 引用 | Admin 後台建立／修改 |
| users | 登入帳號；username、email、password_hash、display_name、role、department_id、is_active；帳號安全欄位 tokens_valid_after、must_change_password、failed_login_count、locked_until（migrations d94a1f2b6c30、e15b9d4c7a83） | 所屬 department；被 refresh token、audit 等引用 | 首位管理員 bootstrap；其後由 Admin 管理 |
| refresh_tokens | Refresh token 輪替與撤銷；只存 jti_hash、到期與撤銷時間，不存明文 token | user_id → users.id，使用者刪除時 cascade | 登入及 refresh API 自動建立 |

users.role 目前允許 admin、it、hr、manager。IT 管系統與診斷，不是招募資料使用者；相容 admin 仍具跨部門招募讀取能力。

3.2 人才資料

| 資料表 | 用途與主要欄位 | 關聯 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| candidates | 人才主檔；代碼、姓名、正規化 Email／電話、城市、學歷、年資、現職、期望條件、來源、狀態、同意、黑名單、保存期限、軟刪除時間 | owner 可連 users；一對多教育、經歷、技能、活動、履歷、投遞、配對 | 公開投遞、HR 手動建立、履歷確認入庫 |
| candidate_educations | 學校、主修、學位、起訖年月、畢業狀態與順序 | candidate_id → candidates.id，刪除人才時 cascade | Model 與 DB 已具備；目前主要 UI 尚未提供完整逐筆編輯 |
| candidate_experiences | 公司、職稱、產業、起訖年月、年資、說明與順序 | candidate_id → candidates.id，刪除人才時 cascade | Model 與 DB 已具備；目前主要 UI 尚未提供完整逐筆編輯 |
| candidate_skills | 可搜尋的正規化技能；skill、skill_norm | 每位人才的 skill_norm 不可重複 | 履歷確認入庫時由解析／校對技能建立 |
| candidate_activities | 聯繫、備註、面談等歷程；type、content、happened_at | candidate_id → candidates.id；user_id → users.id | HR 後台新增活動紀錄 |
| consent_notices | 版本化個資蒐集告知內容、生效／停用狀態與條款雜湊 | 可被多筆 candidate consent 引用 | 授權管理者建立並啟用 |
| candidate_consents | 人才同意／撤回的 notice 版本、管道、時間與有效狀態 | candidate_id → candidates.id；notice_id → consent_notices.id | 公開投遞、HR 維護或撤回流程 |

candidates.deleted_at 是軟刪除欄位；一般人才列表與報表會排除已軟刪除人才。履歷解析當下的 JSON snapshot 在 resume_files.parsed_payload，可搜尋的正式技能則以 candidate_skills 為準。

3.3 招募、履歷與配對

| 資料表 | 用途與主要欄位 | 關聯 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| job_requisitions | 職缺需求；單號、部門、需求人數、地點、薪資、年資／學歷條件、JD、技能 JSON、配對權重、盲評開關（blind_review_enabled）、綜合評分權重（composite_score_weights，NULL 表示用內建 20/15/25/15/25）、狀態及發布／補齊／關閉時間 | department、requested/approved user；一對多 applications、matches | HR 後台建立、編輯、核准 |
| resume_files | 履歷原檔 metadata 與解析結果；storage_key、檔名、SHA-256 hash、大小、MIME、來源平台、解析狀態、文字、payload、信心分數 | 可連 candidate_id；被 application 引用 | 公開人才前端或 HR 批次上傳 |
| job_applications | 人才對職缺的投遞；履歷、cover letter、作品連結、流程狀態、來源、面試綜合評分（composite_score、composite_score_breakdown；兩階段面試都提交後計算，調整權重或重新配對時同步重算） | requisition、candidate 必填；resume 可空；同一人才對同一職缺不可重複 | 公開應徵 API或結構化 client |
| match_results | 可重算的職缺人才配對；門檻、總分、分項 JSON、排名、流程狀態、主管理由與計算時間 | requisition、candidate；feedback user | HR 後台「重新計算配對」及後續狀態／主管回饋 |
| deidentified_resume_documents | 去識別化履歷衍生檔的版本、儲存、驗證與核准狀態 | 連 candidate／resume 與建立、核准使用者 | 去識別化上傳、驗證與核准流程 |
| interview_question_plans | 應徵／階段的版本化五題、產題依據（單題 source 上限 200 字元；migration a9e3d51c7b82 已截斷舊資料）、provider、token 與產生者 | application_id → job_applications.id | HR／主管產題或逐題重產 |
| interview_records | 題目快照、回答、逐題 1–5／未問原因、總評、盲評、提交與修訂中繼資料 | application、question plan、interviewer／submitter user | HR／主管面試評分工作區 |
| matching_benchmark_suites | 合成媒合基準套件與釋出狀態 | 一對多 cases／ratings | 小樣本基準建立腳本 |
| matching_benchmark_cases | 合成職缺與候選證據、規則分數及案例順序 | suite_id → matching_benchmark_suites.id | 基準建立腳本 |
| matching_benchmark_ratings | HR／主管看不到系統分數時的人工盲評 | case、rater user | 小樣本基準工作區 |
| semantic_shadow_evaluations | 不影響正式排序的語意 shadow 評估結果與比較中繼資料 | requisition／candidate | 選配 shadow 流程 |

resume_files 不保存 binary；原檔位於 Local volume 或 S3 相容儲存。相同 file_hash 會用於阻擋重複履歷。

job_requisitions.status 由狀態機（合法轉換表為單一事實來源）管控；轉換至 filled／closed 時分別寫入 filled_at／closed_at，其中 filled_at 即 time-to-fill（補齊天數）報表的計算基礎。

3.4 管理與稽核

| 資料表 | 用途與主要欄位 | 關聯 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| skill_catalog | 系統技能字典；名稱、正規化名稱、啟用狀態 | 目前是獨立管理 catalog，尚未直接 FK 到 candidate_skills | Admin 後台 |
| tags | 分類標籤字典；名稱、category、啟用狀態 | 目前尚無 candidate-tag 關聯表 | Admin 後台 |
| system_settings | JSON／字串等系統設定；key、value、說明、是否秘密 | 無外鍵；秘密值 API 不回傳明文 | Admin 後台 |
| audit_logs | 登入、管理異動與 PII 讀取稽核；actor、action、resource、department、details、IP、User-Agent、時間 | actor user 與 department 可為空 | Auth、Admin 操作，以及人才詳情讀取 dependency |
| system_issues | IT 功能／缺陷／維運問題、進度、預計完成日與處理說明 | 建立／更新 user 可為空 | IT 維運中心與 seed catalog |
| retention_storage_deletions | 人才 DB 清理後，檔案儲存刪除失敗的 durable outbox | 以最小必要 locator 重試 | 保存期限 worker 自動建立／清除 |

4. 公開人才前端

4.1 是什麼

career-frontend/ 是提供求職者使用的公開網站，不是 HR 後台。現在可：

- 瀏覽、搜尋公開職缺及查看職缺內容（見下方預設值說明）；

- 針對職缺填寫基本資料，履歷可選填；

- 沒有合適職缺時用下拉選單快速提供地點、職務、年資與專長，直接加入人才庫；

- 顯示送出成功與參考編號。

注意：建置時環境變數 VITE_PUBLIC_ONLY_APPLY 預設為 true，公開站只顯示「加入人才庫」表單； 設為 false 才會開放首頁、公開職缺列表與職缺詳情頁（career-frontend/.env.example 有範本）。

不需註冊或登入。姓名、Email／手機至少一項、資料使用同意為必要資料，其餘欄位與履歷均可選填。 若上傳履歷，接受 PDF、DOC、DOCX 且限制 10 MB；Backend 仍會再次驗證副檔名、MIME、檔案內容、 大小與安全掃描政策，不能只依賴瀏覽器檢查。

4.2 本機啟動

先啟動 Backend，再開新終端機：

Set-Location career-frontend
npm ci
npm run dev

網址預設為 http://localhost:5174。career-frontend/vite.config.js 的 proxy 預設 target 是 http://127.0.0.1:8010，與標準的 python run_backend.py（port 8010）啟動方式一致，通常不需額外設定； 只有改用 uvicorn --port 8000 啟動 Backend 時才需要設 $env:VITE_API_PROXY_TARGET="http://127.0.0.1:8000" （frontend/.env.example 與 career-frontend/.env.example 都有此變數範本）。

5. Backend API

5.1 是什麼與啟動方式

Backend 是 FastAPI 應用，所有正式資料寫入、驗證、權限與商業規則都在這一層處理。

python -m pip install -e "backend[dev]"
Set-Location backend
$env:DATABASE_URL="postgresql+psycopg://<user>:<password>@localhost:5432/<database>"
python -m alembic upgrade head
python run_backend.py

- Health：http://localhost:8010/api/v1/health

- API base：/api/v1

- OpenAPI（/docs、/redoc、/openapi.json）只在 APP_ENV=development 提供；APP_ENV=production 一律停用（production／staging 同時拒絕示範／初始種子資料）

run_backend.py 綁 127.0.0.1:8010，並依 TESSERACT_DIR／OCR_TOOL_DIRS 處理 OCR 工具的 PATH（見 .env.example）。 若要沿用容器同款指令，也可 python -m uvicorn app.main:app --reload --port 8000（此時前端 proxy 需覆寫，見 §4.2）。

run_backend.py 預設開啟自動重載。可用環境變數 BACKEND_RELOAD 關閉，空字串與 0、false、no、off 都視為關閉。

內網 Windows 服務（deploy/windows-lan/run-service.ps1）啟動同一支檔案時會明確設 BACKEND_RELOAD=0：重載器會另外 spawn 一個服務管理員看不到的子行程，並在主機存活期間持續監看整棵原始碼樹，不適合常駐服務。

此預設值是為了避免曾發生的狀況：舊行程持續提供舊程式碼，導致新欄位被既有 schema 拒絕（422），或被不禁止額外欄位的 schema 接受後靜默丟棄，使已完成的功能看起來像沒做。

5.2 API 分類

| 路由群組 | 主要用途 | 是否需 Token |
| --- | --- | --- |
| /health | 服務存活檢查 | 否 |
| /public/jobs* | 公開職缺列表／詳情 | 否 |
| /public/consent-notices/active | 只回傳目前生效條款的候選人可見欄位；無生效版本時回 503、停止收件 | 否 |
| /public/applications、/public/talent-pool | multipart 應徵／加入人才庫；履歷檔為選填；必須帶回候選人看過的 consent_notice_id 與 consent_notice_version | 否 |
| /public/applications/json | 結構化 client 投遞端點；同樣綁定生效中的同意版本，版本過期或不符時回 409 | 否；正式公開前應依風險決定是否保留 |
| /auth/login、/auth/refresh | 登入與 refresh token 輪替 | 否 |
| /auth/me | 目前登入者 | 是 |
| /candidates* | 人才 CRUD、活動、軟刪除 | 是 |
| /resumes* | 批次上傳、列表、詳情、校對、重解析、確認入庫 | 是 |
| /requisitions* | 職缺 CRUD、核准 | 是；主管限所屬部門，HR／Admin 全公司 |
| /requisitions/{id}/matches、/matches* | 配對列表、重算、狀態、主管回饋 | 是；受職缺部門限制 |
| /reports/funnel、time-to-fill、sources、talent-pool | 真實 DB 聚合報表 | 是；主管自動套用所屬部門，HR／Admin 可自選部門 |
| /admin/* | 使用者、部門、技能、標籤、設定、稽核 | Admin／IT；使用者帳號管理與部門清單另開放 HR（僅限 HR／主管帳號、不可代設密碼） |

Access token 由 Authorization: Bearer <token> 傳入；refresh token 會輪替，舊 token 不能重複使用。 Backend 沒有公開註冊 API。首次管理員需透過 .env 的三個必填 BOOTSTRAP_ADMIN_* 設定建立（另有選填的 BOOTSTRAP_ADMIN_DISPLAY_NAME），成功後應立即移除。

目前角色邊界：相容 Admin 可跨部門；IT 只進入系統維運與診斷介面，不屬招募 API 角色；HR 管全公司招募與 HR 階段面試；Manager 只讀取所屬部門實際應徵者並維護主管階段。人才聯絡資訊與原始履歷仍依角色遮罩／限制，且權限由後端執行，不只靠前端隱藏。

6. HR 管理後台

6.1 是什麼

frontend/ 是瀏覽器中的內部管理系統。它雖然也是「前端程式」，產品角色上屬於 HR 後台。 登入 token 保存在 browser session storage，API 遇到 401 時會嘗試 refresh；登出會清除 session token。

6.2 現有頁面

| 頁面 | 現有功能 |
| --- | --- |
| 工作總覽 | 人才、待校對履歷、解析佇列、招募中職缺即時摘要 |
| 部門後台（僅主管） | 所屬部門職缺與實際應徵者、去識別化職位分析、建立／編輯本部門職缺（送 HR 核准） |
| 人才庫（Admin／HR） | 搜尋（含後端技能搜尋）、狀態篩選、手動新增／編輯、詳情、活動紀錄、軟刪除／封存；內含保存期限政策與到期 dry-run 面板、單筆保存年限覆寫 |
| 新增人才（履歷匯入與校對） | 標記 104／1111／一般／自製來源、批次上傳、查看解析結果、人工校對、重解析、確認入庫 |
| 職缺管理 | 建立、編輯、核准職缺；主管只看到所屬部門資料；HR 可設定盲評開關與綜合評分權重 |
| 人才評估與面試 | 配對工作區：選職缺、重算、依分數排序、查看各分項命中／缺口、更新狀態、填主管拒絕理由；面試工作區：HR／主管分階段題組、逐題重產、回答、1–5 分、未詢問原因、總評、提交鎖定、修訂與雙方盲評；兩階段都提交後顯示面試綜合分 |
| 招募分析 | 日期與部門篩選、漏斗、補齊天數、來源、技能／城市／年資／學歷／月增量 |
| 帳號與權限 | IT／Admin：使用者、部門、技能與標籤、系統設定、稽核紀錄、告知同意條款，以及 IT 維運面板（系統問題、資料庫概況／遮罩預覽；不得存候選人內容）；HR：僅使用者（限 HR／主管帳號）與告知同意條款 |

本機啟動：

Set-Location frontend
npm ci
npm run dev

網址預設為 http://localhost:5173，Vite 會將 /api proxy 到 http://127.0.0.1:8000。

7. Local 與 Docker 快速操作

7.1 Docker Compose（建議）

Copy-Item .env.example .env
# 編輯 .env：更換 DB 密碼、至少 32 bytes 的 AUTH_SECRET_KEY，並設定首次 Admin bootstrap
docker compose -f deploy/docker-compose.yml up --build -d
docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps

| 服務 | URL／用途 |
| --- | --- |
| HR 後台 | http://localhost:8080 |
| 公開人才前端 | http://localhost:8081 |
| Backend | 僅綁 loopback：http://127.0.0.1:8000；/docs 只在 APP_ENV=development 提供 |
| PostgreSQL | 只供 Compose 內部服務使用；主 compose 未映射 host port |

（Compose 已無 Redis 服務：程式碼從未使用，2026-08-27 起自 deploy/docker-compose.yml 與 .env.example 移除。）

主 Compose 預設以 resume_data 保存履歷、以 candidate_photo_data 保存人才大頭照；重新建立 Backend container 不會清除這兩個 named volume。請勿在一般更新時執行 docker compose down -v，因為 -v 會刪除資料 volume。 若要測試 MinIO 與 ClamAV，可疊加 storage compose，並同步把 .env 的 provider／scanner 改成對應設定：

docker compose -f deploy/docker-compose.yml -f deploy/compose.storage.yml up --build -d

compose.storage.yml 的預設 access key／secret 只適合本機測試，正式環境必須更換且不可提交。

7.2 本機非 Docker

- 自行準備 PostgreSQL，建立 DB 與最小權限帳號。

- 設定 host 為 localhost 的 DATABASE_URL。

- 依序啟動 Backend、HR 前端及公開前端。

- 若只需快速單元測試，可暫用 sqlite:///...，但正式驗收仍需 PostgreSQL CI／環境。

7.3 Windows LAN 服務與 proxy 部署注意

- Windows LAN 自動啟動腳本（deploy/windows-lan/run-service.ps1）支援四個服務：backend、hr、career、clamav。HR 與公開前端先 npm run build，再以 vite preview（--host 0.0.0.0 --strictPort，port 5173／5174）提供已建置的靜態檔，不再使用 dev server；backend 服務先 alembic upgrade head，再設 BACKEND_RELOAD=0 以 run_backend.py 啟動（綁 127.0.0.1:8010）。

- install-autostart.ps1 以 SYSTEM 註冊四個排程工作，各有「開機啟動＋每 5 分鐘 watchdog」兩個觸發：TalentHub-LAN-ClamAV、TalentHub-LAN-Backend、TalentHub-LAN-HR、TalentHub-LAN-Career。ClamAV 刻意排第一，因為掃描器停機時履歷上傳 fail-closed 一律被拒。每次觸發會先做健康檢查（backend 以 /api/v1/health 驗證回應含 talenthub-api；前端檢查 HTTP 回應；clamav 對 3310 做 TCP PING／PONG），服務已在線就直接退出，因此 watchdog 對手動啟動的服務也安全。

- clamav 服務使用倉庫外的可攜式 ClamAV 1.5.4（預設 C:\Users\Administrator\clamav，含 database/、logs/ 子目錄；可用環境變數 CLAMAV_HOME 覆寫位置）。每次啟動前 best-effort 執行 freshclam 更新病毒庫（失敗仍以既有病毒庫啟動），再依 clamd.conf 啟動 clamd（綁 127.0.0.1:3310）。對應的 live .env 設定：RESUME_SCANNER=clamav、RESUME_SCAN_POLICY=fail、CLAMAV_HOST=127.0.0.1。

- 目前 LAN 主機的 backend/.env 已設 APP_ENV=production：/docs、/redoc、/openapi.json 停用，示範／初始種子資料拒絕載入，履歷掃描 fail-closed 生效。主機另手動註冊了開機工作 TalentHub-LAN-Deid（不在 install-autostart.ps1 內），於 port 8765 執行獨立的 resume_anonymizer.py --web 去識別化網頁，與 Backend 無相依。

- 該腳本以 Start-Transcript 記錄 log，並對 log 做大小輪替（超過上限即以時間戳封存、僅保留固定份數），避免 SYSTEM 反覆重啟時 log 無限膨脹。

- 位於 nginx 之後的部署，後端以 --proxy-headers 執行（容器 CMD 已含 --proxy-headers --forwarded-allow-ips=*），才能由 X-Forwarded-For 取得真實用戶端 IP，供限流與稽核記錄正確來源；程式端所有稽核寫入也統一經 X-Forwarded-For 感知的 client_ip() 解析來源 IP。

8. 常見驗證指令

Backend：

Set-Location backend
python -m alembic heads
python -m alembic upgrade head
python scripts/postgres_schema_smoke.py
python -m pytest -q
python -m ruff check app tests scripts

HR 後台：

Set-Location frontend
npm run typecheck
npm run build

公開人才前端：

Set-Location career-frontend
npm run typecheck
npm run build

Windows LAN 服務：

Get-ScheduledTask -TaskName 'TalentHub-*'   # 應含 ClamAV／Backend／HR／Career（本機另有 Deid）
.\deploy\windows-lan\test-deployment.ps1    # 非破壞性部署檢查

Docker：

docker compose -f deploy/docker-compose.yml config
docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs migrate
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec backend python scripts/postgres_schema_smoke.py

postgres_schema_smoke.py 必須連到 PostgreSQL；用 SQLite 執行會刻意失敗，以避免把 SQLite 結果誤當正式 DB 驗證。

9. 後續文件補充清單

本文件是元件與資料庫的第一版使用手冊，以下尚待另篇補充或深化：

- 各角色逐 API 的完整權限矩陣，以及 HR／Manager 更細的寫入權限拆分；

- 每個 API 的 request／response 完整範例與錯誤碼字典；

- 真實 104／1111 去識別樣本的 parser 版本校準手冊；

- OCR 安裝、Tesseract 語言包、掃描 PDF 效能與人工覆核 SOP；

- MinIO／S3、ClamAV、隔離區、檔案清除與災難復原的正式維運 Runbook；

- PostgreSQL 容量、索引、慢查詢、監控、備份排程與還原演練；

- 個資同意撤回、保存期限到期、匿名化及資料主體請求的操作 SOP；

- 正式發布、TLS、reverse proxy、網域、CI/CD 與 rollback 流程；

- 瀏覽器 E2E 驗收案例與使用者操作截圖；

- 教育、經歷、標籤關聯等尚未完成 UI／schema 的後續設計。

現有專題 Runbook：

- 人才庫定期清理 Worker

- Gemini 客製化面試題目：實作與啟用規格

- 媒合小樣本基準：操作與指標說明

- 結構化面試評分與盲評操作規格

11. 人才職缺媒合試行方案

更新日：2026-08-27

定位：先以可解釋、可稽核的 skills-first 規則做 shadow pilot，不讓系統自動做最終錄用決策。

可直接採用的業界做法

| 做法 | 本平台狀態 | 落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 技能優先（skills-first） | 已有 | 必要技能權重高於學歷、公司名等背景代理訊號 |
| 必要條件／加分條件分流 | 已有 | required skills 作 gate；preferred skills 只加分 |
| 技能字典與同義詞 | 已擴充 | 同義詞表含中英對照、縮寫（JS、K8s、ML）與版本變體（react／react.js），並加保守模糊比對；下一階段可接 ESCO／O*NET 或公司內部 taxonomy |
| 關鍵字＋語意混合檢索 | 待 shadow test | 先保留現有結構化分數，再平行產生 embedding 分數，以 rank fusion 比較但不影響正式排序 |
| 可解釋命中證據 | 已有 | 顯示每項分數、命中技能、缺漏欄位與淘汰 gate |
| 招募人員／主管回饋 | 已有 | 面試、錄用、拒絕及原因保存於 match result；重新媒合只更新分數與 gate，不覆寫人工階段決定與例外覆核 |
| 以結果校準排序 | 已加評估入口 | 以媒合評估報表量測；至少累積 30 筆標記結果後才調權重，更多樣本後才評估 learning-to-rank |
| 公平性與人工覆核 | 基線 | 年齡、性別、照片、宗教、婚姻、身心狀況不得進入分數；最終決定由人員覆核 |

媒合引擎改進（本次）

圖：媒合引擎兩階段計分——硬條件 Gate 先過濾、通過者再加權排名

沿用可解釋的 skills-first 規則，本次針對「同義詞太窄、硬門檻過嚴、職稱比對用字元相似度」三個誤判來源做修正，最終仍由人員覆核決策。

技能比對

- 同義詞表擴充：涵蓋中英對照（機器學習 ↔ machine learning）、常見縮寫（JS→javascript、K8s→kubernetes、ML→machine learning）與版本／寫法變體（react.js／reactjs → react、node.js／nodejs → node.js）。

- 保守模糊比對：僅在同義詞表未命中時啟用，且要求比對雙方的正規化（canonical）token 長度均 ≥ 5、字串相似度 ≥ 0.86 才視為同一技能，避免 Java 誤配 JavaScript 這類短字或近形誤判。

硬門檻軟化

- 可調 required 技能比例：每張職缺新增 required_skill_ratio（0–1，預設 1.0）。1.0 維持「須具備全部 required 技能」；調低則命中比例達標即通過硬門檻，放行強度足夠的部分符合者。

- 地點門檻放寬：由「須完全命中工作城市」改為「接受鄰近城市」，與地點軟分數採同一組相鄰城市判斷，標準一致。

- near_miss 旗標：score_breakdown 新增 near_miss，標示「只差一項硬條件、但整體分數仍高（≥ 60）」的 stretch 人選，讓 HR 看得到而非被直接淘汰。

職稱相關度

改用雙語 role-token 比對：先把職稱拆成正規化角色詞（資深、後端、工程師 → senior／backend／engineer），再比對重疊度，使「資深後端工程師」能對上「Backend Engineer」。僅在任一邊職稱無法辨識出角色詞時，才退回原本的字元級相似度。

平台試行方式

- 選 1–2 個需求穩定、條件清楚的職缺。

- HR 與主管先定義必要技能、可培養技能及真正必要的 gate。

- 執行媒合但先採 shadow mode：系統排名不直接淘汰人才。

- 每一筆面試／拒絕都填原因，避免只有分數沒有結果資料。

- 使用 GET /api/v1/requisitions/{id}/match-readiness 查看：

  - 可媒合率與平均分數

  - 履歷資料完整度

  - 有效結果／回饋覆蓋率

  - 有標註結果時的 Precision@5

- 有 30 筆以上有效結果後再調整權重；若語意 shadow score 確實改善 Top-K，再導入混合排序。

合成小樣本基準

目前另有 50 組「合成職缺 × 合成履歷」案例，讓 HR 與主管在看不到系統分數時獨立盲評，用來提早找出 gate 誤殺、排序偏差、技能同義詞缺口及資料不足。這是工程流程基準，不是錄取預測準確率，也不寫入正式人才、職缺或應徵資料。

建立資料、盲評步驟、指標及 API 詳見 媒合小樣本基準：操作與指標說明。策略與是否調權重的結論仍統一回寫本文件，避免 Runbook 與試行策略各自形成不同版本。

媒合評估報表

用來回答「媒合準不準」，資料來源為 match_results 的人工標記結果：interview／offered／hired 視為正向，rejected_by_manager／withdrawn 視為負向。指標包含：

- Precision@K（K=5,10）：前 K 名推薦中實際為正向的比例，檢視排序頭部品質。

- Recall@K（K=5,10）：抓出「被硬門檻誤殺、但其實是好人選」的漏網程度。

- Gate 誤殺率：被 gate 淘汰、事後卻獲正向結果的比例。

- 分數分桶校準：各分數區間對應的實際正向率，檢查分數是否可信。

- 排名有效性：名次越前是否確實對應越高的正向率。

需累積約 30 筆標記結果，指標才夠穩定、足以支撐自動調權重；未達門檻前僅供觀察。查詢入口見 API 規格書 GET /reports/matching-evaluation（HR／admin 可看全公司，主管限本部門）。

現階段結論

目前平台適合進行「可解釋規則基線」的內部 shadow pilot。尚不應直接宣稱為 AI 自動選才，也不應在沒有結果標註與公平性檢查前，啟用自動淘汰或自動錄用。

下一步（未做，需資料／決策）

- learning-to-rank 權重校準：累積足量標記結果後，用實際錄用資料回歸各項權重，取代人工設定。

- 語意 embeddings：先以影子計分（shadow score）平行產生語意相似度，與現有結構化分數做 rank fusion 比較，確認改善 Top-K 後再導入正式排序。

- 技能抽取改善：提升從履歷抽取技能的涵蓋率與正確率，減少因漏抽造成的誤判。

- 相關年資：改以「與職缺相關的年資」而非總年資計分。

參考

- LinkedIn Skills-first hiring：https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-acquisition/business-case-for-skills-first-hiring

- OpenSearch Hybrid Search：https://docs.opensearch.org/latest/vector-search/ai-search/hybrid-search/index/

- ESCO skills/occupations taxonomy：https://esco.ec.europa.eu/en/use-esco

- O*NET Web Services：https://services.onetcenter.org/about

- NIST AI Risk Management Framework：https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

- EEOC Employment Tests and Selection Procedures：https://www.eeoc.gov/laws/guidance/employment-tests-and-selection-procedures

12. 後續規劃：待辦、做法與製作順序（Backlog + Plan）

文件版本：v2.3（2026-08-27） 用途：盤點目前尚未完成的項目與可延伸方向，並把每項展開成可跟主管討論、可交接延續的實作規劃——每項含說明／價值、做法與製作順序、觸及程式、估時、完成定義、相依、風險與延伸，讀者無需再跨文件對照。完成度基準見 docs/07。給主管看的白話版曾輸出為 TalentHub_後續規劃_主管報告.docx（2026-07 快照；因內容已嚴重落後，於 2026-08-27 文件清理時移除，需要時可自 git 歷史取回，或依本文件與 docs/07 重新產出簡報版）。

主管請先看「主管摘要（Executive Summary）」章：需要主管決策或協助的事項已在該章白話彙整；本章是給工程與交接用的完整規劃（含估時、相依與風險）。

估時以「1 名工程師＋AI 輔助」的人天概估，實際依範圍調整。

分類：A 可直接做（自包含、無外部相依）｜B 可做但需設定或決策｜C 需公司 IT／維運（非寫程式）｜D 媒合準確率的下一批｜E 面試優先（Interview-first）方向｜F 104／人力銀行資料介接（合規建議）｜G 公司文件與規範庫｜H HR 大幅提效。規模：S 小 / M 中 / L 大。

2026-08-27 狀態校正

| 項目 | 現況 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 綜合參考分與權重（本輪完成） | 五分量加權綜合分已存於應徵並顯示於分析畫面／應徵清單；HR 可由介面調 composite_score_weights，真實變更立即重算該職缺全部已存綜合分並寫入稽核；rematch 改寫履歷分數時同一交易重算（規格見 docs/05 §5.2） | 隨整體發布閘門走 PR／CI 與三角色 UAT |
| E5 結構化面試評分（強化） | 新增評分算術單元測試與 interview-scoring e2e；面試工作台補 stale-response epoch 防護與「每階段最新紀錄」顯示對齊；題目出處以 schema 上限＋migration a9e3d51c7b82 收斂 | 三角色 UAT、量表校準、PostgreSQL 演練仍未動 |
| 去識別化獨立工具（完成） | 補市話、URL、精確日期、生日欄位遮罩，與後端 deidentification 規則對齊；multipart 解析改用 stdlib email 解析器，移除 Python 3.13 已刪的 cgi | 無（隨版本發布） |
| C 系列（部分位移） | ClamAV 已由 LAN 部署腳本納管：開機任務＋每 5 分鐘 watchdog、每次啟動前更新病毒碼、上傳掃毒 fail-closed（APP_ENV=production 生效中）；HTTPS、正式 DB／檔案儲存、加密備份與還原演練、集中監控、B2 MFA、B3 httpOnly cookie 仍待公司 IT | C 系列剩餘項由 IT 排期；ClamAV 不再列為待辦 |
| 發布閘門 | 功能分支 2026-08-27 領先 main 45 個 commit；e2e 13/13 全綠（spec 已對齊現行 UI）、httpx 已列 runtime 相依、compose 移除未使用的 Redis（影響 B4 前置，見該節） | PR／全量 CI／合併主線、三角色 UAT |

2026-08-05 狀態校正

| 項目 | 現況 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| A2 保存期限 | 後端 policy、單筆覆寫、dry-run、批次完整刪除、audit、worker 與 durable 檔案刪除 outbox 已實作 | HR／法務確認保存起算與刪除政策；IT 先備份、dry-run，再於正式環境啟用單一 worker |
| E3 電子同意 | 公開投遞已綁定生效 notice 版本；撤回同步人才狀態並停止正式媒合 | 法務定稿告知文字與當事人請求 SOP |
| 面試題與協作 | HR／主管分階段權限、應徵職位限定、版本化題組與逐題重新產生已實作 | 完成功能分支 PR／CI 與三角色 UAT |
| E5 結構化面試評分 | 逐題 1–5／未詢問原因、整體總評、草稿、完成鎖定、帶原因重開、修訂、雙方盲評與資料庫保存已實作 | HR／主管瀏覽器 UAT、各職缺量表校準；正式發布仍走 PR／PostgreSQL／IT 閘門 |
| 主管個資 | 聯絡資訊遮罩、地址／生日不提供、原始履歷限 HR／管理員 | 用主管測試帳號完成越權回歸驗收 |
| B3 與 C 系列 | httpOnly cookie、MFA、HTTPS、正式 DB／檔案儲存、ClamAV、備份與集中監控仍待辦 | 由公司 IT／法務排期，不列為「程式完成即上線」 |

下列內容保留完整規劃與估時；已有實作的項目以本狀態表及 docs/07 為準。

0. 整體製作順序（建議波次）

| 波次 | 內容 | 為何這個順序 |
| --- | --- | --- |
| Wave 0（即刻，無外部相依） | A1 評估報表前端頁、D5 量測 harness、A2 保存政策簽核與正式啟用準備 | A1/D5 讓「準不準」看得見；A2 程式已具備，現階段重點是政策、備份與 dry-run |
| Wave 1（減人工/通知，需少量設定） | A3 監控資料夾 Watcher、B1 Email 通知（需 SMTP）、A4 分頁 UI | 降低 HR 手動、改善大資料量體驗；B1 需你提供 SMTP |
| Wave 2（對外/正式化，需 IT＋決策） | C 系列（HTTPS／備份／監控）、B3 httpOnly cookie（需 HTTPS）、B2 MFA | 對外上線的前置；cookie 需先有 HTTPS |
| Wave 3（進階/需資料） | B4 背景 worker、D1 學權重（回饋夠後）、D2 embeddings、D3/D4 | 需累積回饋或較大架構改動 |

原則：先做「看得見成效」與「法遵」（Wave 0），再做「減人工」（Wave 1），對外前補「正式化硬化」（Wave 2），最後才是需資料/大改的進階（Wave 3）。

A. 可直接做（自包含、無外部相依）

A1. 媒合評估報表前端頁　S（前端）｜估時 1–2 人天

- 說明：把後端已完成的 GET /reports/matching-evaluation 指標做成 HR 可看的儀表頁（Precision@K、Recall@K、Gate 誤殺率、分數分桶校準、排名有效性）。

- 價值：讓「媒合準不準」看得見、可追蹤每次調權重/門檻後有沒有變好。

- 目標：把後端 GET /reports/matching-evaluation 的指標做成 HR 儀表頁，讓每次調權重/門檻後能看出有沒有變準。

- 做法與製作順序

  - 前端 API：於 frontend/src/services/matchingReportsApi.ts 加 getMatchingEvaluation(requisitionId?)，讀回應 JSON。

  - 型別：於 frontend/src/types.ts（或對應 DTO 檔）定義 MatchingEvaluation（對齊後端 schema 欄位）。

  - 元件：新增 MatchingEvaluationView.vue（或在既有 ReportsView.vue 加分頁）——呈現 Precision@K/Recall@K 卡片、Gate 誤殺清單、分數分桶校準（簡單長條或表）、排名有效性、notes（小樣本提示）。

  - 入口：報表區加連結；提供職缺下拉切換 requisition_id（全公司 / 單一職缺）。

  - 狀態：loading／error／空狀態；小樣本時顯示「還差 N 筆標記才足以自動調權重」。

- 觸及程式：frontend/src/services/、frontend/src/components/ReportsView.vue（或新元件）、types.ts。

- 完成定義：選職缺→看到指標；無資料友善提示；npm run build（含 vue-tsc）過。

- 前置：無（後端端點已上線）。

- 相依：無（後端端點已上線）。

- 風險：低。呈現要一眼看懂（先用表/長條，勿過度視覺化）。

- 延伸：時間趨勢圖；per-職缺下鑽；匯出 CSV；與 required_skill_ratio 調整前後的 A/B 對照；小樣本警示與「還差幾筆才能自動調權重」提示。

A2. 保存期限到期清理　已實作；政策／啟用待辦

- 已完成：公司預設 1–20 年、單筆覆寫、具體 retention_until、dry-run、分批完整刪除、audit、背景 worker、PostgreSQL lock，以及檔案刪除失敗可重試的 durable outbox。

- 目前規則：有明確同意時以 consent_at 起算，否則以建檔日；一般聯繫或編輯不自動展延。到期會刪除人才與其關聯資料／履歷／照片，不是保留統計列的匿名化。

- 安全預設：TALENT_RETENTION_WORKER_ENABLED=false；清理 API 預設 dry-run。撤回同意立即停止媒合並讓資料於下一次清理符合資格，但不在 API 請求中同步做不可逆刪除。

- 完成定義（正式啟用）：HR／法務書面確認保存起算、撤回與例外保留政策；IT 完成可還原備份，在測試資料 dry-run／實跑成功，並只於一個正式 API instance 啟用 worker。

- 風險：完整刪除不可逆；未完成政策簽核、備份與還原演練前不得開啟正式 worker。

- 延伸：到期前通知、核准緩衝期、可選匿名化統計層與 outbox 告警儀表。

A3. 監控資料夾 Watcher　M（後端服務）｜估時 2–3 人天

- 說明：監看指定資料夾，HR 下載的 104／1111／一般履歷零手動、自動匯入解析入待校對佇列。

- 價值：實現規劃書的「下載後零手動操作」。

- 目標：監看資料夾，HR 下載的履歷零手動自動匯入解析（規劃書的「下載後零手動」）。

- 做法與製作順序

  - 機制選擇：先做「定時掃描」（簡單穩定）而非即時 watchdog；穩定後再考慮 watchdog。

  - 服務：backend/scripts/watch_intake.py——掃描 intake 夾、對「已穩定（size 不再變）」的新檔呼叫既有解析/入待校對流程，處理後移到 processed/，失敗移到 failed/。

  - 去重：用既有 file_hash 避免重複匯入。

  - 執行：Windows 排程／常駐；記錄匯入結果。

- 觸及程式：backend/scripts/，重用 services/resume_parser.py＋services/storage.py＋既有履歷入庫邏輯。

- 完成定義：丟檔進資料夾→自動進待校對佇列、原檔移 processed/；重複檔不重覆；失敗進 failed/。

- 前置：資料夾位置、失敗/重複處理策略。

- 相依：資料夾位置。與 B4（背景 worker）可日後整合。

- 風險：下載中的半寫入檔——用「size 連續數秒不變」判定穩定再處理。

- 延伸：多來源資料夾並依夾別自動標記來源；批次進度儀表；與背景 worker（B4）串接。

A4. 完整分頁 UI ＋長列表虛擬化　M（前端）｜估時 3–4 人天

- 說明：前端清單接上後端已完成的 limit/offset + X-Total-Count，加「分頁／載入更多」與長列表虛擬化（audit log、應徵清單、部門工作台、人才/履歷）。

- 價值：大資料量下不卡、不漏（目前前端是抓全部頁、無虛擬化）。

- 目標：前端清單接上後端已完成的 limit/offset + X-Total-Count，加分頁與虛擬化。

- 做法與製作順序

  - API：各清單 service 帶 limit/offset，讀 X-Total-Count。

  - 元件：加「分頁／載入更多」＋顯示總數；長列表導入虛擬捲動。

  - 逐頁改：audit log → 應徵清單 → 部門工作台 → 人才/履歷。

- 觸及程式：frontend/src/services/、各清單元件（AdminView、DepartmentWorkspace、InterviewManagement、App.vue 人才/履歷）。

- 完成定義：大量資料下順暢、總數正確、不漏；build 過。

- 前置：無（後端已支援分頁與總數）。

- 相依：無（後端已支援）。

- 風險：虛擬化與現有表格樣式整合需微調。

- 延伸：欄位排序、儲存常用篩選、無限捲動、伺服器端搜尋。

A5–A8 為 2026-08-27 程式審視新發現的待辦，均自包含、可直接做。

A5. Gemini 每日配額的日界與計數校正　S（後端）｜估時 0.5 人天

- 說明：每日產題配額目前以 UTC 午夜切日（等於台北 08:00 才重置），且計數涵蓋當日所有寫入的題組版本——Gemini 呼叫失敗改走 rules fallback 產生的題組也計入，可能在未實際呼叫 Gemini 的情況下吃掉每人每日 50 次配額。

- 做法：api/routes/interview_records.py（semantic_shadow.py 有同款檢查）改以台北時區切日；計數改依 generation_mode == "gemini" 過濾（或另存實際呼叫紀錄）；Retry-After 對齊新日界。

- 完成定義：台北 00:00 重置；rules fallback 不佔配額；429 回應正確；測試涵蓋。

A6. 履歷範本 PDF bundle 建置腳本補齊　S（前端建置）｜估時 0.5–1 人天

- 說明：frontend/public/templates/template-pdf.js（819KB）是入庫的產出 bundle，由 resume-reference-template.html 載入；原始碼 frontend/src/templatePdf.ts 存在，但 package.json 沒有任何腳本能從它重建該 bundle——改了 ts 也生不出新 js，來源與產物已無可驗證的對應。

- 做法：加 build:template-pdf 腳本（vite library mode 或 esbuild）由 templatePdf.ts 產出該檔並固定產物路徑；或改為建置時產出、產物不入庫。

- 完成定義：單一指令可重建 bundle；來源與產物對應可驗證（CI 可比對）。

A7. 前端單元測試擴充　S–M（前端）｜估時 2–3 人天

- 說明：frontend 已配 vitest，但目前僅 1 個單元測試檔（src/utils/interviewScoring.spec.ts）；近期新增的元件與 service 邏輯（綜合分顯示、權重編輯差異送出、工作台 epoch 防護）只靠 e2e 覆蓋，回歸成本高、定位慢。

- 做法：對 services 與可抽離的顯示邏輯補 vitest 測試，優先覆蓋本輪修正過的行為（只送出實際編輯的權重、每階段最新紀錄選取）。

- 完成定義：新增邏輯有對應單元測試；npm run test 納入 CI。

A8. career-frontend 測試基礎　S–M（前端）｜估時 1–2 人天

- 說明：career-frontend 完全沒有測試基礎（無 test script、無 vitest 相依），公開投遞與同意版本流程目前只能靠 e2e 與人工回歸。

- 做法：比照 frontend 配置 vitest；首批測試涵蓋表單驗證與同意版本綁定邏輯。

- 完成定義：npm run test 可跑並納入 CI。

B. 可做但需設定或決策

B1. Email／站內通知（SMTP）　M（後端＋樣板）｜估時 2–4 人天

- 說明：需求單核准、媒合完成、面試安排等事件寄信 + 站內通知中心。

- 目標：需求單核准、媒合完成、面試安排等事件通知。

- 做法與製作順序

  - 設定：config 加 SMTP_HOST/PORT/USER/PASS/FROM/TLS；決定事件清單。

  - 服務：services/notifications.py 的 send_email(...)（smtplib 或 aiosmtplib），走背景/threadpool 避免阻塞請求。

  - 觸發點：於需求單核准、媒合完成等處呼叫。

  - 站內通知（選配）：加 notifications 表＋端點＋前端通知中心 → migration。

  - 樣板＋失敗處理：簡單模板；寄送失敗記 log/audit、可重試。

- 觸及程式：config、新 services/notifications.py、若干 route 觸發點、（站內通知）新表+migration+前端。

- 完成定義：觸發事件→收到信（以 mailhog/測試 SMTP 驗）；失敗有紀錄。純 Email 約 2 天；含站內通知約 4 天。

- 前置：SMTP 主機／帳密／寄件人；決定哪些事件要通知。

- 相依：SMTP 主機/帳密由你/IT 提供。

- 風險：寄信阻塞→務必背景化。

- 延伸：可訂閱/退訂；Email 模板管理；寄送失敗重試與 audit；摘要式每日通知。

B2–B4（較大／需決策）：這三項建議先各花 0.5–1 天做「設計 spike」（產出關鍵決策 + 影響評估），再排入實作。

B2. MFA（TOTP 二階段驗證）　M–L

- 說明：對 admin／it／hr 等高權角色加 TOTP。

- 決策：哪些角色強制、備援碼、綁定流程。

- 做法：users 加 TOTP secret（加密存）＋ 綁定/驗證端點＋登入流程插入第二步＋前端 QR 綁定頁。

- 前置：決定強制範圍與備援碼流程。

- 相依：無外部。

- 風險：備援與帳號救援流程。

- 延伸：WebAuthn／passkey；信任裝置；登入異常告警。

B3. refresh token 改 httpOnly cookie　M–L（跨前後端）

- 說明：把 refresh token 從 sessionStorage 改為 httpOnly + Secure + SameSite cookie，access token 只留記憶體。

- 決策：CSRF 對策（SameSite=strict / double-submit token）。

- 做法：後端登入改 Set-Cookie（httpOnly+Secure+SameSite）、refresh 讀 cookie、前端移除 sessionStorage refresh、access token 只留記憶體。

- 前置：需 HTTPS（cookie Secure）＋ CSRF 對策決定。

- 風險：跨站/跨埠 cookie 行為、部署拓撲。

- 延伸：縮短 access token TTL；同源部署簡化。

B4. 上傳解析背景 worker queue　L（新增服務）

- 說明：把履歷解析／OCR 從請求執行緒移到 Celery/RQ + Redis 背景處理（目前已用 threadpool 緩解阻塞，但仍在同一進程）。

- 決策：Celery vs RQ、worker 佈署。

- 做法：以 Redis 為 broker（2026-08-27 已自 compose 移除未使用的 Redis 服務，實作本項時需重新加回）、把解析/OCR 任務丟 queue、前端輪詢/推播進度。

- 前置：於 compose 重新加回 Redis（08-27 已移除）；決定 worker 佈署方式。

- 相依：與 A3 Watcher 整合佳。

- 風險：多一個要顧的服務與監控。

- 延伸：批次進度即時回報；失敗重試與死信；優先佇列；與 A3 監控資料夾串接。

C. 需公司 IT／維運（非寫程式，正式上公網前必備）

性質：非寫程式，列為對外上線前置。這些需由公司 IT 規劃建置；工程端能配合的是提供部署設定與健康檢查（多已完成）。

- HTTPS／反向代理／WAF／Zero-Trust：對外服務前必備（目前僅內網 HTTP）。

- 每日加密備份 ＋ 異地保存 ＋ 還原演練：DB 與履歷儲存（resume/photo/MinIO）都要，並定期抽驗還原。

- 監控／log rotation／磁碟告警／資料保留政策：服務可用性與容量。

- 負載測試（k6/locust）＋ 依賴與容器映像弱點掃描（Trivy/Dependabot；pip-audit 已在 CI）。

- 移除主機 .env 內 bootstrap 憑證並輪替所有共用密碼。

D. 媒合準確率的下一批（多需累積回饋資料）

順序：先做 D5 量測 harness（可即刻），讓之後每次演算法調整都有客觀比較；D1 待累積約 30 筆標記結果後再做；D2/D3/D4 詳見 docs/11「下一步」與 docs/02 §5。

D1. 從回饋學權重（learning-to-rank／分數校準）　M

- 前置：累積約 30 筆標記結果（媒合被人工標為 interview/offered/hired 或 rejected/withdrawn；靠實際使用累積，非新增履歷）。

- 做法：達量後以 learning-to-rank／邏輯迴歸擬合權重、分數校準成錄取機率。

- 延伸：per-職務家族權重預設；把分數校準成「實際錄取機率」；線上再學習。

D2. 語意 embeddings（技能／職稱）　M–L

- 說明：以向量相似度補字典抓不到的同義／相關概念；務必先影子計分、在標記資料上贏過現行再切換。

- 前置：embedding 模型/套件選型（本地模型 or API）。

- 風險/備註：先影子計分，在標記資料上贏過現行版本後才切換。

- 延伸：hybrid rank fusion；技能關聯圖（React⇒JavaScript 給部分分）。

D3. 上游技能抽取改善　M

- 說明：從履歷全文與工作經歷推斷技能（非只讀「技能」段），直接餵給媒合。

- 延伸：熟練度／與該技能相關的年資；證照對應。

D4. 相關年資與熟練度建模　M

- 說明：以「相關職務/技能的年資」與近期性加權，而非只看總年資。

D5. 量測套件擴充　S–M

- 說明：recall@K 評估、shadow/A-B 對照框架、快速人工標記工具，讓每次演算法調整都有客觀比較。

- 順序建議：先做這個（可即刻）——之後每次演算法調整都有客觀比較，是 D1／D2 的前置基礎。

E. 面試優先（Interview-first）方向

主管討論中的方向：改為「來面試的人才才進入人才庫，並由本人自填」，而非廣撒式下載履歷入庫。這是一條可與 Wave 0/1 並行的加法支線（不移除既有公開投遞／批次匯入），且會放大已完成的媒合/評估價值——本人自填讓資料更準；每個入庫者都面試過（標記結果累積快，餵給評估報表與 D1 學權重）；邀請制也順帶根治「知道 email 就能覆寫他人資料」的匿名覆寫風險並讓 consent 明確。建議優先做 E1＋E5＋E6。

E1. 邀約式自填連結（tokenized self-fill）　M　⭐建議優先｜估時 3–5 人天

- 說明：HR 排面試 → 系統發一次性連結 → 候選人自填基本資料/經歷/技能＋電子同意 → 入庫並連到該應徵。

- 價值：取代 OCR 解析、資料更準；consent 明確；解決匿名覆寫風險。

- 目標：HR 排面試 → 發一次性連結 → 候選人自填＋電子同意 → 入庫並連到該應徵。

- 做法與製作順序

  - Schema：新增 interview_invites（或在 application 加 token 欄位）——存 token 的 hash、綁定的 application/candidate、用途、有效期、使用狀態 → migration。

  - 後端：（HR）產生邀約連結 端點（回一次性 URL）；公開 GET /public/invite/{token}（驗 token→回表單定義）；公開 POST /public/invite/{token}（收自填＋consent，只更新該 token 綁定的 candidate，寫入後 token 作廢）。重用既有 candidate 更新邏輯，但以 token 綁定取代「用 email 找人」→ 安全。

  - 前端：career-frontend 加自填頁（表單＋同意勾選＋送出成功）。

  - 通知：產生連結後可寄給候選人（接 B1）。

- 觸及程式：models（新表/欄位＋migration）、api/routes/public.py＋產生端點（admin 或 requisitions/interview 相關）、career-frontend/、schemas。

- 完成定義：HR 產連結→候選人開→填→入庫連到應徵→token 一次性、過期即拒；測試涵蓋。

- 前置：決定表單欄位與必填、連結有效期/一次性策略。

- 相依：通知可接 B1；其餘無。

- 風險：token 安全（一次性、時效、hash 存、不可枚舉）；表單欄位與現有 candidates 對齊。

- 延伸：面試前預填、面試後補件、多語表單。

E2. 現場報到（QR／連結）＋到場確認/補填　S–M

- 說明：報到時掃碼填/確認資料，當場入庫。

- 做法：報到掃碼填/確認；重用 E1 表單，加報到入口與時間戳。

- 前置：報到點裝置/流程。

- 延伸：報到看板、簽到時間統計。

E3. 電子同意書　S–M

- 說明：面試當下取得明確個資同意並存證。

- 價值：法遵（對應 docs/08）。

- 做法：面試當下取得並存證版本化同意；與 A2（撤回即匿名化）串接。

- 延伸：版本化條款、撤回即匿名化（接 A2）。

E4. 面試排程＋邀約通知　M

- 說明：時間/地點/地圖/聯絡人、提醒信、候選人可確認/改期。

- 做法：時間/地點/提醒/改期；接 B1（SMTP）；擴充現有面試管理。

- 前置：通知管道（接 B1 SMTP）。

- 延伸：面試官行事曆、衝突偵測。

E5. 結構化面試評分表（scorecard）　已實作 2026-08-05｜原估時 3–4 人天

- 已交付：HR／主管各自階段可對每題選 1–5 分，或標記未詢問並填原因；另保存回答、觀察、整體 1–5 分、建議與總評。

- 資料模型：沿用版本化 interview_records，題目與逐題評估保存為 JSON 快照，另有題組版本、提交者／時間、修訂編號與最近重開原因；沒有再建立重複的 interview_scorecards 表。

- 流程控制：草稿可不完整；正式提交完整驗證；完成後鎖定；只有 stage owner 可帶原因重開並產生下一修訂版。

- 獨立評估：HR／主管雙方最新紀錄都完成前互相遮罩評分結論；任一方重開即恢復遮罩；HR 私人備註永不釋出。

- 決策邊界：逐題平均與 recommendation 不會自動修改 application status，最終錄取仍由授權人員決定。

- 驗證：後端 acceptance、migration／歷史回填、權限、盲評、題目版本與 IT 遮罩已有自動測試；前端型別檢查及 production build 已通過。

- 尚待發布工作：HR／主管桌機與手機 UAT、職缺別 1–5 分行為錨點校準、PostgreSQL migration 演練、PR／CI 與內網發布簽核。

- 未納入本次：同一階段多位面試官的自動平均／排名。若日後需要，應先定義公平性、缺答與題目版本計算規則，再另案設計，不能直接用平均分自動錄取。

- 完整規格：13-結構化面試評分與盲評操作規格。

E6. 舊面試者再媒合　S–M　⭐建議優先｜估時 2–3 人天

- 說明：新職缺開缺時，從「曾面試過的人」找適配並提醒 HR 回頭聯繫（用既有媒合引擎）。

- 目標：新職缺開缺時，從「曾面試過的人」找適配並提醒 HR 回頭聯繫（回收人才庫價值）。

- 做法與製作順序

  - 定義「曾面試過」：有 application 且面試有結果（或曾進面試狀態）的 candidates。

  - 後端：配對加一個視角/filter——對某 requisition，僅對「曾面試過」的人跑 score_candidate 排序（重用引擎），標示 past_interviewee。

  - 前端：MatchingView.vue 加「僅看曾面試過」切換＋「再聯繫」動作（記 activity）。

  - 提醒（選配）：開缺時若有高分曾面試者，提醒 HR。

- 觸及程式：services/matching.py（重用）、api/routes/matches.py、frontend/src/components/MatchingView.vue。

- 完成定義：對某職缺可只看曾面試過的適配名單、可觸發再聯繫紀錄；測試。

- 相依：媒合引擎（已在）。

- 風險：低。

- 延伸：自動再聯繫、冷卻期規則。

E7. 人才培育／再聯繫　M

- 說明：標記「強但當時無缺」、追蹤提醒、有適配缺自動提醒；用既有 tags/activities。

- 延伸：培育名單、定期回訪。

E8. 候選人狀態頁　M

- 說明：候選人可看自己的進度/下一步。

- 做法：候選人看進度/下一步；需一個候選人端輕量入口（可用 E1 的 token 機制延伸）。

- 延伸：面試準備資訊、offer 線上接受。

本方向優先建議：E1＋E5＋E6——自填讓資料準、評分表產生標記、再媒合讓庫被回收，三者互相加乘。 支線建議順序：E1（入庫入口）→ E5（面試結構化、產生標記）→ E6（回收再媒合）；之後 E4/E3（通知＋同意）、E2（現場）、E7/E8（培育＋體驗）。E1/E4 的通知接 B1，故若要寄邀約信需先備妥 SMTP。

F. 104／人力銀行資料介接（合規建議）

⚠️ 專案紅線：不做自動登入爬取 104／1111 履歷——違反平台會員條款、帳號有停權風險，且以個資法角度屬高風險蒐集手段（見 README、docs/08、docs/04）。以下為合規前提下的分層建議：優先走官方管道、其次沿用現行合法下載，並以「面試優先自填」為真正入庫來源。

F1. 官方介接分層方案（合規優先）　M（後端＋外部協商）｜估時：探詢 0.5–1 人天＋（若走官方 API）3–5 人天

- 說明：以三層優先序處理外部人力銀行資料，全程不繞過平台機制：

  - (1) 現況（已做且合規）：HR 以企業會員在 104 後台合法下載應徵者履歷 → 系統對「已下載檔」自動解析入庫；搭配 A3 監控資料夾 Watcher 達成「下載後零手動」。

  - (2) 官方 API／介接（優先探詢）：若 104 提供官方企業 API／ATS 整合／webhook，一律走官方管道——需與 104 業務確認方案、授權範圍、費用、資料使用與個資合約。最合規、最穩定。

  - (3) 面試優先脈絡：104 僅作初步接觸來源，真正入庫由「來面試 → 本人自填（E1）」完成，降低對外部平台資料的依賴與個資風險。

- 價值：守住紅線的同時把外部管道價值最大化——官方 API 若可行則資料最完整穩定，面試自填則資料最準、consent 最明確。

- 目標：合規地把 104 應徵資料帶進系統，絕不自動爬取（專案紅線，見 docs/08）——104/1111 會員條款限「下載之履歷僅得用於本次招募目的」，長期留存須以 consent_status 告知/同意補強。

- 做法與製作順序

  - 先探詢（決策點）：確認 104 是否提供官方企業 API／ATS 介接／webhook。此步驟決定後續走哪條路徑，務必先做。

  - 路徑 2a——若有官方管道：走官方授權介接——拉應徵者資料 → 映射到 candidate／application → 以 file_hash／email 去重 → 記錄 consent（來源、範圍、時間）→ 寫入審計軌跡。

  - 路徑 2b——若無官方管道：維持現況——「HR 合法下載履歷 → 自動解析入庫＋監控資料夾 Watcher（見 A3）」，不新增任何自動抓取。

  - 面試優先銜接：104 僅作初步來源；正式入庫仍以 E1 邀約式本人自填為準（資料更準、consent 更明確）。

- 技術（若走官方 API）：授權（OAuth／API 金鑰）→ 拉取應徵者資料 → 映射 candidate／application → 去重 → consent 記錄 → rate limit → 錯誤／重試 → 全量審計。

- 觸及程式：（官方 API 路徑）新增 services 介接模組、映射至 repositories/recruitment、public/candidates 入庫邏輯、config（API 憑證/金鑰）。（下載路徑）沿用 A3 既有解析入庫，無需新程式。

- 完成定義：走官方管道時——一次拉取可正確映射、去重、記 consent 與審計；走下載路徑時——維持 A3 行為不變；任一路徑皆無自動爬取程式碼。

- 前置：先確認 104 官方是否有 API／介接方案（有 → 評估授權與費用走官方；無 → 維持現行合法下載＋Watcher）。

- 相依：104 是否開放官方介接為決策前提；通知可接 B1。

- 風險：ToS／個資合約、資料使用範圍——務必走官方管道並確認授權範圍，避免逾越「本次招募目的」而未補告知/同意。

- 延伸：多平台（1111／CakeResume 等）統一介接層；官方 webhook 即時進待校對；授權到期與額度告警。

12-後續工作與延伸建議 圖 1

G. 公司文件與規範庫

G1. 公司文件與規範庫　M（後端＋前端）｜估時 M（3–5 人天）

- 說明：集中存放並管理公司內部 HR 文件——勞工合約（範本／簽署本）、薪資／待遇說明、公司規章制度、勞健保與福利說明、員工手冊、各式 HR 表單範本。

- 功能：分類／標籤、版本管理、有效期、角色權限（可見／可改）、對外可見子集（作為 offer 附件）、機密控管與全量稽核。

- 價值：文件不再散落個人電腦——版本一致、權責清楚、法遵可稽核；offer／onboarding 能自動取用正確版本。

- 目標：集中管理勞工合約、待遇說明、規章、員工手冊、HR 表單，供 offer／onboarding／同意書取用，並版本化留存。

- 做法與製作順序

  - 定分類與權限模型：先與 HR 確認文件類別（合約/待遇/規章/手冊/表單）與各類別的可見角色（僅 HR、含主管、對外可見子集）。

  - Schema：新增 documents 表（類別、標題、版本、storage_key、可見角色、有效期、上傳者、時間）→ migration。

  - 後端：CRUD ＋版本控制＋權限檢查＋稽核，重用既有檔案儲存（services/storage.py／MinIO）。

  - 前端：文件管理頁（上傳/檢視/換版/權限）＋對外可見子集（如 offer 附件）。

  - 串接：與 offer／onboarding／電子同意書（E3）串接，取用時綁定文件版本以利存證。

- 串接：offer 階段自動附上合約範本／待遇說明；面試同意書／條款版本化（接 E3）；onboarding 交接包一鍵組裝。

- 技術：新增 documents 表（類別、版本、storage_key、權限、有效期）＋重用既有檔案儲存（resume／photo／MinIO）＋audit log。

- 觸及程式：models（＋migration）、services/storage.py、新 api/routes、frontend、schemas。

- 完成定義：上傳/版本/權限/稽核皆可用；機密文件不外流（對外僅見授權子集）；測試涵蓋權限邊界。

- 前置：文件分類架構與權限矩陣、機密等級定義。

- 相依：可與 E3 電子同意書、offer 管理串接。

- 風險：機密與權限控管、保存期限——須明確定義各類別可見角色與到期處置。

- 延伸：到期／改版提醒、電子簽署串接、範本變數自動帶入（姓名／職稱／待遇）、對外分享連結時效控管。

12-後續工作與延伸建議 圖 2

H. HR 大幅提效（高價值功能群）

把「讓 HR 一天省很多時間」的高價值功能集合於此；多為加法、可分批導入，且會放大既有媒合／評估價值。逐項給說明、做法概要與規模（沿用 S/M/L）。交叉引用既有項目：舊面試者再媒合（E6）、保存期限自動化（A2）、媒合評估報表（A1）。

H1. 自然語言人才搜尋　M–L（前端＋後端）

- 說明：HR 用白話下條件即可搜尋，例「找 3 年以上、會 Go 的後端」→ 解析成結構化查詢（技能／年資／職務）打既有媒合／搜尋引擎。

- 價值：免記欄位與篩選操作，找人像對話一樣快。

- 做法：把自然語言查詢轉成結構化過濾＋（可選）語意 embeddings（接 D2）查人才庫——解析查詢 → 轉 filter／向量 → 排序 → 前端搜尋框。

- 延伸：語意 embeddings（接 D2）補同義詞；儲存常用查詢；一鍵轉「舊面試者再媒合（E6）」。

H2. AI 輔助（生成與摘要）　L（後端＋前端）

- 說明：JD 生成、面試題建議、履歷／面試紀錄摘要、候選人比較表自動生成。

- 價值：把反覆的撰寫／整理交給 AI，HR 專注在判斷與溝通。

- 做法：以 Claude API 對結構化資料生成（各子功能約 M，可分批導入）；須避免敏感/歧視性內容（延續 docs/11 排除清單：年齡、性別、照片、宗教、婚姻、身心狀況不得進入）。

- 延伸：摘要接面試評分表（E5）；比較表接媒合評估（A1）；產出留痕與人工覆核。

H3. 招募流程看板＋自動化提醒　M（前端＋後端）

- 說明：需求單 → 簽核 → 媒合 → 面試 → offer 全程看板追蹤，逾時／待辦自動提醒，減少人工盯進度。

- 價值：流程一眼可視、卡關自動催辦，不再靠記憶與試算表。

- 做法：需求單 → 簽核 → 媒合 → 面試 → offer 全程 Kanban ＋到期/待辦提醒（接 B1 通知）。

- 延伸：SLA 與瓶頸分析；提醒接 B1 通知。

H4. 一鍵行程（排程＋行事曆＋邀約信）　M（後端＋整合）

- 說明：一鍵完成面試排程、寫入行事曆、寄出邀約信（接 E4 面試排程、B1 SMTP）。

- 價值：把「喬時間 → 建行事曆 → 發信」三步併成一步。

- 做法：面試排程＋行事曆整合＋邀約信（接 E4／B1）。

- 延伸：面試官行事曆整合與衝突偵測；候選人可自助改期。

H5. 批次／範本作業　S–M（前端＋後端）

- 說明：Email 模板、批次通知與批次操作（如批次轉狀態、批次寄拒信／邀約）。

- 價值：一對多的重複動作一次完成。

- 做法：Email 模板、批次通知/操作。

- 延伸：模板變數帶入；批次結果報表與失敗重試。

12-後續工作與延伸建議 圖 3

建議起手順序

對應頂部「整體製作順序（建議波次）」，落到執行的起手建議：

- 先做「看得見成效」與「法遵」（Wave 0）：A1（評估報表前端頁）＋ A2（保存期限政策簽核／dry-run／正式啟用）＋ D5（量測 harness）——A1/D5 讓媒合成效看得見；A2 的程式已具備，下一關是政策與安全啟用。

- 再減人工（Wave 1）／看營運需要：要減人工→A3 Watcher／B1 通知（需 SMTP）／A4 分頁；要對外→先推 C（HTTPS/備份/監控，IT）；要更準→邊用邊累積回饋，資料夠了（約 30 筆標記）做 D1。

- 面試優先支線可並行：E1＋E5＋E6 可與 Wave 0/1 並行，讓資料更準、標記累積更快，放大媒合/評估價值。

- 較大的架構項另約：B2 MFA、B3 cookie、B4 worker 依風險與時程排（建議先各做 0.5–1 天設計 spike）。

更新方式：每完成一項，於本文件標記並同步 docs/07 完成度與相關文件（05 API／08 資安／10 手冊）。

給主管討論的一頁摘要

- 現況：功能面（人才庫→履歷匯入→需求單→智慧配對＋準確率強化＋評估報表）已完成並內網試用；正式上公網卡在 C 系列（IT）。

- 建議先做：Wave 0（A1 看成效、A2 法遵、D5 量測）——皆自包含、約 1–2 週內可見成果。

- 策略方向（討論中）：面試優先（interview-first）——來面試才入庫、由本人自填（見 §E）。建議支線 E1＋E5＋E6，可與 Wave 0/1 並行；會讓資料更準、標記累積更快，放大媒合/評估的價值。多為加法、不動既有流程。

- 需公司決定/提供：SMTP（B1，也供 E1/E4 邀約信）、對外時程與 HTTPS/備份/監控（C）、是否上 MFA（B2）、以及面試優先是否定案。

- 追蹤：每完成一項，更新 docs/07 完成度、本 backlog（docs/12），並同步相關文件（05/08/10）。

13. 結構化面試評分與盲評操作規格

更新日期：2026-08-27

適用範圍：HR 初談、部門主管複試、面試紀錄 API、IT 後台稽核與後續報表

目前狀態：程式、後端自動測試、前端正式建置、本機 migration 與 Playwright 瀏覽器自動化驗收（e2e/tests/interview-scoring.spec.ts）已完成；正式發布進度以 07-開發時程與里程碑 為準，仍須完成 PR／全量 CI、PostgreSQL 演練及正式 UAT 簽核

1. 目的與不可妥協原則

本功能用結構化評分補強既有面試紀錄，讓每一題的證據、評分、未詢問原因及整體總評可追蹤。它不是自動錄取工具。

- 每題採 1–5 分；分數評的是與職務相關的回答證據，不評年齡、性別、婚姻、健康、宗教、外貌或其他受保護特徵。

- 面試完成時，每題必須在「1–5 分」與「未詢問原因」之間二擇一。

- 回答文字 response 即使在完成時仍可空白，系統不得因未逐字記錄回答而阻止提交。

- 草稿可以不完整；提交為 completed 後即鎖定，一般修改不得覆寫。

- 重開必須走獨立 API、重新檢查角色與部門範圍並留下稽核紀錄。

- HR 與主管在雙方完成前互相看不到評分結論，避免先看他人意見造成錨定偏誤。

- 題目版本與面試紀錄永久綁定；重新產生題目只新增版本，不覆蓋舊紀錄。

- recommendation 及分數都是建議，不得自動把應徵狀態改為錄取、淘汰或發 Offer。

- 每次正式提交都要留下提交者、提交時間與修訂次數；重開必須填寫非空原因。

2. 角色與資料範圍

| 動作 | HR | 該部門主管 | 其他部門主管 | IT | 相容管理員 admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 讀取應徵者面試紀錄 | 全公司招募範圍 | 僅自己部門實際應徵者 | 禁止 | 禁止讀取招募內容 | 保留全公司相容讀取權限 |
| 建立／修改 HR 階段 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止，並非面試作者 |
| 建立／修改主管階段 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止，並非面試作者 |
| 重開 HR 已完成紀錄 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 重開主管已完成紀錄 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| HR 私人備註 | HR 可讀寫 | 永不顯示 | 永不顯示 | 永不顯示 | 永不顯示 |
| 維護系統問題、部署與監控 | 不讀取候選內容 | 不讀取系統機密 | 不適用 | 允許維運中繼資料 | 允許維運中繼資料 |

權限必須由後端強制執行，不能只靠前端隱藏按鈕。跨部門主管與 IT 讀取 API 應回 403；錯誤階段、IT 或相容管理員執行建立、修改、提交或重開也應回 403。相容 admin 的全域讀取是既有相容行為，日常維運應改用不含招募資料權限的 it 角色。

3. 評分欄位與 1–5 量表

3.1 每題欄位

| 欄位 | 用途 | 完成時規則 |
| --- | --- | --- |
| question | 當時實際使用的題目快照 | 必須為非空文字 |
| response | 候選人回答摘要 | 可空；建議只記錄客觀證據 |
| rating | 1–5 分 | 與 not_asked_reason 二擇一 |
| not_asked_reason | 未詢問原因 | 去除前後空白後須為非空；與 rating 二擇一 |
| notes | 評分依據或追蹤事項 | 可空；盲評釋出前不給另一方看 |
| trait、purpose、follow_up、source | 題目脈絡與稽核資訊 | 沿用題目版本，不拿來自動決策 |

完成時的合法組合：

- 有詢問：rating 為 1–5；not_asked_reason 為空。response 可有可無。

- 未詢問：rating 為空；not_asked_reason 為非空文字。

- 兩者都空、兩者同時填、0 分、6 分或空白原因皆為 422。

3.2 統一量表

| 分數 | 定義 | 建議紀錄方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未呈現職務所需證據，或回答與題目無關 | 寫出缺少哪一項行為／結果，不貼人格標籤 |
| 2 | 只有片段證據，需大量提示才能說明 | 記錄仍待確認的具體缺口 |
| 3 | 達到此職務的基本期待 | 記錄符合條件的事例與範圍 |
| 4 | 證據清楚且高於基本期待 | 記錄可驗證的影響、複雜度或主動性 |
| 5 | 在高複雜度情境中持續展現卓越證據 | 必須寫出可驗證成果，避免只憑整體印象 |

同一職缺應先校準「3 分」的基準。不得把 1–5 分當成精密的心理測量，也不得跨職缺直接比較未校準的平均分。

3.3 未詢問原因

建議使用短而中性的原因，例如：

- 時間不足；

- 前題已取得足夠證據；

- 題目與本次職務不適用；

- 改由下一階段確認；

- 候選人無法理解題目，已改問等價題。

不要在原因欄寫「懷孕所以沒問」、「年紀太大無需再問」或健康、家庭等敏感資訊。not_asked_reason 是評估中繼資料，在盲評釋出前必須與分數一起遮罩。

4. 整體總評

面試提交為 completed 時，除逐題規則外，還必須符合：

| 欄位 | 規則 |
| --- | --- |
| overall_score | 0–100 整數；面試官依全部職務證據給的整體總分，不要求等於逐題平均換算。目前前端提交一律要求填寫此欄 |
| overall_rating | 1–5；早期紀錄使用的整體評分。與 overall_score 至少擇一：僅有 overall_rating 的舊紀錄重開後仍可原樣再提交，系統不會把 1–5 自動換算成 0–100 總分 |
| recommendation | advance、hold、reject 或 offer，必填 |
| summary | 去除前後空白後仍須為非空，說明主要證據、缺口與需追蹤事項 |

overall_score 與 overall_rating 兩者皆空回 422；overall_score 超出 0–100、overall_rating 為 0 或 6 亦回 422。

整體總評不得包含受保護特徵，也不得直接觸發應徵狀態。HR 與主管仍須依公司授權流程另行做錄取、淘汰或 Offer 決策。

5. 草稿、提交、鎖定與重開

圖：面試紀錄狀態機——提交即唯讀，重開必附原因且修訂號遞增

5.1 草稿

- planned、in_progress 是可編輯狀態，可暫時沒有分數、未詢問原因、整體評分、建議或摘要。

- cancelled、no_show 不要求評分，且不視為完成盲評。

- 草稿可透過一般 PATCH 儲存；每次更新仍須驗證角色、部門範圍及 HR 私人備註權限。

5.2 提交

- 建立時直接使用 completed，或把草稿 PATCH 成 completed，都必須套用相同的完整驗證。

- 更新提交時，後端要把資料庫現況與本次局部更新合併後再驗證，不能只檢查 PATCH 中出現的欄位。

- 合法提交後回傳 completed，並留下建立／更新稽核紀錄。

5.3 完成鎖定

- completed 紀錄的任何一般 PATCH 都回 409 Conflict，包括只改摘要或直接把狀態改回 in_progress。

- 鎖定必須在後端執行；即使前端按鈕被繞過，資料仍不能被改寫。

- question_plan_id 與 question_plan_version 從建立起即不可透過 PATCH 修改。

5.4 重開

重開端點：

POST /api/v1/applications/{application_id}/interview-records/{record_id}/reopen

預期行為：

- Request body 必須為 { "reason": "非空的重開理由" }；缺少、空字串或只有空白回 422。

- 僅目前為 completed 的紀錄可重開；重複重開回 409。

- 重新套用 application、部門與 stage owner 權限；HR 不能重開主管紀錄，主管不能重開 HR 紀錄。

- 狀態改為 in_progress，保留原題目、分數、摘要、建議、整體評分及原題目版本，讓使用者修正後重新提交。

- 把去除前後空白的理由存入 last_reopen_reason；此欄只用來說明修訂原因，不得填候選人個資或完整回答。

- 留下獨立 application.interview_record.reopen 稽核事件，包含紀錄、應徵、階段、舊／新狀態、修訂次數、重開理由、操作者、部門、時間、IP 與 user agent；稽核 details 不應複製完整回答或私人備註。

- 任一方重開後，雙方盲評立即恢復遮罩，直到兩個最新階段紀錄再次完成。

5.5 提交中繼資料與修訂次數

| 情境 | revision_number | submitted_at／submitted_by_* | last_reopen_reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 新建草稿 | 0 | null | null |
| 首次提交完成 | 1 | 記錄本次提交時間與操作者 | null |
| 第一次重開 | 維持 1 | 保留前次提交中繼資料 | 記錄非空重開理由 |
| 修正後再次提交 | 2 | 更新為本次提交時間與操作者 | 保留最近一次重開理由 |
| 再重開、再提交 | 每次提交加 1 | 每次提交更新 | 保留最近一次重開理由 |

submitted_at 及 revision_number 可作為流程狀態提示；在盲評釋出前，另一方的 submitted_by_id、submitted_by_name 與 last_reopen_reason 必須遮罩。擁有該 stage 的面試官可看自己的完整中繼資料。

6. 雙方盲評與釋出規則

圖：盲評釋出時序——雙方最新紀錄都提交才互相揭露並計算綜合分

6.1 提交前

- 面試官隨時可看自己的評分。

- HR 與主管可以共享題目及候選人的 response，便於接續追問。

- 另一方的 rating、not_asked_reason、notes、summary、recommendation、overall_rating、overall_score、submitted_by_id、submitted_by_name 與 last_reopen_reason 必須回傳 null，且 evaluation_revealed=false。

- HR private_notes 永不對主管顯示，不因雙方完成而釋出。

共享的 response 只能寫候選人陳述或客觀證據。如果把「我覺得很差／一定錄取」寫進回答欄，仍會破壞盲評，這屬操作與 UI 提示的驗收項目。

6.2 釋出

只有 HR 與主管各自最新一筆面試紀錄都為 completed 時，才對彼此釋出評分欄位。「最新」以 interviewed_at（相同時間再比 id）排序，且與題目版本無關：重新產生題目不會改變已提交紀錄的釋出狀態，前端評分總覽也依同一條規則判定。cancelled、no_show、planned、in_progress 都不構成完成配對。

若任一方重開，釋出條件失效並立即重新遮罩。已取得資料的瀏覽器不得繼續顯示舊快取；前端重開成功後應重新抓取雙方紀錄。

6.3 職缺層級的揭露開關

盲評並非全系統固定，而是由職缺欄位 blind_review_enabled 決定；本章 6.1／6.2 的遮罩規則適用於採盲評（true）的職缺。

- 預設為盲評。設成 false 代表該職缺的 HR 與主管即時互看評分，適用於雙方需同步討論的少數情境；此時仍不釋出 HR private_notes。

- 只有 hr 能變更，建立職缺與後續編輯適用同一條規則；其他角色回 403。

- 該職缺一旦有任何面試紀錄正式提交，設定即鎖定，再變更回 409「已有面試提交紀錄，評分揭露規則不可變更」。用意是避免面試進行到一半才改變揭露條件，使先後兩位面試官在不同規則下評分而無法比較。

- 唯讀的 blind_review_locked 供前端先行停用控制項，但實際限制由後端執行。

- 變更會留下 requisition.blind_review.update 稽核紀錄。

驗收時須確認：非 HR 角色無法變更；已有提交紀錄的職缺無法變更；關閉盲評的職缺不會連帶洩漏 private_notes。API 欄位與錯誤碼見 05-API規格書 §5.1。

7. 題目版本與歷史不可覆蓋

- 每份面試紀錄保存建立時的 question_plan_id、question_plan_version 及題目快照。

- 整組重新產生或逐題重新產生都建立新版本；其他四題與舊版本保留。

- 後續產生版本 2、3，不得改變已綁版本 1 的面試紀錄。

- 重開舊面試紀錄仍沿用原版本，不能趁重開換綁新題組。

- 若業務要用新版題目再面試，應建立新的面試 session／record，而不是改寫歷史。

題目如何由 Gemini／規則式流程產生、資料白名單、fallback 與啟用條件，統一見 Gemini 客製化面試題目：實作與啟用規格；本文件只定義題目建立後的評分、提交、修訂與盲評契約。

報表及匯出至少要帶出 stage、question plan version、interviewer 與 submitted／updated time，否則不同題組的分數可能被誤當成完全相同的量測。

8. API 操作範例

8.1 建立草稿

{
  "stage": "hr",
  "question_plan_id": 123,
  "interviewed_at": "2026-08-05T10:00:00+08:00",
  "duration_minutes": 45,
  "mode": "video",
  "status": "in_progress",
  "questions": [
    {
      "question": "請分享一項跨部門合作成果。",
      "response": "",
      "rating": null,
      "not_asked_reason": null
    }
  ]
}

8.2 提交完成

{
  "status": "completed",
  "questions": [
    {
      "question": "請分享一項跨部門合作成果。",
      "response": "協調產品與工程重新排定範圍。",
      "rating": 4,
      "not_asked_reason": null,
      "notes": "有清楚說明行動與結果。"
    },
    {
      "question": "如果意見仍不一致會如何處理？",
      "response": null,
      "rating": null,
      "not_asked_reason": "時間不足，留待主管複試"
    }
  ],
  "summary": "合作證據清楚；風險處理方式待主管複試確認。",
  "recommendation": "advance",
  "overall_score": 82,
  "overall_rating": 4
}

8.3 重開

POST /api/v1/applications/456/interview-records/789/reopen
Authorization: Bearer <stage owner token>
Content-Type: application/json

{"reason":"補正面試官誤選的分數"}

正常回應為 200、status=in_progress，且 last_reopen_reason 為去除空白後的理由。無權限為 403、找不到為 404、非完成狀態或完成後一般修改為 409、缺少／空白 reason 或其他欄位／提交規則不合法為 422。

9. 報表計算與禁止誤用

圖：⑥綜合參考分組成——五個分數加權合成，缺項折算絕不以 0 計

- 未詢問題不得當成 0 分；逐題平均只使用有 rating 的題目，並同時顯示「已評 N 題／未詢問 M 題」。

- overall_rating 是面試官整體判斷，與逐題平均分開顯示，不由系統自動覆寫。

- HR 與主管的量表使用情境不同，未完成校準前不得用單一平均直接判定誰較嚴格或哪位候選人較好。

- 題目版本不同時，報表須可分版本檢視；不可把新舊題組無標示混算。

- 小樣本、缺答比例高或只完成單一階段時，報表要顯示資料不足，不提供看似精確的排名。

- 不得把 recommendation=offer、高分或平均分門檻接成自動錄取／淘汰規則。

- 若日後計算面試官一致性，應使用去識別化、最小必要資料，並先經 HR／法務核准，不拿來做未告知的員工績效處分。

- 綜合參考分（第六分）由履歷匹配分數、雙方逐題平均與雙方整體總分加權而成，只在 HR 與主管各自最新紀錄都 completed 後才存在；未齊前不顯示任何部分計算結果。缺少的分量（無媒合紀錄、無已評分題目、未填總結分數）會把權重折入同階段另一分量或重新正規化，絕不以 0 分代入；分數四捨五入（ROUND_HALF_UP）至小數兩位。權重為職缺欄位 composite_score_weights（僅 HR 可變更；以相同比例重述不算變更），真實變更與重新媒合都會在同一交易重算該職缺全部已存綜合分並留下稽核。綜合分僅供排序與討論參考，不得觸發應徵狀態；API 契約詳見 05-API規格書 §5.2。

10. UAT 最小驗收清單

- completed 每題無 rating／reason、同時填兩者、空白 reason、0 或 6 分均回 422。

- completed 時 overall_score 與 overall_rating 兩者皆空、缺 recommendation 或非空 summary 均回 422；overall_score 超出 0–100 或 overall_rating 為 0／6 亦回 422。

- response 空白但 rating 合法時可完成。

- planned／in_progress 可保存不完整草稿；cancelled／no_show 不要求評分。

- 草稿只 PATCH status=completed 時，會用合併後整筆資料驗證，不能繞過必填。

- 完成後任何一般 PATCH 回 409；只有 stage owner 可重開。

- reopen request 缺 reason、空字串或只有空白時回 422；合法 reason 去除前後空白後保存。

- 新草稿 revision=0；首提 revision=1 且有 submitted at/by；重開維持 1；再提 revision=2 並更新 submitted at/by。

- 其他部門主管與 IT 讀取被拒；錯誤角色、IT／相容管理員的寫入與重開被拒。

- 雙方完成前，peer rating／reason／notes／summary／recommendation／overall rating／overall score／submitted by／last reopen reason 全部遮罩。

- 雙方完成後釋出；任一方重開後立即重新遮罩；HR 私人備註始終不釋出。

- 題目重新產生後舊面試仍指向原 plan ID／version；重開也不換版本。

- recommendation 為 offer／reject 不會自動修改 application status。

- create、update、reopen 均有稽核事件，且 audit details 不含完整回答或私人備註。

- 前端重新整理、跨帳號登入與直接 API 呼叫結果一致，無快取洩漏。

獨立 API 驗收檔：backend/tests/test_interview_scoring_workflow.py；綜合分契約：backend/tests/test_composite_candidate_score.py；瀏覽器自動化驗收檔：e2e/tests/interview-scoring.spec.ts。

11. IT 後台與維運檢核

11.1 上線前

- migration 在 SQLite 測試及正式 PostgreSQL 演練均可 upgrade／downgrade；新增 JSON 欄位資料向後相容。

- 完整後端測試、Ruff、前端建置及瀏覽器 UAT 通過後才合併主線。

- 確認 audit retention、資料庫備份、還原演練與 API 回滾方案涵蓋新評分欄位。

- 權限測試必須使用 HR、該部門主管、其他部門主管、IT／管理員五種情境。

11.2 上線後監控

- 監看完成提交的 422、完成後修改的 409、越權的 403 與重開頻率，但不要把回答內容或私人備註寫入應用程式 log。

- 稽核應記錄動作、record/application/stage、操作者、部門、欄位名稱與狀態變更，不複製候選人逐字回答。

- system issue tracker 只放問題與驗收步驟，模型已明定不得存候選人資料。

- 若同一紀錄短時間多次重開、跨部門 403 異常增加或 completed 紀錄遭非 reopen 修改，應觸發告警與調查。

12. 公平性、隱私與發布阻擋項

| 等級 | 風險 | 必要處置 |
| --- | --- | --- |
| 阻擋 | not_asked_reason 在雙方完成前未遮罩，可能透露對方判斷 | 與 rating／notes 同步遮罩，加入 API 與瀏覽器測試 |
| 阻擋 | completed 只在前端鎖定，可用 API 覆寫歷史 | 後端 PATCH 回 409；僅稽核化 reopen 可解鎖 |
| 阻擋 | 重開未檢查 stage owner 或部門，可跨部門改寫 | 重用 application scope 與 stage 權限，測 403 |
| 阻擋 | 新題目版本覆蓋舊面試或重開時換綁版本 | plan ID／version 不可 PATCH，歷史與逐題版本測試須通過 |
| 阻擋 | 高分／offer 建議自動改 application status | 分離評分與招募決策端點，驗證狀態不變 |
| 阻擋 | 報表把未詢問題當 0 分，系統性懲罰時間不足或不同流程 | 排除分母並顯示未詢問數與原因分布 |
| 高 | 共享 response 中夾帶面試官結論，實質破壞盲評 | UI 提示只記錄候選人證據；UAT 檢查用語與快取 |
| 高 | 自由文字寫入健康、家庭、宗教等敏感資訊 | 法遵提示、權限、稽核與教育訓練；報表不匯出不必要文字 |
| 高 | 不同題目版本／不同職缺分數直接排名 | 報表帶版本與職缺，未校準不做跨組比較 |
| 中 | 小樣本平均被當作準確率或錄取品質 | 顯示樣本數、缺答率與資料不足警告 |

前六項未通過不得發布正式環境。其餘高風險項至少要有明確 UI 提示、教育訓練與 UAT 證據。

13. System issue seed 與發布狀態

以下項目已加入 backend/app/services/system_issue_seed.py，追蹤本功能的程式與自動化契約交付；完整後端測試、前端正式建置與本機 migration 檢查通過後結案為 resolved / 100%。正式環境的 PR、PostgreSQL 演練與瀏覽器 UAT 仍由既有「最新招募與面試功能完成 PR、全量 CI 與 UAT 發布」項目分開追蹤，不能因本項結案而視為已上線。

{
    "title": "結構化面試逐題評分、提交鎖定與盲評修訂",
    "description": (
        "HR 與部門主管可用統一 1–5 量表逐題評分；未詢問題須說明原因，"
        "完成後鎖定並以帶原因的重開流程保留修訂軌跡。"
    ),
    "page": "/matching",
    "category": "feature",
    "severity": "high",
    "status": "resolved",
    "progress_percent": 100,
    "expected_completion_date": date(2026, 8, 5),
    "reproduction_steps": (
        "分別以 HR、該部門主管、其他部門主管及 IT 帳號驗證草稿、逐題評分、"
        "完成鎖定、帶原因重開、修訂編號與雙方盲評釋出。"
    ),
    "resolution_notes": (
        "已完成資料庫 migration、API 完成態驗證、提交者與修訂中繼資料、"
        "盲評遮罩、唯讀鎖定與前端 radio 評分介面；正式發布仍依既有 PR／UAT 項追蹤。"
    ),
}

description、reproduction_steps 與 resolution_notes 不得放姓名、回答、私人備註、電話、Email 或其他候選人個資。

附錄A. Gemini 客製化面試題目：實作與啟用規格

TalentHub 已具備 Gemini 選配路徑，但 GEMINI_ENABLED 預設為 false；未啟用、未設定 API key、逾時、配額不足或格式驗證失敗時，一律回退可追溯的規則式題目。送往 Gemini 的候選人資料採嚴格白名單，不含姓名、聯絡方式、地址、生日、公司／學校名稱或自由文字經歷。

更新日期：2026-08-27

文件定位：本文件只維護「題目如何產生與安全啟用」。題目建立後的 1–5 分、未詢問原因、提交鎖定、修訂及雙方盲評，以 13-結構化面試評分與盲評操作規格 為準；是否已發布以 07-開發時程與里程碑 為準。

圖：產題決策與備援——快取、額度、白名單與規則式 fallback

目前畫面應呈現的兩階段

HR 初談（固定評估面向，所有候選人可比較）

未產生題組前，畫面直接顯示全公司相同的 HR 標準五題。HR 可按「重新產生」改寫問法（Gemini 或規則式備援），但五個評估面向與難度固定：求職動機、職務期待、合作溝通、壓力應對、到職條件；客製化只能提供具體情境，不改變錄用標準。主管可以讀取 HR 的問答，但不能修改 HR 紀錄。

部門主管面談（依職缺與履歷客製）

固定產生 5 題，評估面向依序為：經驗轉移、專業能力、成果深挖、能力風險、到職情境。題目內容以「職缺職稱與必要技能 + 結構化履歷事實（職稱、總年資、技能、各段職稱／年資）」為依據；依人格特質產生的題目屬於另一個「特質面試題建議」功能，不進入這份五題題組。每題都顯示：

- 設計依據（source，例如：職缺必備技能、最近一份職稱）

- 提問目的（purpose）

- 建議追問（follow_up）

- 產生方式（規則式／Gemini）與法遵標記（觸及受保護特徵時顯示警告與改寫建議）

HR 與主管雙方都能讀取完整問答與進度；只有該階段的紀錄者能編輯自己的回答與評分。產題權限依階段區分：HR 產生／重產 HR 題組，部門主管產生／重產主管題組，其他角色回 403。兩個階段都可只重新產生單一題目（第 1–5 題擇一），其餘四題與歷史版本保留。

預覽範例（不呼叫 Gemini）

輸入資料（已去識別化，只保留工作相關欄位）：

{
  "job_title": "企業客戶經理",
  "required_skills": ["B2B 業務", "CRM", "提案簡報"],
  "candidate": {
    "current_title": "客戶成功經理",
    "total_years": 6,
    "skills": ["B2B 業務", "Salesforce", "提案簡報"],
    "experience_roles": [
      {"title": "客戶成功經理", "years": 4}
    ]
  }
}

預覽會顯示類似下列的主管題目：

- 你的履歷列有客戶成功經理與 B2B 業務技能；請選一個你實際參與的棘手客戶案例，說明你如何界定問題、推進決策並驗證結果？

  - 依據：結構化職稱／B2B 業務技能

  - 目的：確認客戶經營、問題拆解與結果導向

  - 追問：若客戶仍未續約，你會先檢查哪三個訊號？

- 這個職位需要使用 CRM 管理商機，履歷技能列有 Salesforce。請分享一個你實際使用 CRM 的例子，以及如何確保資料品質？

  - 依據：職缺必備技能 CRM + 履歷技能 Salesforce

  - 目的：驗證工具熟練度與流程紀律

  - 追問：遇到業務不更新資料時，你會怎麼處理？

- 履歷技能列有提案簡報；請提供一個實際跨部門提案案例，說明你如何讓參與者對成功標準達成共識？

  - 依據：職缺技能提案簡報 + 履歷技能提案簡報

  - 目的：確認溝通結構與協作方式

  - 追問：若兩個部門的優先順序衝突，你如何推進？

題目帶入面試紀錄後可由面試官編輯；題組版本保留原始草稿（舊版本不可覆蓋），面試紀錄則保存最後修改者與時間，方便稽核與公平性比較。重新產生單題時，已有作答、評分或手動修改的題目不會被前端自動覆蓋。

Gemini 啟用方式（程式已實作，正式啟用仍需核准）

後端新增 GEMINI_API_KEY 與可選設定：

GEMINI_API_KEY=只放在後端環境變數，不放前端、不提交 Git
GEMINI_MODEL=gemini-3.6-flash
GEMINI_ENABLED=false
GEMINI_TIMEOUT_SECONDS=45
GEMINI_MAX_OUTPUT_TOKENS=4096
GEMINI_DAILY_GENERATION_LIMIT_PER_USER=50

API key 不需要提供給我或寫入聊天內容。部署時請放在主機的 .env、Docker secret 或 Windows 服務環境變數，並限制只有後端程序可讀；前端只能呼叫 TalentHub 後端，不能直接呼叫 Google API。

建議流程：

- 預設由現有規則式產生 5 題，立即可用且可測試。

- 若 GEMINI_ENABLED=true，後端只將職缺名稱、必要技能（最多 12 項），以及候選人的職稱、總年資、技能（最多 12 項）與各段職稱／年資（最多 6 段）送 Gemini；自由文字 JD、經歷描述、公司／學校與聯絡資料不會送出。每個欄位還須通過結構化標籤檢查，Email、電話、身分證字號、網址、地址等樣式會被遮蔽或整欄排除。

- 後端以 responseJsonSchema 要求固定題數與評估面向：整組須恰好 5 題、單題重產恰好 1 題，且指定面向各出現一次、question／purpose／follow_up／source 皆非空、題目不得重複；不符即視為無效回覆並回退規則式題目。每題另以台灣就服法／性平法規則庫檢查，觸及婚姻、懷孕、年齡、性別、宗教、健康等受保護主題時標記警告與改寫建議，供人工覆核修改。

- 驗證失敗、逾時、配額不足（上游 429，並啟動 15 分鐘冷卻）、模型不可用或沒有 API key 時，自動回退規則式題目並在畫面顯示原因（generation_warning），不影響面試流程。

- 題組每個版本保存 prompt 版本對應的 context hash、模型、產生方式、產生者與 token 用量（輸入／輸出／思考）；人工修改保存於面試紀錄的題目快照，不覆蓋題組版本。log 與稽核不保存原始 PII。

用量控管與 source 長度

- 相同輸入（context hash 未變）重新整理不會再次呼叫 API，直接載入已保存題組；強制重新產生與單題重產會略過 24 小時快取。

- 每位使用者每日產生次數受 GEMINI_DAILY_GENERATION_LIMIT_PER_USER（預設 50）限制：計算自 UTC 午夜以來由該使用者建立的題組版本數（整組與單題重產都計入），超過回 429 並帶 Retry-After（重置點為 UTC 午夜，即台北時間 08:00）。僅在 Gemini 啟用且已設定 API key 時檢查；純規則式產生不受限。

- 每題 source（設計依據）無論 Gemini 或規則式產生，一律正規化空白並截斷至 200 字元（migration a9e3d51c7b82 已回填舊題組），避免帶入面試紀錄提交時被 422 擋下。

實際的 Gemini 回傳格式

{
  "questions": [
    {
      "category": "專業能力",
      "question": "...",
      "purpose": "...",
      "follow_up": "...",
      "source": "職缺必備技能：CRM；履歷技能：Salesforce"
    }
  ]
}

後端接受上述 {"questions": [...]} 信封或直接的 JSON 陣列；category 必須是該階段五個固定面向之一（常見別名如「核心技能」會正規化回「專業能力」）。保存時 source 會加上「Gemini 客製題目｜」前綴並套用 200 字元上限。題目本身不應推測人格或家庭、健康、年齡等非工作因素；讀取舊題組時，法遵標記一律以最新規則庫重新計算，不沿用保存時的判定。

正式啟用前驗收

正式啟用 Gemini 前，應以去識別測試資料檢查 HR／主管兩階段題組與逐題重新產生：確認傳送內容只有白名單欄位、其他四題與歷史版本不被覆蓋、敏感問題被法遵規則標記，並驗證逾時／錯誤格式會回退規則式結果、超過每日產生上限回 429 且帶 Retry-After。只有通過 UAT 的題組才套用至面試紀錄。對應自動化契約：backend/tests/test_interview_questions.py。

附錄B. 人才庫定期清理 Worker

人才資料的保存期限由 candidate.retention_years 設定，預設為 2 年；管理者可在人才庫政策中設定 1–20 年，單筆人才也可以覆寫保存年限。到期後 worker 會分批清理人才個資與履歷檔，並透過 durable outbox 重試儲存檔刪除失敗的工作。

文件定位：本文件是 worker 操作 Runbook。保存起算、撤回與當事人請求政策以 08-個資保護與資訊安全 為準；資料表、備份與部署入口以 10-系統元件與資料庫使用手冊 為準。

圖：保存期限清理流程——分批、鎖定、失敗重試與稽核

正式環境啟用

在實際 API 服務使用的 .env 設定：

TALENT_RETENTION_WORKER_ENABLED=true
TALENT_RETENTION_WORKER_INITIAL_DELAY_SECONDS=30
TALENT_RETENTION_WORKER_INTERVAL_SECONDS=86400
TALENT_RETENTION_BATCH_SIZE=500
TALENT_RETENTION_MAX_BATCHES_PER_RUN=20

TALENT_RETENTION_WORKER_ENABLED 預設為 false，避免開發環境意外刪除資料。正式環境只應在一個 API instance 啟用；若多個 instance 都啟用，PostgreSQL advisory lock 會確保同一批清理不會重複執行，但仍建議只啟用一個 instance 以降低背景工作量。

修改環境變數後請重新啟動 API 服務。worker 啟動後會等待 initial delay，再依 interval 執行清理；每次最多處理 batch_size × max_batches_per_run 筆，避免單次工作占用過久。

驗證與安全操作

- 後台「預演到期清理」只會列出影響筆數，不會刪除資料。

- 清理 API 預設也是 dry-run；只有明確傳入執行參數才會實際清理。

- 每次實際清理會寫入 audit log。

- 啟用前先確認資料庫備份、履歷儲存路徑與 outbox 重試監控。

本機可執行 retention 測試：

python -m pytest backend/tests/test_talent_retention.py -q

附錄C. 媒合小樣本基準：操作與指標說明

更新日期：2026-08-27

文件定位：本文件是合成小樣本的建立、盲評、API 與指標 Runbook。媒合策略、限制及是否調整正式排序，以 11-人才職缺媒合試行方案 為準；API 總覽見 05-API規格書。

目的與限制

這套基準用 50 組可重建的「合成職缺 × 合成履歷」案例，讓 HR 與部門主管在看不到系統分數的情況下獨立判斷，再比較人工排序與目前媒合規則。案例不含姓名、電話、Email、地址或真實履歷內容，也不會寫入正式人才庫、職缺、應徵或媒合結果資料表。

這是小樣本流程基準，不是錄取預測模型。報表只能用來找出閘門錯殺、排名偏差、技能同義詞缺口與資料不足等問題，不可對外宣稱為真實錄取準確率。

案例組成

固定資料集包含 5 類職缺，每類 10 位合成候選人，共 50 組：

- 後端工程、前端工程、資料分析、人才招募、B2B 業務。

- 明確適合、另一種明確適合、邊界人選、技能同義詞、轉職可轉移經驗。

- 資料缺漏、薪資不符、地點不符、年資不足、明確不適合。

fixture 位於 backend/app/fixtures/matching_benchmark_v1.py，固定 key 與版本用來確保每次建立的案例完全一致。若日後修改案例內容，必須建立新的 suite key／版本，不可改寫已有人工作答的舊資料集。

安裝與建立資料

- 套用 migration：

- cd C:\Users\Administrator\Human-resources\backend
python -m alembic upgrade head

- 在 development 或 test 環境建立／重算基準：

- python -m scripts.seed_matching_benchmark

- 需要機器可讀結果時：

- python -m scripts.seed_matching_benchmark --json

seed 可以重複執行：相同 fixture 不會增加 suite 或案例，只會以目前媒合規則重新計算隱藏分數。APP_ENV=production、prod 或 staging 時會直接拒絕執行。

盲評流程

圖：小樣本基準流程——先盲評、後揭盲、再看指標

- HR 登入後逐一閱讀職缺條件和合成履歷，選擇「適合面試／可考慮／不適合／資料不足」。

- 每題至少選一個結構化原因；選「資料不足」時必須包含「資訊不足」。

- 「優先序 1–10」是選填項目，同一職缺不可重複；可用來打破相同分類的排序。

- 部門主管用自己的帳號完成同一批題目。兩個角色只能看到自己的作答，均看不到系統分數、必要條件閘門、測試情境和設計標籤。

- 至少一位 HR 與一位主管各自完成全部 50 題後，HR 才能揭盲。

- 揭盲後評分鎖定，報表才會顯示系統分數、閘門、人工分類及案例設計標籤。

指標定義

| 指標 | 定義 | 最低資料門檻 |
| --- | --- | --- |
| HR／主管 Top-5 overlap | 每個職缺的系統前五名與該角色盲評前五名交集比例 | 至少 3 個完整職缺群組（15 個名次） |
| Top-5 false negative | 人工前五名中未進入系統前五名的比例 | 同上 |
| Gate miss | 人工判為「適合面試／可考慮」，但系統必要條件未通過的比例 | 至少 5 個人工正向案例 |
| 角色一致率 | HR 與主管對同一案例給出完全相同四分類的比例 | 至少 10 組成對評分 |
| 資料完整度 | 履歷七項資訊維度的平均完整度，0–100 | 至少 20 個案例 |

分母未達門檻時，API 回傳 status=insufficient_data 且 value=null。前端顯示「未知」，不會把未知資料誤畫成 0%。

若同一角色有多位評審，報表只採計「已完成全部案例」的評審，並使用角色內多數決；票數平手的案例視為未知。角色的完整評審少於兩位時會顯示個人偏好風險警告。

API

所有路徑位於 /api/v1/matching-benchmark：

- GET /suites：基準清單與兩角色完成度。

- GET /suites/{suite_key}/cases：盲評案例，只回傳自己的評分，不含任何系統結果。

- PUT /suites/{suite_key}/cases/{case_key}/my-rating：新增或更新自己的評分。

- POST /suites/{suite_key}/reveal：HR 在兩角色完成後揭盲。

- GET /suites/{suite_key}/report：揭盲後報表；揭盲前回傳 409。

系統整合位置

- 後端已在 backend/app/api/router.py 掛載盲評 API，並套用招募角色驗證。

- 三個 benchmark model 已註冊到 Alembic metadata，可由 alembic check 檢查 schema 漂移。

- 前端位於「媒合程度」頁面，以「進階工具：小樣本驗證」切換進入盲評工作區；「正式媒合」與盲評資料不會混在一起。切換基準資料集時，職缺篩選會重設為該資料集的第一個職缺，較慢返回的舊請求會被忽略，避免案例掛錯資料集。

- 本機 development 資料庫已建立 50 組固定案例。production／staging 保持空表，seed 指令會直接拒絕執行。

驗證

cd C:\Users\Administrator\Human-resources\backend
python -m pytest tests\test_matching_benchmark.py -q
python -m ruff check app\models\matching_benchmark.py app\fixtures\matching_benchmark_v1.py app\schemas\matching_benchmark.py app\services\matching_benchmark.py app\api\routes\matching_benchmark.py scripts\seed_matching_benchmark.py tests\test_matching_benchmark.py

cd ..\frontend
npm run build

附錄D. 文件沿革與主來源規則

主來源規則：同一主題誰是最後答案

同一主題出現在多份文件時，依下表判斷哪裡才是最後答案：

| 主題 | 主來源 | 其他文件只保留什麼 |
| --- | --- | --- |
| 現在完成到哪、何時上線 | 07 | 01 保留原始規劃；12 只保留未完成工作 |
| 實際 API schema／錯誤碼 | FastAPI OpenAPI＋程式 | 05 保留導覽與關鍵契約；13 保留面試專用契約 |
| 實際資料庫欄位 | SQLAlchemy models＋Alembic | 03 保留概念設計；10 保留維運清單 |
| 個資、同意、保存、遮罩 | 08 | 專題文件只描述落地操作並連回 08 |
| 面試題如何產生 | Gemini 專題 Runbook | 13 只處理評分、提交與盲評 |
| 面試如何評分 | 13 | 05／06／08／10 只保留端點、畫面、安全與維運摘要 |
| 媒合策略與限制 | 11 | 小樣本文件只保留測試操作與指標定義 |

歷次整理紀錄

2026-08-27（全面校對與清理）：

- 十二份核心文件與三份專題 Runbook 逐一對照當日程式碼校正：02 架構圖改為實際架構（移除從未實作的 Celery／Redis／通知，補 career-frontend、ClamAV、windows-lan 排程部署）、03 逐表對齊 models 與 migrations、04 改為實際同步解析與掃毒流程、05 端點表全面重寫並新增 §5.2 綜合參考分與 §11 公開職涯站、06 對齊實際頁面導覽、08 補 production／ClamAV 落地與稽核事件、10 對齊 alembic head 與四個排程服務、13 補 overall_score 契約與綜合分規則、Gemini Runbook 改為實際回傳格式與用量控管。

- 07 新增 2026-08-27 交付線（🟢 綜合分、面試工作台硬化、ClamAV 納管等；發布閘門因尚未合併 main 維持 🟡）；12 更新狀態校正表並新增稽核發現項（A5–A8）。

- 依 §4 移除全部過期二進位快照（含未追蹤的 .before-*.docx 備份）。

- 未重新命名任何文件；09 編號維持從缺。

- 同日稍晚依維護者要求，全套文件由 Markdown 轉為 Word（.docx）保存，Markdown 原稿留存於 git 歷史。

2026-08-05（前次整理）：未刪除任何文件；結構化面試評分同步回各主文件；Runbook 與核心文件以連結互引；當時二進位文件保留為展示快照（已於本次移除）。

2026-08-27（合併）：依維護者要求，16 份分冊合併為本手冊單一檔案，並加上含頁碼的總目錄與導讀；分冊 .docx 與更早的 Markdown 版本皆保留於 git 歷史。