# 12. 後續規劃：待辦、做法與製作順序（Backlog + Plan）

文件版本：v2.3（2026-08-27） 用途：盤點目前尚未完成的項目與可延伸方向，並把每項展開成可跟主管討論、可交接延續的實作規劃——每項含說明／價值、做法與製作順序、觸及程式、估時、完成定義、相依、風險與延伸，讀者無需再跨文件對照。完成度基準見 docs/07。給主管看的白話版曾輸出為 TalentHub_後續規劃_主管報告.docx（2026-07 快照；因內容已嚴重落後，於 2026-08-27 文件清理時移除，需要時可自 git 歷史取回，或依本文件與 docs/07 重新產出簡報版）。

估時以「1 名工程師＋AI 輔助」的人天概估，實際依範圍調整。

分類：A 可直接做（自包含、無外部相依）｜B 可做但需設定或決策｜C 需公司 IT／維運（非寫程式）｜D 媒合準確率的下一批｜E 面試優先（Interview-first）方向｜F 104／人力銀行資料介接（合規建議）｜G 公司文件與規範庫｜H HR 大幅提效。規模：S 小 / M 中 / L 大。

### 2026-08-27 狀態校正

| 項目 | 現況 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 綜合參考分與權重（本輪完成） | 五分量加權綜合分已存於應徵並顯示於分析畫面／應徵清單；HR 可由介面調 composite_score_weights，真實變更立即重算該職缺全部已存綜合分並寫入稽核；rematch 改寫履歷分數時同一交易重算（規格見 docs/05 §5.2） | 隨整體發布閘門走 PR／CI 與三角色 UAT |
| E5 結構化面試評分（強化） | 新增評分算術單元測試與 interview-scoring e2e；面試工作台補 stale-response epoch 防護與「每階段最新紀錄」顯示對齊；題目出處以 schema 上限＋migration a9e3d51c7b82 收斂 | 三角色 UAT、量表校準、PostgreSQL 演練仍未動 |
| 去識別化獨立工具（完成） | 補市話、URL、精確日期、生日欄位遮罩，與後端 deidentification 規則對齊；multipart 解析改用 stdlib email 解析器，移除 Python 3.13 已刪的 cgi | 無（隨版本發布） |
| C 系列（部分位移） | ClamAV 已由 LAN 部署腳本納管：開機任務＋每 5 分鐘 watchdog、每次啟動前更新病毒碼、上傳掃毒 fail-closed（APP_ENV=production 生效中）；HTTPS、正式 DB／檔案儲存、加密備份與還原演練、集中監控、B2 MFA、B3 httpOnly cookie 仍待公司 IT | C 系列剩餘項由 IT 排期；ClamAV 不再列為待辦 |
| 發布閘門 | 功能分支 2026-08-27 領先 main 45 個 commit；e2e 13/13 全綠（spec 已對齊現行 UI）、httpx 已列 runtime 相依、compose 移除未使用的 Redis（影響 B4 前置，見該節） | PR／全量 CI／合併主線、三角色 UAT |

### 2026-08-05 狀態校正

| 項目 | 現況 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| A2 保存期限 | 後端 policy、單筆覆寫、dry-run、批次完整刪除、audit、worker 與 durable 檔案刪除 outbox 已實作 | HR／法務確認保存起算與刪除政策；IT 先備份、dry-run，再於正式環境啟用單一 worker |
| E3 電子同意 | 公開投遞已綁定生效 notice 版本；撤回同步人才狀態並停止正式媒合 | 法務定稿告知文字與當事人請求 SOP |
| 面試題與協作 | HR／主管分階段權限、應徵職位限定、版本化題組與逐題重新產生已實作 | 完成功能分支 PR／CI 與三角色 UAT |
| E5 結構化面試評分 | 逐題 1–5／未詢問原因、整體總評、草稿、完成鎖定、帶原因重開、修訂、雙方盲評與資料庫保存已實作 | HR／主管瀏覽器 UAT、各職缺量表校準；正式發布仍走 PR／PostgreSQL／IT 閘門 |
| 主管個資 | 聯絡資訊遮罩、地址／生日不提供、原始履歷限 HR／管理員 | 用主管測試帳號完成越權回歸驗收 |
| B3 與 C 系列 | httpOnly cookie、MFA、HTTPS、正式 DB／檔案儲存、ClamAV、備份與集中監控仍待辦 | 由公司 IT／法務排期，不列為「程式完成即上線」 |

下列內容保留完整規劃與估時；已有實作的項目以本狀態表及 docs/07 為準。

## 0. 整體製作順序（建議波次）

| 波次 | 內容 | 為何這個順序 |
| --- | --- | --- |
| Wave 0（即刻，無外部相依） | A1 評估報表前端頁、D5 量測 harness、A2 保存政策簽核與正式啟用準備 | A1/D5 讓「準不準」看得見；A2 程式已具備，現階段重點是政策、備份與 dry-run |
| Wave 1（減人工/通知，需少量設定） | A3 監控資料夾 Watcher、B1 Email 通知（需 SMTP）、A4 分頁 UI | 降低 HR 手動、改善大資料量體驗；B1 需你提供 SMTP |
| Wave 2（對外/正式化，需 IT＋決策） | C 系列（HTTPS／備份／監控）、B3 httpOnly cookie（需 HTTPS）、B2 MFA | 對外上線的前置；cookie 需先有 HTTPS |
| Wave 3（進階/需資料） | B4 背景 worker、D1 學權重（回饋夠後）、D2 embeddings、D3/D4 | 需累積回饋或較大架構改動 |

原則：先做「看得見成效」與「法遵」（Wave 0），再做「減人工」（Wave 1），對外前補「正式化硬化」（Wave 2），最後才是需資料/大改的進階（Wave 3）。

## A. 可直接做（自包含、無外部相依）

### A1. 媒合評估報表前端頁　S（前端）｜估時 1–2 人天

- 說明：把後端已完成的 GET /reports/matching-evaluation 指標做成 HR 可看的儀表頁（Precision@K、Recall@K、Gate 誤殺率、分數分桶校準、排名有效性）。

- 價值：讓「媒合準不準」看得見、可追蹤每次調權重/門檻後有沒有變好。

- 目標：把後端 GET /reports/matching-evaluation 的指標做成 HR 儀表頁，讓每次調權重/門檻後能看出有沒有變準。

- 做法與製作順序

  - 前端 API：於 frontend/src/services/matchingReportsApi.ts 加 getMatchingEvaluation(requisitionId?)，讀回應 JSON。

  - 型別：於 frontend/src/types.ts（或對應 DTO 檔）定義 MatchingEvaluation（對齊後端 schema 欄位）。

  - 元件：新增 MatchingEvaluationView.vue（或在既有 ReportsView.vue 加分頁）——呈現 Precision@K/Recall@K 卡片、Gate 誤殺清單、分數分桶校準（簡單長條或表）、排名有效性、notes（小樣本提示）。

  - 入口：報表區加連結；提供職缺下拉切換 requisition_id（全公司 / 單一職缺）。

  - 狀態：loading／error／空狀態；小樣本時顯示「還差 N 筆標記才足以自動調權重」。

- 觸及程式：frontend/src/services/、frontend/src/components/ReportsView.vue（或新元件）、types.ts。

- 完成定義：選職缺→看到指標；無資料友善提示；npm run build（含 vue-tsc）過。

- 前置：無（後端端點已上線）。

- 相依：無（後端端點已上線）。

- 風險：低。呈現要一眼看懂（先用表/長條，勿過度視覺化）。

- 延伸：時間趨勢圖；per-職缺下鑽；匯出 CSV；與 required_skill_ratio 調整前後的 A/B 對照；小樣本警示與「還差幾筆才能自動調權重」提示。

### A2. 保存期限到期清理　已實作；政策／啟用待辦

- 已完成：公司預設 1–20 年、單筆覆寫、具體 retention_until、dry-run、分批完整刪除、audit、背景 worker、PostgreSQL lock，以及檔案刪除失敗可重試的 durable outbox。

- 目前規則：有明確同意時以 consent_at 起算，否則以建檔日；一般聯繫或編輯不自動展延。到期會刪除人才與其關聯資料／履歷／照片，不是保留統計列的匿名化。

- 安全預設：TALENT_RETENTION_WORKER_ENABLED=false；清理 API 預設 dry-run。撤回同意立即停止媒合並讓資料於下一次清理符合資格，但不在 API 請求中同步做不可逆刪除。

- 完成定義（正式啟用）：HR／法務書面確認保存起算、撤回與例外保留政策；IT 完成可還原備份，在測試資料 dry-run／實跑成功，並只於一個正式 API instance 啟用 worker。

- 風險：完整刪除不可逆；未完成政策簽核、備份與還原演練前不得開啟正式 worker。

- 延伸：到期前通知、核准緩衝期、可選匿名化統計層與 outbox 告警儀表。

### A3. 監控資料夾 Watcher　M（後端服務）｜估時 2–3 人天

- 說明：監看指定資料夾，HR 下載的 104／1111／一般履歷零手動、自動匯入解析入待校對佇列。

- 價值：實現規劃書的「下載後零手動操作」。

- 目標：監看資料夾，HR 下載的履歷零手動自動匯入解析（規劃書的「下載後零手動」）。

- 做法與製作順序

  - 機制選擇：先做「定時掃描」（簡單穩定）而非即時 watchdog；穩定後再考慮 watchdog。

  - 服務：backend/scripts/watch_intake.py——掃描 intake 夾、對「已穩定（size 不再變）」的新檔呼叫既有解析/入待校對流程，處理後移到 processed/，失敗移到 failed/。

  - 去重：用既有 file_hash 避免重複匯入。

  - 執行：Windows 排程／常駐；記錄匯入結果。

- 觸及程式：backend/scripts/，重用 services/resume_parser.py＋services/storage.py＋既有履歷入庫邏輯。

- 完成定義：丟檔進資料夾→自動進待校對佇列、原檔移 processed/；重複檔不重覆；失敗進 failed/。

- 前置：資料夾位置、失敗/重複處理策略。

- 相依：資料夾位置。與 B4（背景 worker）可日後整合。

- 風險：下載中的半寫入檔——用「size 連續數秒不變」判定穩定再處理。

- 延伸：多來源資料夾並依夾別自動標記來源；批次進度儀表；與背景 worker（B4）串接。

### A4. 完整分頁 UI ＋長列表虛擬化　M（前端）｜估時 3–4 人天

- 說明：前端清單接上後端已完成的 limit/offset + X-Total-Count，加「分頁／載入更多」與長列表虛擬化（audit log、應徵清單、部門工作台、人才/履歷）。

- 價值：大資料量下不卡、不漏（目前前端是抓全部頁、無虛擬化）。

- 目標：前端清單接上後端已完成的 limit/offset + X-Total-Count，加分頁與虛擬化。

- 做法與製作順序

  - API：各清單 service 帶 limit/offset，讀 X-Total-Count。

  - 元件：加「分頁／載入更多」＋顯示總數；長列表導入虛擬捲動。

  - 逐頁改：audit log → 應徵清單 → 部門工作台 → 人才/履歷。

- 觸及程式：frontend/src/services/、各清單元件（AdminView、DepartmentWorkspace、InterviewManagement、App.vue 人才/履歷）。

- 完成定義：大量資料下順暢、總數正確、不漏；build 過。

- 前置：無（後端已支援分頁與總數）。

- 相依：無（後端已支援）。

- 風險：虛擬化與現有表格樣式整合需微調。

- 延伸：欄位排序、儲存常用篩選、無限捲動、伺服器端搜尋。

A5–A8 為 2026-08-27 程式審視新發現的待辦，均自包含、可直接做。

### A5. Gemini 每日配額的日界與計數校正　S（後端）｜估時 0.5 人天

- 說明：每日產題配額目前以 UTC 午夜切日（等於台北 08:00 才重置），且計數涵蓋當日所有寫入的題組版本——Gemini 呼叫失敗改走 rules fallback 產生的題組也計入，可能在未實際呼叫 Gemini 的情況下吃掉每人每日 50 次配額。

- 做法：api/routes/interview_records.py（semantic_shadow.py 有同款檢查）改以台北時區切日；計數改依 generation_mode == "gemini" 過濾（或另存實際呼叫紀錄）；Retry-After 對齊新日界。

- 完成定義：台北 00:00 重置；rules fallback 不佔配額；429 回應正確；測試涵蓋。

### A6. 履歷範本 PDF bundle 建置腳本補齊　S（前端建置）｜估時 0.5–1 人天

- 說明：frontend/public/templates/template-pdf.js（819KB）是入庫的產出 bundle，由 resume-reference-template.html 載入；原始碼 frontend/src/templatePdf.ts 存在，但 package.json 沒有任何腳本能從它重建該 bundle——改了 ts 也生不出新 js，來源與產物已無可驗證的對應。

- 做法：加 build:template-pdf 腳本（vite library mode 或 esbuild）由 templatePdf.ts 產出該檔並固定產物路徑；或改為建置時產出、產物不入庫。

- 完成定義：單一指令可重建 bundle；來源與產物對應可驗證（CI 可比對）。

### A7. 前端單元測試擴充　S–M（前端）｜估時 2–3 人天

- 說明：frontend 已配 vitest，但目前僅 1 個單元測試檔（src/utils/interviewScoring.spec.ts）；近期新增的元件與 service 邏輯（綜合分顯示、權重編輯差異送出、工作台 epoch 防護）只靠 e2e 覆蓋，回歸成本高、定位慢。

- 做法：對 services 與可抽離的顯示邏輯補 vitest 測試，優先覆蓋本輪修正過的行為（只送出實際編輯的權重、每階段最新紀錄選取）。

- 完成定義：新增邏輯有對應單元測試；npm run test 納入 CI。

### A8. career-frontend 測試基礎　S–M（前端）｜估時 1–2 人天

- 說明：career-frontend 完全沒有測試基礎（無 test script、無 vitest 相依），公開投遞與同意版本流程目前只能靠 e2e 與人工回歸。

- 做法：比照 frontend 配置 vitest；首批測試涵蓋表單驗證與同意版本綁定邏輯。

- 完成定義：npm run test 可跑並納入 CI。

## B. 可做但需設定或決策

### B1. Email／站內通知（SMTP）　M（後端＋樣板）｜估時 2–4 人天

- 說明：需求單核准、媒合完成、面試安排等事件寄信 + 站內通知中心。

- 目標：需求單核准、媒合完成、面試安排等事件通知。

- 做法與製作順序

  - 設定：config 加 SMTP_HOST/PORT/USER/PASS/FROM/TLS；決定事件清單。

  - 服務：services/notifications.py 的 send_email(...)（smtplib 或 aiosmtplib），走背景/threadpool 避免阻塞請求。

  - 觸發點：於需求單核准、媒合完成等處呼叫。

  - 站內通知（選配）：加 notifications 表＋端點＋前端通知中心 → migration。

  - 樣板＋失敗處理：簡單模板；寄送失敗記 log/audit、可重試。

- 觸及程式：config、新 services/notifications.py、若干 route 觸發點、（站內通知）新表+migration+前端。

- 完成定義：觸發事件→收到信（以 mailhog/測試 SMTP 驗）；失敗有紀錄。純 Email 約 2 天；含站內通知約 4 天。

- 前置：SMTP 主機／帳密／寄件人；決定哪些事件要通知。

- 相依：SMTP 主機/帳密由你/IT 提供。

- 風險：寄信阻塞→務必背景化。

- 延伸：可訂閱/退訂；Email 模板管理；寄送失敗重試與 audit；摘要式每日通知。

B2–B4（較大／需決策）：這三項建議先各花 0.5–1 天做「設計 spike」（產出關鍵決策 + 影響評估），再排入實作。

### B2. MFA（TOTP 二階段驗證）　M–L

- 說明：對 admin／it／hr 等高權角色加 TOTP。

- 決策：哪些角色強制、備援碼、綁定流程。

- 做法：users 加 TOTP secret（加密存）＋ 綁定/驗證端點＋登入流程插入第二步＋前端 QR 綁定頁。

- 前置：決定強制範圍與備援碼流程。

- 相依：無外部。

- 風險：備援與帳號救援流程。

- 延伸：WebAuthn／passkey；信任裝置；登入異常告警。

### B3. refresh token 改 httpOnly cookie　M–L（跨前後端）

- 說明：把 refresh token 從 sessionStorage 改為 httpOnly + Secure + SameSite cookie，access token 只留記憶體。

- 決策：CSRF 對策（SameSite=strict / double-submit token）。

- 做法：後端登入改 Set-Cookie（httpOnly+Secure+SameSite）、refresh 讀 cookie、前端移除 sessionStorage refresh、access token 只留記憶體。

- 前置：需 HTTPS（cookie Secure）＋ CSRF 對策決定。

- 風險：跨站/跨埠 cookie 行為、部署拓撲。

- 延伸：縮短 access token TTL；同源部署簡化。

### B4. 上傳解析背景 worker queue　L（新增服務）

- 說明：把履歷解析／OCR 從請求執行緒移到 Celery/RQ + Redis 背景處理（目前已用 threadpool 緩解阻塞，但仍在同一進程）。

- 決策：Celery vs RQ、worker 佈署。

- 做法：以 Redis 為 broker（2026-08-27 已自 compose 移除未使用的 Redis 服務，實作本項時需重新加回）、把解析/OCR 任務丟 queue、前端輪詢/推播進度。

- 前置：於 compose 重新加回 Redis（08-27 已移除）；決定 worker 佈署方式。

- 相依：與 A3 Watcher 整合佳。

- 風險：多一個要顧的服務與監控。

- 延伸：批次進度即時回報；失敗重試與死信；優先佇列；與 A3 監控資料夾串接。

## C. 需公司 IT／維運（非寫程式，正式上公網前必備）

性質：非寫程式，列為對外上線前置。這些需由公司 IT 規劃建置；工程端能配合的是提供部署設定與健康檢查（多已完成）。

- HTTPS／反向代理／WAF／Zero-Trust：對外服務前必備（目前僅內網 HTTP）。

- 每日加密備份 ＋ 異地保存 ＋ 還原演練：DB 與履歷儲存（resume/photo/MinIO）都要，並定期抽驗還原。

- 監控／log rotation／磁碟告警／資料保留政策：服務可用性與容量。

- 負載測試（k6/locust）＋ 依賴與容器映像弱點掃描（Trivy/Dependabot；pip-audit 已在 CI）。

- 移除主機 .env 內 bootstrap 憑證並輪替所有共用密碼。

## D. 媒合準確率的下一批（多需累積回饋資料）

順序：先做 D5 量測 harness（可即刻），讓之後每次演算法調整都有客觀比較；D1 待累積約 30 筆標記結果後再做；D2/D3/D4 詳見 docs/11「下一步」與 docs/02 §5。

### D1. 從回饋學權重（learning-to-rank／分數校準）　M

- 前置：累積約 30 筆標記結果（媒合被人工標為 interview/offered/hired 或 rejected/withdrawn；靠實際使用累積，非新增履歷）。

- 做法：達量後以 learning-to-rank／邏輯迴歸擬合權重、分數校準成錄取機率。

- 延伸：per-職務家族權重預設；把分數校準成「實際錄取機率」；線上再學習。

### D2. 語意 embeddings（技能／職稱）　M–L

- 說明：以向量相似度補字典抓不到的同義／相關概念；務必先影子計分、在標記資料上贏過現行再切換。

- 前置：embedding 模型/套件選型（本地模型 or API）。

- 風險/備註：先影子計分，在標記資料上贏過現行版本後才切換。

- 延伸：hybrid rank fusion；技能關聯圖（React⇒JavaScript 給部分分）。

### D3. 上游技能抽取改善　M

- 說明：從履歷全文與工作經歷推斷技能（非只讀「技能」段），直接餵給媒合。

- 延伸：熟練度／與該技能相關的年資；證照對應。

### D4. 相關年資與熟練度建模　M

- 說明：以「相關職務/技能的年資」與近期性加權，而非只看總年資。

### D5. 量測套件擴充　S–M

- 說明：recall@K 評估、shadow/A-B 對照框架、快速人工標記工具，讓每次演算法調整都有客觀比較。

- 順序建議：先做這個（可即刻）——之後每次演算法調整都有客觀比較，是 D1／D2 的前置基礎。

## E. 面試優先（Interview-first）方向

主管討論中的方向：改為「來面試的人才才進入人才庫，並由本人自填」，而非廣撒式下載履歷入庫。這是一條可與 Wave 0/1 並行的加法支線（不移除既有公開投遞／批次匯入），且會放大已完成的媒合/評估價值——本人自填讓資料更準；每個入庫者都面試過（標記結果累積快，餵給評估報表與 D1 學權重）；邀請制也順帶根治「知道 email 就能覆寫他人資料」的匿名覆寫風險並讓 consent 明確。建議優先做 E1＋E5＋E6。

### E1. 邀約式自填連結（tokenized self-fill）　M　⭐建議優先｜估時 3–5 人天

- 說明：HR 排面試 → 系統發一次性連結 → 候選人自填基本資料/經歷/技能＋電子同意 → 入庫並連到該應徵。

- 價值：取代 OCR 解析、資料更準；consent 明確；解決匿名覆寫風險。

- 目標：HR 排面試 → 發一次性連結 → 候選人自填＋電子同意 → 入庫並連到該應徵。

- 做法與製作順序

  - Schema：新增 interview_invites（或在 application 加 token 欄位）——存 token 的 hash、綁定的 application/candidate、用途、有效期、使用狀態 → migration。

  - 後端：（HR）產生邀約連結 端點（回一次性 URL）；公開 GET /public/invite/{token}（驗 token→回表單定義）；公開 POST /public/invite/{token}（收自填＋consent，只更新該 token 綁定的 candidate，寫入後 token 作廢）。重用既有 candidate 更新邏輯，但以 token 綁定取代「用 email 找人」→ 安全。

  - 前端：career-frontend 加自填頁（表單＋同意勾選＋送出成功）。

  - 通知：產生連結後可寄給候選人（接 B1）。

- 觸及程式：models（新表/欄位＋migration）、api/routes/public.py＋產生端點（admin 或 requisitions/interview 相關）、career-frontend/、schemas。

- 完成定義：HR 產連結→候選人開→填→入庫連到應徵→token 一次性、過期即拒；測試涵蓋。

- 前置：決定表單欄位與必填、連結有效期/一次性策略。

- 相依：通知可接 B1；其餘無。

- 風險：token 安全（一次性、時效、hash 存、不可枚舉）；表單欄位與現有 candidates 對齊。

- 延伸：面試前預填、面試後補件、多語表單。

### E2. 現場報到（QR／連結）＋到場確認/補填　S–M

- 說明：報到時掃碼填/確認資料，當場入庫。

- 做法：報到掃碼填/確認；重用 E1 表單，加報到入口與時間戳。

- 前置：報到點裝置/流程。

- 延伸：報到看板、簽到時間統計。

### E3. 電子同意書　S–M

- 說明：面試當下取得明確個資同意並存證。

- 價值：法遵（對應 docs/08）。

- 做法：面試當下取得並存證版本化同意；與 A2（撤回即匿名化）串接。

- 延伸：版本化條款、撤回即匿名化（接 A2）。

### E4. 面試排程＋邀約通知　M

- 說明：時間/地點/地圖/聯絡人、提醒信、候選人可確認/改期。

- 做法：時間/地點/提醒/改期；接 B1（SMTP）；擴充現有面試管理。

- 前置：通知管道（接 B1 SMTP）。

- 延伸：面試官行事曆、衝突偵測。

### E5. 結構化面試評分表（scorecard）　已實作 2026-08-05｜原估時 3–4 人天

- 已交付：HR／主管各自階段可對每題選 1–5 分，或標記未詢問並填原因；另保存回答、觀察、整體 1–5 分、建議與總評。

- 資料模型：沿用版本化 interview_records，題目與逐題評估保存為 JSON 快照，另有題組版本、提交者／時間、修訂編號與最近重開原因；沒有再建立重複的 interview_scorecards 表。

- 流程控制：草稿可不完整；正式提交完整驗證；完成後鎖定；只有 stage owner 可帶原因重開並產生下一修訂版。

- 獨立評估：HR／主管雙方最新紀錄都完成前互相遮罩評分結論；任一方重開即恢復遮罩；HR 私人備註永不釋出。

- 決策邊界：逐題平均與 recommendation 不會自動修改 application status，最終錄取仍由授權人員決定。

- 驗證：後端 acceptance、migration／歷史回填、權限、盲評、題目版本與 IT 遮罩已有自動測試；前端型別檢查及 production build 已通過。

- 尚待發布工作：HR／主管桌機與手機 UAT、職缺別 1–5 分行為錨點校準、PostgreSQL migration 演練、PR／CI 與內網發布簽核。

- 未納入本次：同一階段多位面試官的自動平均／排名。若日後需要，應先定義公平性、缺答與題目版本計算規則，再另案設計，不能直接用平均分自動錄取。

- 完整規格：13-結構化面試評分與盲評操作規格。

### E6. 舊面試者再媒合　S–M　⭐建議優先｜估時 2–3 人天

- 說明：新職缺開缺時，從「曾面試過的人」找適配並提醒 HR 回頭聯繫（用既有媒合引擎）。

- 目標：新職缺開缺時，從「曾面試過的人」找適配並提醒 HR 回頭聯繫（回收人才庫價值）。

- 做法與製作順序

  - 定義「曾面試過」：有 application 且面試有結果（或曾進面試狀態）的 candidates。

  - 後端：配對加一個視角/filter——對某 requisition，僅對「曾面試過」的人跑 score_candidate 排序（重用引擎），標示 past_interviewee。

  - 前端：MatchingView.vue 加「僅看曾面試過」切換＋「再聯繫」動作（記 activity）。

  - 提醒（選配）：開缺時若有高分曾面試者，提醒 HR。

- 觸及程式：services/matching.py（重用）、api/routes/matches.py、frontend/src/components/MatchingView.vue。

- 完成定義：對某職缺可只看曾面試過的適配名單、可觸發再聯繫紀錄；測試。

- 相依：媒合引擎（已在）。

- 風險：低。

- 延伸：自動再聯繫、冷卻期規則。

### E7. 人才培育／再聯繫　M

- 說明：標記「強但當時無缺」、追蹤提醒、有適配缺自動提醒；用既有 tags/activities。

- 延伸：培育名單、定期回訪。

### E8. 候選人狀態頁　M

- 說明：候選人可看自己的進度/下一步。

- 做法：候選人看進度/下一步；需一個候選人端輕量入口（可用 E1 的 token 機制延伸）。

- 延伸：面試準備資訊、offer 線上接受。

本方向優先建議：E1＋E5＋E6——自填讓資料準、評分表產生標記、再媒合讓庫被回收，三者互相加乘。 支線建議順序：E1（入庫入口）→ E5（面試結構化、產生標記）→ E6（回收再媒合）；之後 E4/E3（通知＋同意）、E2（現場）、E7/E8（培育＋體驗）。E1/E4 的通知接 B1，故若要寄邀約信需先備妥 SMTP。

## F. 104／人力銀行資料介接（合規建議）

⚠️ 專案紅線：不做自動登入爬取 104／1111 履歷——違反平台會員條款、帳號有停權風險，且以個資法角度屬高風險蒐集手段（見 README、docs/08、docs/04）。以下為合規前提下的分層建議：優先走官方管道、其次沿用現行合法下載，並以「面試優先自填」為真正入庫來源。

### F1. 官方介接分層方案（合規優先）　M（後端＋外部協商）｜估時：探詢 0.5–1 人天＋（若走官方 API）3–5 人天

- 說明：以三層優先序處理外部人力銀行資料，全程不繞過平台機制：

  - (1) 現況（已做且合規）：HR 以企業會員在 104 後台合法下載應徵者履歷 → 系統對「已下載檔」自動解析入庫；搭配 A3 監控資料夾 Watcher 達成「下載後零手動」。

  - (2) 官方 API／介接（優先探詢）：若 104 提供官方企業 API／ATS 整合／webhook，一律走官方管道——需與 104 業務確認方案、授權範圍、費用、資料使用與個資合約。最合規、最穩定。

  - (3) 面試優先脈絡：104 僅作初步接觸來源，真正入庫由「來面試 → 本人自填（E1）」完成，降低對外部平台資料的依賴與個資風險。

- 價值：守住紅線的同時把外部管道價值最大化——官方 API 若可行則資料最完整穩定，面試自填則資料最準、consent 最明確。

- 目標：合規地把 104 應徵資料帶進系統，絕不自動爬取（專案紅線，見 docs/08）——104/1111 會員條款限「下載之履歷僅得用於本次招募目的」，長期留存須以 consent_status 告知/同意補強。

- 做法與製作順序

  - 先探詢（決策點）：確認 104 是否提供官方企業 API／ATS 介接／webhook。此步驟決定後續走哪條路徑，務必先做。

  - 路徑 2a——若有官方管道：走官方授權介接——拉應徵者資料 → 映射到 candidate／application → 以 file_hash／email 去重 → 記錄 consent（來源、範圍、時間）→ 寫入審計軌跡。

  - 路徑 2b——若無官方管道：維持現況——「HR 合法下載履歷 → 自動解析入庫＋監控資料夾 Watcher（見 A3）」，不新增任何自動抓取。

  - 面試優先銜接：104 僅作初步來源；正式入庫仍以 E1 邀約式本人自填為準（資料更準、consent 更明確）。

- 技術（若走官方 API）：授權（OAuth／API 金鑰）→ 拉取應徵者資料 → 映射 candidate／application → 去重 → consent 記錄 → rate limit → 錯誤／重試 → 全量審計。

- 觸及程式：（官方 API 路徑）新增 services 介接模組、映射至 repositories/recruitment、public/candidates 入庫邏輯、config（API 憑證/金鑰）。（下載路徑）沿用 A3 既有解析入庫，無需新程式。

- 完成定義：走官方管道時——一次拉取可正確映射、去重、記 consent 與審計；走下載路徑時——維持 A3 行為不變；任一路徑皆無自動爬取程式碼。

- 前置：先確認 104 官方是否有 API／介接方案（有 → 評估授權與費用走官方；無 → 維持現行合法下載＋Watcher）。

- 相依：104 是否開放官方介接為決策前提；通知可接 B1。

- 風險：ToS／個資合約、資料使用範圍——務必走官方管道並確認授權範圍，避免逾越「本次招募目的」而未補告知/同意。

- 延伸：多平台（1111／CakeResume 等）統一介接層；官方 webhook 即時進待校對；授權到期與額度告警。

## G. 公司文件與規範庫

### G1. 公司文件與規範庫　M（後端＋前端）｜估時 M（3–5 人天）

- 說明：集中存放並管理公司內部 HR 文件——勞工合約（範本／簽署本）、薪資／待遇說明、公司規章制度、勞健保與福利說明、員工手冊、各式 HR 表單範本。

- 功能：分類／標籤、版本管理、有效期、角色權限（可見／可改）、對外可見子集（作為 offer 附件）、機密控管與全量稽核。

- 價值：文件不再散落個人電腦——版本一致、權責清楚、法遵可稽核；offer／onboarding 能自動取用正確版本。

- 目標：集中管理勞工合約、待遇說明、規章、員工手冊、HR 表單，供 offer／onboarding／同意書取用，並版本化留存。

- 做法與製作順序

  - 定分類與權限模型：先與 HR 確認文件類別（合約/待遇/規章/手冊/表單）與各類別的可見角色（僅 HR、含主管、對外可見子集）。

  - Schema：新增 documents 表（類別、標題、版本、storage_key、可見角色、有效期、上傳者、時間）→ migration。

  - 後端：CRUD ＋版本控制＋權限檢查＋稽核，重用既有檔案儲存（services/storage.py／MinIO）。

  - 前端：文件管理頁（上傳/檢視/換版/權限）＋對外可見子集（如 offer 附件）。

  - 串接：與 offer／onboarding／電子同意書（E3）串接，取用時綁定文件版本以利存證。

- 串接：offer 階段自動附上合約範本／待遇說明；面試同意書／條款版本化（接 E3）；onboarding 交接包一鍵組裝。

- 技術：新增 documents 表（類別、版本、storage_key、權限、有效期）＋重用既有檔案儲存（resume／photo／MinIO）＋audit log。

- 觸及程式：models（＋migration）、services/storage.py、新 api/routes、frontend、schemas。

- 完成定義：上傳/版本/權限/稽核皆可用；機密文件不外流（對外僅見授權子集）；測試涵蓋權限邊界。

- 前置：文件分類架構與權限矩陣、機密等級定義。

- 相依：可與 E3 電子同意書、offer 管理串接。

- 風險：機密與權限控管、保存期限——須明確定義各類別可見角色與到期處置。

- 延伸：到期／改版提醒、電子簽署串接、範本變數自動帶入（姓名／職稱／待遇）、對外分享連結時效控管。

## H. HR 大幅提效（高價值功能群）

把「讓 HR 一天省很多時間」的高價值功能集合於此；多為加法、可分批導入，且會放大既有媒合／評估價值。逐項給說明、做法概要與規模（沿用 S/M/L）。交叉引用既有項目：舊面試者再媒合（E6）、保存期限自動化（A2）、媒合評估報表（A1）。

### H1. 自然語言人才搜尋　M–L（前端＋後端）

- 說明：HR 用白話下條件即可搜尋，例「找 3 年以上、會 Go 的後端」→ 解析成結構化查詢（技能／年資／職務）打既有媒合／搜尋引擎。

- 價值：免記欄位與篩選操作，找人像對話一樣快。

- 做法：把自然語言查詢轉成結構化過濾＋（可選）語意 embeddings（接 D2）查人才庫——解析查詢 → 轉 filter／向量 → 排序 → 前端搜尋框。

- 延伸：語意 embeddings（接 D2）補同義詞；儲存常用查詢；一鍵轉「舊面試者再媒合（E6）」。

### H2. AI 輔助（生成與摘要）　L（後端＋前端）

- 說明：JD 生成、面試題建議、履歷／面試紀錄摘要、候選人比較表自動生成。

- 價值：把反覆的撰寫／整理交給 AI，HR 專注在判斷與溝通。

- 做法：以 Claude API 對結構化資料生成（各子功能約 M，可分批導入）；須避免敏感/歧視性內容（延續 docs/11 排除清單：年齡、性別、照片、宗教、婚姻、身心狀況不得進入）。

- 延伸：摘要接面試評分表（E5）；比較表接媒合評估（A1）；產出留痕與人工覆核。

### H3. 招募流程看板＋自動化提醒　M（前端＋後端）

- 說明：需求單 → 簽核 → 媒合 → 面試 → offer 全程看板追蹤，逾時／待辦自動提醒，減少人工盯進度。

- 價值：流程一眼可視、卡關自動催辦，不再靠記憶與試算表。

- 做法：需求單 → 簽核 → 媒合 → 面試 → offer 全程 Kanban ＋到期/待辦提醒（接 B1 通知）。

- 延伸：SLA 與瓶頸分析；提醒接 B1 通知。

### H4. 一鍵行程（排程＋行事曆＋邀約信）　M（後端＋整合）

- 說明：一鍵完成面試排程、寫入行事曆、寄出邀約信（接 E4 面試排程、B1 SMTP）。

- 價值：把「喬時間 → 建行事曆 → 發信」三步併成一步。

- 做法：面試排程＋行事曆整合＋邀約信（接 E4／B1）。

- 延伸：面試官行事曆整合與衝突偵測；候選人可自助改期。

### H5. 批次／範本作業　S–M（前端＋後端）

- 說明：Email 模板、批次通知與批次操作（如批次轉狀態、批次寄拒信／邀約）。

- 價值：一對多的重複動作一次完成。

- 做法：Email 模板、批次通知/操作。

- 延伸：模板變數帶入；批次結果報表與失敗重試。

## 建議起手順序

對應頂部「整體製作順序（建議波次）」，落到執行的起手建議：

- 先做「看得見成效」與「法遵」（Wave 0）：A1（評估報表前端頁）＋ A2（保存期限政策簽核／dry-run／正式啟用）＋ D5（量測 harness）——A1/D5 讓媒合成效看得見；A2 的程式已具備，下一關是政策與安全啟用。

- 再減人工（Wave 1）／看營運需要：要減人工→A3 Watcher／B1 通知（需 SMTP）／A4 分頁；要對外→先推 C（HTTPS/備份/監控，IT）；要更準→邊用邊累積回饋，資料夠了（約 30 筆標記）做 D1。

- 面試優先支線可並行：E1＋E5＋E6 可與 Wave 0/1 並行，讓資料更準、標記累積更快，放大媒合/評估價值。

- 較大的架構項另約：B2 MFA、B3 cookie、B4 worker 依風險與時程排（建議先各做 0.5–1 天設計 spike）。

更新方式：每完成一項，於本文件標記並同步 docs/07 完成度與相關文件（05 API／08 資安／10 手冊）。

## 給主管討論的一頁摘要

- 現況：功能面（人才庫→履歷匯入→需求單→智慧配對＋準確率強化＋評估報表）已完成並內網試用；正式上公網卡在 C 系列（IT）。

- 建議先做：Wave 0（A1 看成效、A2 法遵、D5 量測）——皆自包含、約 1–2 週內可見成果。

- 策略方向（討論中）：面試優先（interview-first）——來面試才入庫、由本人自填（見 §E）。建議支線 E1＋E5＋E6，可與 Wave 0/1 並行；會讓資料更準、標記累積更快，放大媒合/評估的價值。多為加法、不動既有流程。

- 需公司決定/提供：SMTP（B1，也供 E1/E4 邀約信）、對外時程與 HTTPS/備份/監控（C）、是否上 MFA（B2）、以及面試優先是否定案。

- 追蹤：每完成一項，更新 docs/07 完成度、本 backlog（docs/12），並同步相關文件（05/08/10）。